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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРОЧАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Короча

	«
	17
	»
	февраля
	
	2026
	г.
	
	№
	110-па





Об изменении  в 2026 году существенных
условий контрактов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг,   
заключенных  для обеспечения 
муниципальных нужд Корочанского
муниципального округа 
Белгородской области



  В    соответствии   с   частью   65.1   статьи   112     Федерального     закона  
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  постановлением  Правительства  Белгородской  области  от                   21 марта 2022 года № 154-пп  «Об изменении в 2022 - 2026 годах существенных условий контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключенных для обеспечения государственных нужд Администрация   Корочанского  муниципального  округа  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок изменения существенных условий контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд Корочанского муниципального  округа Белгородской области, заключенных до 1 января 2027 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Корочанского муниципального округа Белгородской области  от 1 декабря   2025 года   № 23-па  «Об изменении  в  2025 году   существенных условий контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,   заключенных  для    обеспечения муниципальных   нужд Корочанского муниципального   округа Белгородской области».
3. Директору МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления Корочанского муниципального округа Белгородской области» Кладиенко Е.А. разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Корочанского муниципального округа Белгородской области в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования.   
4. Контроль  за  исполнением  постановления возложить на  первого  заместителя  Главы Корочанского муниципального округа -  председателя  комитета  финансов  и  бюджетной   политики     Мерзликину Л.С.     


	   Глава Корочанского
муниципального округа
	
	Н.В. Нестеров



           
	



































Приложение 

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации   Корочанского
муниципального округа
Белгородской области
от «17» февраля 2025 г.
№ 110-па





Порядок
изменения существенных условий контрактов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд Корочанского округа, заключенных до 1 января 2026 года,
если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон
обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения


 1. Порядок изменения существенных условий контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения  муниципальных нужд Корочанского муниципального округа Белгородской области, заключенных до 1 января 2026 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения (далее - Порядок), разработан в целях установления единых правил изменения существенных условий муниципальных контрактов, контрактов (договоров), заключенных в соответствии с Федеральным законом от                        5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее соответственно - контракт, Федеральный закон № 44-ФЗ) до 1 января 2026 года муниципальными заказчиками, муниципальными бюджетными, автономными учреждениями (далее - заказчик).
 Порядок не применяется, если правовыми актами Правительства Российской Федерации и Правительства Белгородской области  в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ предусмотрены случаи и иной порядок изменения существенных условий контрактов.
2. Изменение   существенных       условий       контрактов     осуществляется
с соблюдением  положений  частей   1.3 - 1.6  статьи  95  Федерального закона № 44-ФЗ.
3. При возникновении независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контрактов в соответствии с действующими условиями, заказчик на основании обращения поставщика (подрядчика, исполнителя) с предложением об изменении существенных условий контракта, направленного в письменной форме с приложением документа, подтверждающего наличие обстоятельств, влекущих невозможность исполнения   контракта в соответствии  с действующими условиями, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления обращения поставщика (подрядчика, исполнителя) формирует решение о необходимости заключения дополнительного соглашения к контракту и направляет для согласования              в межведомственную комиссию  по определению целесообразности изменения существенных условий контрактов (далее –  Комиссия) или принимает решение об отказе в заключении дополнительного соглашения к контракту, о чем уведомляет в письменном виде поставщика (подрядчика, исполнителя), направившего обращение об изменении существенных условий контракта.
 4. К решению заказчика о необходимости заключения дополнительного соглашения к контракту должны быть приложены следующие документы:
 а) информация о контракте, включая его реквизиты, наименование, предмет, цену, срок исполнения, сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе);
 б) предложения об изменении существенных условий контракта                         с указанием по каждой номенклатурной позиции, если их несколько, включая условия по изменению цены контракта, порядка и условий оплаты, сроков, исполнения обязательств и иные предлагаемые изменения;
 в) проект дополнительного соглашения об изменении существенных условий контракта;
 г) документ, подтверждающий наличие независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта в соответствии с действующими условиями;
 д) финансово-экономическое обоснование цены контракта, включающее мониторинг цен на товары, работы, услуги, соответствующие предмету контракта, если изменение существенных условий контракта влечет изменение цены контракта или функциональных, качественных характеристик объекта закупки. В случае увеличения цены контракта должна быть представлена информация об источнике финансирования.
 5. Комиссия в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления                       от заказчика решения о необходимости заключения дополнительного соглашения к контракту осуществляет оценку представленных заказчиком документов и принимает решение о согласовании изменения существенных условий контракта или об отсутствии целесообразности таких изменений,           о принятом решении уведомляет заказчика.
 6. Решение комиссии о согласовании принимается открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании, и оформляется протоколом. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.
 7. Не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня принятия Комиссией решения о согласовании изменения существенных условий контракта заказчик оформляет проект распоряжения администрации Корочанского муниципального округа Белгородской области о праве заказчика изменить существенные условия контракта, после  подписания  которого заказчик вправе заключить дополнительное соглашение к контракту об изменении существенных условий контракта.
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