# БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

#### АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

##### «КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН»

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Короча

###### 28 декабря 2024 г.                                                                                                            № 1219

Об утверждении муниципальной программы

Корочанского района «Совершенствование и

развитие транспортной системы и дорожной сети
Корочанского района»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального района «Корочанский район» от 6 июля
2024 года № 5256 «Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами Корочанского района», администрация муниципального района «Корочанский район» п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу Корочанского района «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Корочанского района» (далее – Программа).

- Управлению по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации района (Агаркова В.А.) обеспечить реализацию мероприятий Программы.

- Комитету финансов и бюджетной политики администрации района (Мерзликина Л.С.) при формировании бюджета муниципального района «Корочанский район» Белгородской области на среднесрочный период предусматривать денежные средства на реализацию мероприятий Программы.

- Признать утратившими силу постановления администрации муниципального района «Корочанский район» от 12 сентября 2014 года № 655 «Об утверждении муниципальной программы Корочанского района «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Корочанского района на 2015-2020 годы».

- Директору МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Корочанский район» Кладиенко Е.А.:

-	направить настоящее постановление для официального опубликования в газете «Ясный ключ»;

-	обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Корочанский район» в информационно-коммуникационной сети общего пользования.

- Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Агаркову В.А.

- Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

Глава администрации

Корочанского района                                                                        Н.В. Нестеров

Утверждена

постановлением администрации

муниципального района

«Корочанский район»

от 28 декабря 2024 г.

№ 1219

Муниципальная программа Корочанского района

«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Корочанского района»

I. Стратегические приоритеты муниципальной программы Корочанского района «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Корочанского района»

1. Оценка текущего состояния транспортной инфраструктуры

Транспорт является важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры Корочанского района. Наряду с другими отраслями, он обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных, экономических целей.

Транспорт - не только отрасль, перемещающая грузы и людей, это, в первую очередь, межотраслевая логистическая система, влияющая на условия жизнедеятельности и хозяйствования. Возможность беспрепятственно, качественно и надежно осуществлять перевозки становится определяющей при принятии решения об инвестировании перспективных проектов и создании различного рода производств.

На территории  Корочанского района сложилась достаточно плотная автомобильная транспортная сеть. Через Корочанский район проходит участок федеральной трассы «Белгород - М-4 «Дон», а так же автомобильная магистраль «Короча - Губкин - граница Курской области». По ним осуществляются как местные, так и межрегиональные и международные транспортные перевозки.

Автомобильный пассажирский транспорт является основным связующим видом транспорта  для Корочанского района.

Практически все населенные пункты района имеют автобусное сообщение с районным центром, межмуниципальные  автобусные маршруты связывают район с областным центром. С автостанции г.Короча  осуществляется продажа билетов на автобусы в направлении  городов Липецк, Саратов, Воронеж, Алексеевка, Бирюч, Старый Оскол, Новый Оскол, Губкин,  Шебекино, Ростов-на-Дону, Лиски, Елец, Россошь, поселков Ровеньки, Красное, Чернянка.

В тоже время состояние транспортного комплекса района нельзя считать оптимальным, а уровень развития транспорта достаточным.

Поэтому важнейшим элементом транспортной системы района, обеспечивающим условия единства экономического пространства, свободного перемещения товаров и услуг, конкуренции и свободы экономической деятельности, улучшения условий и уровня жизни населения, являются автомобильные дороги.

Неудовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние большинства автомобильных дорог района приводит к росту транспортных издержек   и   снижению   скорости   доставки   грузов   и   пассажиров.   Рост транспортных издержек ведет, в свою очередь, к снижению конкурентоспособности произведенной продукции, что является сдерживающим фактором для развития экономики района.

Из-за отсутствия дорог с твердым покрытием 11 населенных пунктов района, в которых проживает порядка 155 человек, не имеют круглогодичной транспортной связи с районным центром. Ограниченность транспортной доступности сельских населенных пунктов приводит к отсутствию возможности предоставления необходимых социальных услуг, квалифицированной медицинской помощи населению.

Остается низким уровень безопасности на автомобильном транспорте. Изношенность и недостаточная прочность дорожного покрытия способствуют повышению уровня аварийности.

В связи с неудовлетворительным состоянием и темпами развития автомобильных дорог и улично-дорожной сети возникают заторы на автомобильных  дорогах,  уменьшается  скорость  движения  транспорта,  что приводит к ухудшению экологической обстановки. Кроме этого, ужесточение требований безопасности дорожного движения, особенно в зимнее время, влечет загрязнение придорожных территорий химическими веществами, используемыми для борьбы с зимней скользкостью. Таким образом, важнейшей проблемой в развитии транспортной системы Корочанского района является отставание в развитии дорожной сети от потребностей экономики и населения, что выражается в высокой степени износа и несоответствии современным техническим требованиям существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Настоящая муниципальная программа призвана создать необходимые условия для решения основных проблем транспортной системы и дорожной сети Корочанского района и достижения современной и эффективной работы транспортной инфраструктуры.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены в Стратегии социально-экономического развития Корочанского района на период до 2030 года. В соответствии с данным документом одной из стратегических задач является повышение конкурентоспособности продукции, товаров и услуг  товаропроизводителей района, модернизации существующих производств.

Таким образом, исходя из обозначенной стратегической задачи, целью муниципальной программы является создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и дорожной сети Корочанского района в соответствии с социально-экономическими потребностями населения.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1) сохранность и развитие автомобильных дорог  местного значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов района в соответствии с темпами экономического развития района, ростом уровня автомобилизации и объемов автомобильных перевозок;

2) создание условий для устойчивого функционирования системы пассажирских перевозок в Корочанском районе.

В соответствии с постановлением администрации муниципального района «Корочанский район» «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего и необщего пользования местного значения муниципального района «Корочанский район» протяженность улично-дорожной сети автомобильных дорог местного значения составляет 553,8 км. По результатам инструментальной диагностики, выполненной в 2023 году, в нормативном состоянии находятся 437,5 км или 79 % от общей протяженности. Оставшиеся 116,3 км (21 %) автомобильных дорог нуждаются в проведении ремонта.

Потребность в ремонте и строительстве дорог в границах Корочанского района обусловлена износом дорожных объектов в результате длительной эксплуатации.

Дорожное хозяйство – комплекс, включающий в себя сеть автомобильных дорог общего пользования со всеми сооружениями, необходимыми для ее нормальной эксплуатации, а также предприятия и организации, осуществляющие деятельность, связанную с проектированием, строительством, реконструкцией, ремонтом и содержанием автомобильных дорог.

Эффективное функционирование и устойчивое развитие сети автомобильных дорог являются необходимыми условиями экономического роста, повышения конкурентоспособности и снижения издержек товаропроизводителей, улучшения условий жизни населения, уровня
социально-экономического развития Корочанского района.

К наиболее актуальной проблеме дорожного хозяйства Корочанского района является неудовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние и высокая степень износа сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Несмотря на меры, принимаемые по ремонту, в настоящее время часть автомобильных дорог общего пользования эксплуатируются с просроченными межремонтными сроками и не соответствуют нормативным требованиям
к транспортно-эксплуатационному состоянию.

В условиях роста цен на дорожные работы и ограниченного финансирования эти требования не выполняются, и с каждым годом увеличивается протяженность автомобильных дорог местного значения, требующих ремонта.

На автомобильных дорогах общего пользования местного значения большая часть искусственных сооружений введены в эксплуатацию 49 лет назад. Эти искусственные сооружения запроектированы и построены с учетом низких нагрузок, что не соответствует действующим на сегодняшний день нагрузкам – 14 тонн на ось.

Кроме того, существует потребность в строительстве автодорог, обеспечивающих связь между населенными пунктами, с целью обеспечения бесперебойного круглосуточного транспортного сообщения и перевозок
в поселениях пассажиров по автобусным маршрутам, в том числе по маршрутам подвоза учащихся школ.

Строительство дорог в населенных пунктах значительно улучшило качество жизни жителей поселений Корочанского района, повысило эффективность работы автомобильного транспорта и безопасность дорожного движения.

В целом реализация всех запланированных мероприятий окажет позитивное влияние на решение социальных проблем, достижение стабилизации экономики, реализацию приоритетных национальных проектов, создание безопасных условий движения транспорта и перевозки пассажиров, повышение комфортности проживания на территории Корочанского района.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы сформированы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» муниципальный район «Корочанский район» принимает участие в реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Целевым показателем, характеризующими достижение национальной цели к 2030 году, является обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Белгородской области

Долгосрочная стратегическая цель развития заключается в обеспечении транспортной доступности на всей территории Корочанского района
и повышении уровня безопасности транспортной инфраструктуры,
что способствует равномерному развитию территории района.

Транспортная инфраструктура должна обеспечить доступность территорий, безопасность и надежность внутренних и внешних транспортных связей в условиях прогнозируемого роста подвижности населения.

В муниципальную программу включены мероприятия, предусмотренные государственной программой Белгородской области «Совершенствование
и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области».

С учетом вышеуказанных долгосрочных приоритетов муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства определена следующая цель создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы, дорожной сети.

Для достижения цели муниципальной программы реализуются следующие мероприятия:

- Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения;

- Создание условий для организации транспортного обслуживания населения.

4. Задача муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы на уровне муниципалитета направлены на достижение национальной цели, в том числе достижение целевого показателя «Обеспечение доли дорожной сети общего пользования местного значения, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 80,5% к 2030 году».

Достижение национальной цели осуществляется путем решения следующих задач:

- обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения;

- создание условий для организации транспортного обслуживания населения Корочанского района;

- обеспечение своевременного и качественного выполнения работ
в соответствии с классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту
и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения
и искусственных дорожных сооружений на них.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: общая протяженность построенный и отремонтированных дорог общего пользования местного значения к 2030 году составит 9,4 км.

II. Паспорт муниципальной программы Корочанского района

«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Корочанского района»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы Корочанского района | Агаркова Валентина Александровна – заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Корочанского района | Ткачев Денис Сергеевич – начальник управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |
| Период реализации муниципальной программы Корочанского района | 2025 – 2030 годы |
| Цель муниципальной программы Корочанского района | 1. Сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствии с темпами экономического развития Корочанского района, ростом уровня автомобилизации и объемов автомобильных перевозок. 2. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения и обеспечение предоставления качественных услуг общественным транспортом на муниципальных маршрутах. |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы Корочанского района | Направление 1 . «Совершенствование и развитие дорожной сети» Направление 2. «Совершенствование и развитие транспортной системы» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования | Объем финансирования муниципальной программы в 2025 – 2030 годах за счет всех источников финансирования составит 459 222,8 тыс. рублей. Объем финансирования муниципальной программы в 2025 – 2030 годах за счет средств областного и районного бюджетов составит 459,222,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2025 год – 178 517,4 тыс. рублей (план); 2026 год – 130 874,9 тыс. рублей (план); 2027 год – 60 740,6 тыс. рублей (план); 2028 год – 60 740,6 тыс. рублей (план); 2029 год – 60 740,6 тыс. рублей (план); 2030 год – 60 740,6 тыс. рублей (план). Финансирование муниципальной программы в 2025 – 2030 годах за счет средств федерального бюджета не запланировано. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Белгородской области | Национальная цель: «Комфортная и безопасная среда для жизни» Показатель 1: «Увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильным дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог - не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения - не менее чем до 60 процентов». Показатель 2: «Увеличение к 2030 году в агломерациях и городах доли парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, не менее чем до 85 процентов». |
|  | Государственная программа Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области» Показатель 1: «Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям 72,2 процента» Показатель 2: «Пассажирооборот автомобильным и железнодорожным (в пригородном сообщении) транспортом 800 млн пасс.км». |
| Связь с целями развития Корочанского района/ стратегическими приоритетами Корочанского района | 1. Стратегическая цель Корочанского района – создание импульса для нового витка развития Корочанского района, при котором приоритет будет отдан созданию условий, обеспечивающих достойную жизнь человека, уровень и качество его жизни. 2. Первое стратегическое направление - «Развитие экономического потенциала Корочанского района»: - обеспечение высокого качества жизни населения и безопасной среды обитания населения Корочанского района. |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень пока-зателя) | Признак возрастания/ убывания | Ед. измере- ния (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Связь с показателями государственной программы Белгородской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значе- ние | год | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Доля автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов, соответствующих нормативным требованиям | НП | Прогресси-рующий | Процент | 79,01 | 2023 | 79,1 | 79,3 | 79,5 | 80,1 | 80,3 | 80,5 | Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 30 июля 2021 года № 155 | Управление по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации района | Обеспечение доли автодорог местного значения, соответствующих требованиям, на уровне не менее 85 процентов | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям |
| 2. | Пассажирооборот транспортом общего пользования | МП | Прогресси-рующий | Млн. пасс.-км | 10,2 | 2023 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | - Закон Белгородской области - от 8 ноября 2011 года № 80 «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Белгородской области» | Управление по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации района | - | Транспортная подвижность населения |

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Ед. изм. | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. | Обеспечение доли дорожной сети общего пользования местного значения, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 80,5 процентов к 2030 году на территории Корочанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов, соответствующих нормативным требованиям | НП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79,1 |
| 1.2 | Пассажирооборот транспортом общего пользования | МП | Млн. пасс.-км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,2 |

4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» входящий в национальный проект |  |  |
| 1.1. | Куратор: Агаркова В.А.- заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Ткачев Д.С. – начальник управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ | Срок реализации 2025-2030 г. |  |
| 1.1.1 | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений | Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобилях дорог местного значения и искусственных сооружений на них | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Ткачев Д.С. – начальник управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ | Срок реализации 2025-2030 г. |  |
| 1.2.1 | Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения | Выполнены мероприятия по содержанию, ремонту и капитальному ремонту в отношении автомобилях дорог местного значения и искусственных сооружений на них | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Ткачев Д.С. – начальник управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ | Срок реализации 2025-2030 г. |  |
| 1.3.1 | Создание условий для организации транспортного обслуживания населения | Выполнен комплекс мероприятий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом | Пассажирооборот транспортом общего пользования |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГРБС/Рз/Пр/КУСР/ВР |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа Корочанского района «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Корочанского района» (всего), в том числе: |  |  |  |  | 178517,4 | 130874,9 | 60740,6 | 60740,6 | 60740,6 | 60740,6 | 552354,7 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет |  |  |  |  | 104111,6 | 70873,0 | 1658,6 | 1658,6 | 1658,6 | 1658,6 | 181619,0 |
| - местный бюджет |  |  |  |  | 74405,8 | 60001,9 | 59082,0 | 59082,0 | 59082,0 | 59082,0 | 370735,7 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть», входящий в национальный проект (всего), в том числе: |  |  |  |  | 93131,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93131,9 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 850 | 0409 | 031И800000 | 200 | 93131,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93131,9 |
| - местный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения» (всего), в том числе: |  |  |  |  | 85385,5 | 130874,93 | 60740,6 | 60740,6 | 60740,6 | 60740,6 | 459222,8 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 850 | 0409 | 0340100000 | 200 | 10979,7 | 70873,0 | 1658,6 | 1658,6 | 1658,6 | 1658,6 | 88487,1 |
| - местный бюджет |  |  |  |  | 74405,8 | 60001,9 | 59082,0 | 59082,0 | 59082,0 | 59082,0 | 370735,7 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

III. Паспорт регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», входящего в национальный проект (далее – региональный проект 1)

- Основные положения

| Краткое наименование регионального проекта | «Региональная и местная дорожная сеть» |  | Срок реализации регионального проекта1 |  | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор регионального проекта 1 | Нестеров Николай Васильевич |  | Глава администрации Корочанского района |  |  |  |
| Руководитель регионального проекта 1 | Агаркова Валентина Александровна |  | Заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |  |  |  |
| Администратор регионального проекта 1 | Чертова Юлия Александровна |  | Начальник отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ |  |  |  |
| Соисполнители государственной программы | - |  |  |  |  |  |
| Целевые группы | Население Корочанского района |  |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами Белгородской области | 1. | Государственная программа Белгородской области |  | «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области» |  |  |
|  | 2. | Государственная программа Российской Федерации |  | «Развитие транспортной системы» |  |  |

2. Показатели регионального проекта 1

| № п/п | Наименование показателя | Уровень пока-зателя) | Признак возрастания/ убывания | Ед. измере- ния (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Связь с показателями государственной программы Белгородской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значе- ние | год | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Доля автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов, соответствующих нормативным требованиям | НП | Прогресси-рующий | Процент | 79,01 | 2023 | 79,1 | 79,3 | 79,5 | 80,1 | 80,3 | 80,5 | Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 30 июля 2021 года № 155 | Управление по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации района | Обеспечение доли автодорог местного значения, соответствующих требованиям, на уровне не менее 85 процентов | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям |

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта 1 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги местного значения и искусственные дорожные сооружения на них | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93131,9 |
|  | ИТОГО: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93131,9 |

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 1

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципаль- ного образования» | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1. | Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | X | Условная штука | 0 | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Оказание услуг (выполнение работ) | Национальный проект | Да | Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорог местного значения (накопленным итогом) |
| 1.1.1. | Администрацией Корочанского района достигнуты показатели муниципального проекта в текущем году и предоставлены отчеты о реализации программы дорожной деятельности в министерство автомобильных дорог и транспорта Белгородской области. Перечень мероприятий и объектов приведен в приложении № 1 к муниципальной программе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 1

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС/Рз/Пр/КУСР/ВР |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги местного значения и искусственные дорожные сооружения на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 93131,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93131,9 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областной бюджет | 850 | 0409 | 031И89Д140 | 200 | 93131,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93131,9 |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. Помесячный план исполнения областного и местного бюджета в части бюджетных ассигнований,
предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта 1 в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. | Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 0 | 0 | 0 | 0 | 33337 | 0 | 0 | 0 | 59795 | 0 | 0 | 93132 |
|  | ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 33337 | 0 | 0 | 0 | 59795 | 0 | 0 | 93132 |

Приложение
к паспорту регионального проекта

«Региональная и местная дорожная сеть»

План реализации муниципального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата) контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  |  | Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | оконча- ние | предшест-венники | последова- тели |  |  |  | Значение | Объем финансового подтверждения (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.1.К1. | Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 01.01.2025 | 31.01.2025 | Х | Х | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ | Х | Х | Х | Х | Проект постановления муниципальной программы |
| 1.1.К2. | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение | 01.02.2025 | 01.08.2025 | Х | Х | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ | Х | Х | Х | Х | Информация о материально-техническом (кадровом) обеспечении |
| 1.1.К3. | Услуга оказана (работы выполнены) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ | Х | Х | Х | Х | Копия формы КС-3 |
| 1.1.К4 | Закупка включена в план график | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ | Х | Х | Х | Х | Снимок экрана |
| 1.1.К5. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ | Х | Х | Х | Х | Снимок экрана размещения закупок |
| 1.1.К6. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных работ по государственному (муниципальному) контракту | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ | Х | Х | Х | Х | Платежное поручение |
| 1.1.К7. | С министерством автомобильных дорог и транспорта Белгородской области заключены соглашенияо предоставлении району межбюджетных трансфертов | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Агаркова В.А. заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ | Х | Х | Х | Х | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов |

IV. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение сохранности существующей сети

автомобильных дорог и безопасности дорожного движения»

(далее – комплекс процессных мероприятий 1)

1. Основные положения

| Ответственный исполнительный орган Корочанского района | Управление по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района (Агаркова Валентина Александровна, заместитель главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ) |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой Белгородской области | Государственная программа Белгородской области «Развитие транспортной системы» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Ед. изм. (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значе ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | П | МП | Км | 17,3 | 2023 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | Управление по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации района |
| 1.2 | Пассажирооборот транспортом общего пользования | МП | Прогресси-рующий | Млн. пасс.-км | 10,2 | 2023 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | Управление по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации района |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уро вень показателя | Ед. измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. | Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | МП | Км | - | - | - | - | - | - | 4,8 | - | - | - | - | 4,8 |
| 2. | Создание условий для организации транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Пассажирооборот транспортом общего пользования | МП | Км | - | - | - | - | - | - | 4,8 | - | - | - | - | 10,2 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Ед. измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значе ние | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Выполнены работы по содержанию автодорог и мостов местного значения и мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения | Приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг | Тыс. рублей | 10894,0 | 2023 | 11819,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог |
| 1.1.1. | Выполнен комплекс дорожных работ по содержанию автодорог и мостов местного значения и мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Отремонтировано автодорог местного значения | Оказание услуг | Км | 9,7 | 2023 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог |
| 1.2.1. | Выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения. Перечень объектов приведен в приложении № 2 к муниципальной программе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Отремонтировано мостов местного значения | Приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг | Штук | - | 2023 | - | - | - | - | 1 | 1 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог |
| 1.3.1. | Выполнены работы по ремонту мостов местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Изготовлена проектно-сметная документация | Приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг | Штук | - | 2023 | - | - | - | 1 | 1 | - | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог |
| 1.4.1. | Получены положительные заключения государственной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Создание условий для организации транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организованы перевозки населения на пригородных межмуниципальных маршрутах автобусным транспортом | Оказание услуг (выполнение работ) | Маршруты | 10 | 2023 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Пассажиропоток на общественном транспорте |
|  | Предоставлены субвенции на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Организовано транспортное обслуживание населения автобусными маршрутами на территории Корочанского района | Оказание услуг (выполнение работ) | Маршруты | 24 | 2023 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | Пассажиропоток на общественном транспорте |
|  | Предоставлено финансирование транспортной работы по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Организован льготный проезд студентов автобусным транспортом по внутримуниципальным пригородным маршрутам | Оказание услуг (выполнение работ) | Образовательные организации | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Пассажиропоток на общественном транспорте |
|  | Предоставлены субсидии на компенсацию потерь в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения инвалидностью образовательных организаций среднего профессионального образовании в городском и пригородном сообщении на территории Корочанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Организован льготный проезд населения на автобусных маршрутах к дачным и садово-огородным участкам | Оказание услуг (выполнение работ) | Пассажиров | 13 | 2023 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | Пассажиропоток на общественном транспорте |
|  | Предоставлены субсидии на возмещение недополученных доходов на пригородных автобусных маршрутах в целях предоставления льготного поезда к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Приобретен подвижной состав пассажирского транспорта общего пользования | Приобретение товаров, работ, услуг | Шт. автобусов | - | 2023 | - | - | 1 | - | - | - | Пассажиропоток на общественном транспорте |
|  | Предоставлено финансирование на приобретение пассажирского транспорта общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС/Рз/Пр/КУСР/КВР |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Всего по комплексу процессных мероприятий «Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 85385,5 | 130874,9 | 60740,6 | 60740,6 | 60740,6 | 60740,6 | 459222,8 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областной бюджет | 850 | 0409 | 0340000000 |  | 10979,7 | 70873,0 | 1658,6 | 1658,6 | 1658,6 | 1658,6 | 88487,1 |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  | 74405,8 | 60001,9 | 59082,0 | 59082,0 | 59082,0 | 59082,0 | 370735,7 |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Выполнены работы по содержанию автодорог и мостов местного значения и мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 11819,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11819,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - местный бюджет | 850 | 0409 | 0340183460 | 540 | 11819,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11819,0 |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Отремонтировано автодорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 47797,2 | 105105,3 | 34971,0 | 34971,0 | 34971,0 | 34971,0 | 292786,5 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областной бюджет | 850 | 0409 | 034019Д090 | 244 | 9321,1 | 69214,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78535,5 |
|  | - местный бюджет | 850 | 0409 | 0340120580 | 243/244 | 38476,1 | 35890,9 | 34971,0 | 34971,0 | 34971,0 | 34971,0 | 214251,0 |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Отремонтировано мостов местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Изготовлена проектно-сметная документация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Организованы перевозки населения на пригородных межмуниципальных маршрутах автобусным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 1445,0 | 1445,0 | 1445,0 | 1445,0 | 1445,0 | 1445,0 | 8670,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областной бюджет | 850 | 0408 | 0340173810 | 244 | 1445,0 | 1445,0 | 1445,0 | 1445,0 | 1445,0 | 1445,0 | 8670,0 |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Организовано транспортное обслуживание населения автобусными маршрутами на территории Корочанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 24100,0 | 24100,0 | 24100,0 | 24100,0 | 24100,0 | 24100,0 | 144600,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - местный бюджет | 850 | 0408 | 0340163810 | 244 | 24100,0 | 24100,0 | 24100,0 | 24100,0 | 24100,0 | 24100,0 | 144600,0 |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Организован льготный проезд студентов автобусным транспортом по внутримуниципальным пригородным маршрутам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 214,7 | 214,2 | 214,2 | 214,2 | 214,2 | 214,2 | 1285,7 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областной бюджет | 850 | 0408 | 0340173830 | 813 | 204,2 | 204,2 | 204,2 | 204,2 | 204,2 | 204,0 | 1225,2 |
|  | - местный бюджет | 850 | 0408 | 03401S3830 | 812 | 10,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 60,5 |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. | Организован льготный проезд населения на автобусных маршрутах к дачным и садово-огородным участкам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 1,5 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 13,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областной бюджет | 850 | 0408 | 0340173860 | 631 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 7,8 |
|  | - местный бюджет | 850 | 0408 | 03401S3860 | 631 | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,2 |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9. | Осуществление переданных полномочий по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 48,6 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областной бюджет |  |  | 0340173850 | 244 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 48,6 |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10. | Приобретен подвижной состав пассажирского транспорта общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 1

к муниципальной программе Корочанского района «Совершенствование и

развитие транспортной системы и дорожной сети
Корочанского района»

Перечень объектов по ремонту автомобильных дорог и искусственных неровностей на них на 2025 год в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»

| № п/п | Наименование объекта | Объем работ, км | Стоимость, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги местного значения по ул. Пустошь в с. Заячье Корочанского района Белгородской области | 0,334 | 6 309,16 |
| 2 | Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги местного значения по ул. Дружба в с. Заячье Корочанского района Белгородской области | 1,106 | 19 222,52 |
| 3 | Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги местного значения по ул. Привольная в г. Короча Белгородской области | 0,675 | 19 204,64 |
| 4 | Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги местного значения с ул. Шлях до МТФ «Ломово» с. Ломово Корочанского района Белгородской области | 0,72 | 12 486,06 |
| 5 | Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги местного значения по ул. Веселая с. Ломово Корочанского района Белгородской области | 0,354 | 5 659,26 |
| 6 | Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги местного значения по ул. Шлях с. Ломово Корочанского района Белгородской области | 1,3 | 22 885,81 |
| 7 | Ремонт покрытия проезжей части по пер. Белогорский в г. Короча Белгородской области | 0,273 | 7 364,45 |
|  | ИТОГО: | 4,762 | 93 131,9 |

Приложение № 2

к муниципальной программе Корочанского района «Совершенствование и

развитие транспортной системы и дорожной сети
Корочанского района»

Перечень объектов капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в Корочанском районе на 2025 год

| № п/п | Наименование объекта | Объем работ | Стоимость, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт подъезда к дому с. Мелихово ул. Альшаева д. 53 | 270 кв.м. | 459,457 |
| 2 | Устройство щебеночного подъезда к дому с. Д.Игуменка ул. 60 лет Октября д.32 | 611,5 кв.м. | 559,623 |
| 3 | Ремонт тротуара в г. Короча по ул. Гагарина | 1,12 км | 8 726,95 |
| 4 | Ямочный ремонт уличных дорог Корочанского района Белгородской области | 2 000 кв.м. | 4 100,0 |
| 5 | Ремонт подъезда к дому в г. Короча по ул. Карла Либкнехта дом 75 | 24 кв.м. | 120,0 |
| 6 | Обустройство пешеходных вблизи образовательных учреждений на территории района |  | 10 144,69 |
| 7 | Капитальный ремонт подъездной дороги к кладбищу в х. Миндоловка Соколовского сельского поселения Корочанского района Белгородской области | 1,2 км | 9 811,69 |
|  | ИТОГО: |  | 33 962,41 |