

# БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

#### АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

##### «КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН»

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**Короча**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **«** | 28 | **»** | декабря |  | **2024** | **г.** |  | **№** | 1223 |

**Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Корочанский район» «Развитие информационных технологий   
в деятельности органов местного самоуправления»**

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 года № 786 «О системе управления государственными   
програм­мами Российской Федерации», постановлениями Правительства   
Белгородской области от 11 июля 2023 года № 371-пп «Об утверждении   
Стратегии соци­ально-экономического развития Белгородской области на   
период до 2030 года», постановлением Правительства Белгородской области   
от 23 октября 2023 года № 591-пп «Об утверждении Перечня государственных программ Белгородской области», постановлениями администрации муниципального района «Корочанский район» от 6 июля 2024 года № 525 «Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами Корочанского района», от 12 декабря 2024 года № 1122 «Об утверждении перечня муниципальных программ Корочанского района» администрация муниципального района «Корочанский район» **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить муниципальную программу Корочанского района «Развитие информационных технологий в деятельности органов местного самоуправления» (далее – Программа, прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района «Корочанский район» Белгородской области от   
12 сентября 2014 года № 651 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Корочанский район» «Развитие информационных технологий в деятельности органов местного самоуправления» с 1 января   
2025 года.

3. Директору муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Корочанский район» Кладиенко Е.А. обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района «Корочанский район» в информационно – коммуникационной сети общего пользования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района – руководителя аппарата администрации района Коломыцеву И.П.

**Глава администрации**

**Корочанского района Н.В. Нестеров**

**Утверждена**

**постановлением администрации**

**муниципального района**

**«Корочанский район»**

**от 28 декабря 2024 года**

**№ 1223**

**Муниципальная программа**

**«Развитие информационных технологий в деятельности органов**

**местного самоуправления»**

**1. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы Корочанского района**

**«Развитие информационных технологий в деятельности органов**

**местного самоуправления»**

**1.1. Оценка текущего состояния**

Информационное общество характеризуется высоким уровнем развития информационных и телекоммуникационных технологий и их интенсивным использованием гражданами, бизнесом, органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Международный опыт показывает, что высокие технологии, в том числе информационные и телекоммуникационные, уже стали локомотивом социально-экономического развития многих стран мира, а обеспечение гарантированного свободного доступа граждан к информации – одной из важнейших задач государств.

Экономическое развитие региона и интеграция в единое информационное пространство обусловили резкое увеличение роли информационной сферы в жизни общества Корочанского района.

На основе широкомасштабного применения новых современных информационно-телекоммуникационных технологий идет активный процесс создания информационного общества, регионального электронного правительства, электронного документооборота и межведомственных систем взаимодействия органов власти с гражданами и хозяйствующими субъектами.

К числу основных задач, требующих решения для достижения цели развития информационного общества, указанной в муниципальной программе, относятся:

- формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий;

- повышение качества образования, медицинского обслуживания, социальной защиты населения, развитие экономики на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий;

- повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления;

- сохранение культуры народов Российской Федерации, укрепление нравственных и патриотических принципов в общественном сознании, развитие системы культурного и гуманитарного просвещения.

Для решения поставленных задач был разработан комплекс мер, утвержденных постановлением Правительства Белгородской области от 29 января 2010 года № 34-пп «О системе мер по развитию информационного общества и формированию электронного правительства Белгородской области на 2010-2012 годы».

С 2013 года в Белгородской области развитие информационного общества осуществляется на основе мероприятий, утвержденных постановлением Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 518-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие информационного общества в Белгородской области». Реализация указанных мер оказала существенное влияние на развитие информационных и телекоммуникационных технологий.

Была сформирована корпоративная сеть Правительства Белгородской области, в которую были успешно подключены структурные подразделения Корочанского района.

Для устранения проблемы цифрового неравенства между муниципальными образованиями Корочанского района ведутся работы по созданию единой информационно-телекоммуникационной сети, которая обеспечит широкий доступ населения к информации о деятельности органов власти, обеспечит оказание ими услуг в электронном виде и предоставление широкополосного доступа в сеть Интернет.

Для обеспечения перехода органов местного самоуправления, а также находящихся в их ведении учреждений и организаций на оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде создан региональный Портал государственных и муниципальных услуг (далее – региональный Портал).

Для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде, ведется работа по организации электронного межведомственного взаимодействия.

Создана Региональная система межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ), которая интегрирована с федеральной СМЭВ по защищенному каналу связи. К СМЭВ подключены все структурные подразделения Корочанского района.

В контексте развития информационного общества в Белгородской области рассматриваются перспективы повышения качества предоставления информационных услуг населению через средства массовой информации (далее – СМИ) и Интернет-ресурсы. Именно они выступают в качестве основных механизмов открытости всех структур власти и регулирования их взаимоотношений с обществом.

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и статью 10 Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» от 14.07.2022 № 270-ФЗ

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (изменения 14.07.2022 г. № 270-ФЗ) и Стратегию социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 11 июля 2023 года № 371-пп, для удовлетворения потребностей граждан в информации местного и регионального характера в районе созданы условия для работы автономной некоммерческой организации «Издательский дом «Мир Белогорья» (далее – АНО «Издательский дом «Мир Белогорья»), выпускающей газету «Ясный ключ», и функционирование сайта органов местного самоуправления муниципального района «Корочанский район» (далее – сайт).

Единственное печатное издание Корочанского района газета «Ясный ключ» выходит 1 раз в неделю (четверг) форматом А3 в объеме 16-ти как черно-белых, так и многоцветных полос в соответствии с примерной тематикой, заявленной её учредителями: администрацией Корочанского района, АНО «Издательский дом «Мир Белогорья».

Для информационной поддержки управленческих процессов используются возможности официального сайта. На страницах сайта размещается информация о деятельности администрации и Муниципального совета района, по согласованию – администраций, городского и земских собраний поселений, избирательной комиссии муниципального района «Корочанский район» Белгородской области, муниципальных учреждений.

Значимость местных средств массовой информации и сайта определяется их влиянием на формирование общественного сознания и выработку общественного мнения, сохранение и укрепление нравственных ценностей общества, развитие духовности, традиций патриотизма и гуманизма, культурного и научного потенциала. Они успешно обеспечивают реализацию конституционного права граждан на свободный доступ к информации о политике, проводимой Губернатором и Правительством Белгородской области, областной Думой и органами местного самоуправления, о приоритетных направлениях социально-экономического развития территории, о реализуемых в районе федеральных, региональных, муниципальных программах и проектах, об инвестиционной активности бизнес-сообщества и общественных обсуждениях социальных проектов, способствуя тем самым установлению конструктивного диалога между властью и жителями. В конечном итоге открытость власти оказывает существенное влияние на создание в районе позитивного информационного пространства.

Несмотря на широкое развитие телекоммуникационных технологий, в результате чего печатные периодические издания испытывают конкуренцию со стороны телевидения, радио и Интернет-изданий, в Корочанском районе интерес населения к областной периодике и местной газете остается, по-прежнему, высоким. Такая значимость СМИ достигается оперативностью предоставления информации, доступностью, широким охватом аудитории, многоплановостью, социальной ориентированностью.

Развитие местной медиаиндустрии происходит с учетом этой очевидной мировой тенденции и требует муниципальной финансовой поддержки.

**1.2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики**

**в сфере реализации муниципальной программы**

В целях преодоления актуальных вызовов, с которыми сталкивается муниципалитет, а также достижения стратегических целей и задач социально-экономического развития, определены цели и задачи, разработаны структура и система показателей муниципальной программы.

Приоритетами в сфере развития информационного общества в Корочанском районе являются:

- повышение эффективности местного самоуправления;

- реализация проектов, направленных на развитие современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры;

- совершенствование системы информационно-аналитического обеспечения принимаемых управленческих решений;

- обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления, их готовность и способность к диалогу с общественностью по широкому кругу проблем;

- обеспечение требуемого уровня информационной безопасности.

Основной целью муниципальной программы является повышение эффективности местного самоуправления, уровня информированности населения об их деятельности, реализации приоритетных направлений социально-экономического развития области и района, качества и оперативности предоставления муниципальных услуг на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий.

Для достижения этой цели необходимо реализовать следующие задачи:

1. Обеспечить требуемый уровень информационной безопасности.

2. Обеспечить поддержку средств массовой информации и официального сайта по освещению деятельности органов местного самоуправления.

Сохранение и развитие классических периодических печатных СМИ в районе является значимым элементом формирования единого информационного пространства. Периодические печатные издания остаются проверенными и достоверными источниками информации. Именно поэтому создание качественного информационного продукта и гарантированное доведение его до населения района становится принципиальной задачей.

**1.3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями  
и показателями государственных программ Белгородской области**

Муниципальная программа сформирована с учетом национальных целей развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (национальная цель «Устойчивая и динамичная экономика»).

Муниципальная программа направлена на достижение целей путем реализации следующих приоритетов:

- поддержка развития и координации процессов цифровой трансформации;

- снижение барьеров, формирование условий и стимулирование развития инфраструктуры связи;

- создание и обеспечение функционирования в Белгородской области центра управления регионом.

Путем реализации намеченных целей государственной программы Белгородской области "Развитие информационного общества в Белгородской области" были определены следующие целевые показатели:

1. Доля автоматизированных рабочих мест муниципальных учреждений с лицензионным антивирусным программным обеспечением, полученным по заявке – 100%.

2. Доля автоматизированных рабочих обрабатывающих сведения конфиденциального характера на которых проведены мероприятия по осуществлению контроля эффективности по требованиям безопасности информации.

3. Доля отработанных в соцмедиа сообщений граждан в срок – 96 %.

4. Доля площади газеты «Ясный ключ» с информацией о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления к общему объему тиража – 30%.

5. Объем публикаций о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления – 124,8 тыс. кв. см.

Перечень мероприятий подпрограмм, а также сроки их реализации подлежат ежегодной корректировке в соответствии со Стратегией района, достигнутыми результатами в предшествующий период реализации муниципальной программы.

**1.4. Задача муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа сформирована с учетом национальных целей развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (национальная цель «Устойчивая и динамичная экономика»).

По направлению (подпрограмме) «Повышение эффективности местного самоуправления, взаимодействие гражданского общества и бизнеса с органами местного самоуправления, качества и оперативности предоставления муниципальных услуг на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий».

Способом эффективного решения задачи является:

- предоставление субсидии за счет средств районного бюджета на обеспечение деятельности межрайонной газеты «Ясный ключ».

По направлению (подпрограмме) «Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления и повышение эффективности их взаимодействия с населением Корочанского района определена ключевая задача по созданию условий для увеличения уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления».

Способом эффективного решения задачи является:

- предоставление субсидии за счет средств районного бюджета на обеспечение деятельности межрайонной газеты «Ясный ключ».

Для достижения указанной цели в структуру муниципальной программы включено направление (подпрограмма) реализации «Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления и повышение эффективности их взаимодействия с населением Красненского района», в рамках которого будет реализовываться структурный элемент комплексов процессных мероприятий «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления и приоритетах социально-экономического развития территории Корочанского района».

Для достижения цели предусмотрены следующие задачи:

- реализация проектов, направленных на становление информационного общества;

- обеспечение доступности информации, содержащейся в информационных системах;

- повышение уровня защищенности государственных информационных систем и ресурсов;

- развитие перспективных высокотехнологичных направлений в сфере информационных технологий;

- развитие и модернизация телекоммуникационной инфраструктуры;

Одним из основных направлений деятельности муниципальных средств массовой информации (далее – СМИ) является их участие в реализации Основ государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан.

Для достижения указанной цели в структуру муниципальной программы включено направление (подпрограмма) реализации «Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления и повышение эффективности их взаимодействия с населением Корочанского района», в рамках которого будет реализовываться структурный элемент комплексов процессных мероприятий «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления и приоритетах социально-экономического развития территории Корочанского района».

Кроме того, при формировании целей и показателей муниципальной программы учитывались положения документов стратегического планирования области, в том числе государственной программы Белгородской области «Обеспечение населения Белгородской области информацией о приоритетных направлениях региональной политики».

По направлению (подпрограмме) «Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления и повышение эффективности их взаимодействия с населением Корочанского района» определена ключевая задача по созданию условий для увеличения уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления.

**2. Паспорт муниципальной программы Корочанского района**

**«Развитие информационных технологий в деятельности органов   
местного самоуправления»**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы Корочанского района | Кизимов Сергей Юрьевич - заместитель главы администрации района – руководитель аппарата администрации района |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Корочанского района | Администрация муниципального района «Корочанский район» |
| Период реализации муниципальной программы Корочанского района | 2025 – 2030 годы |
| Цели муниципальной программы Корочанского района | Повышение эффективности местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами местного самоуправления, качества и оперативности предоставления муниципальных услуг на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий. |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы Корочанского района | 1. «Повышение эффективности местного самоуправления, взаимодействие гражданского общества и бизнеса с органами местного самоуправления, качества и оперативности предоставления муниципальных услуг на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий».  2. «Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления и повышение эффективности их взаимодействия с населением Корочанского района определена ключевая задача по созданию условий для увеличения уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления». |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации,  в том числе по источникам финансирования | Объем финансирования муниципальной программы в 2025 – 2030 годах за счет всех источников финансирования составит 15 160,0 тыс. рублей.  Объем финансирования муниципальной программы в 2025 – 2030 годах за счет средств районного бюджета составит 15 160,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2025 год – 2610,0 тыс. рублей (план);  2026 год – 2510,0 тыс. рублей (план);  2027 год – 2510,0 тыс. рублей (план);  2028 год – 2510,0 тыс. рублей (план);  2029 год – 2510,0 тыс. рублей (план);  2030 год – 2510,0 тыс. рублей (план).  Финансирование муниципальной программы в 2025 – 2030 годах за счет средств федерального бюджета не запланировано.  Финансирование муниципальной программы в 2025 – 2030 годах за счет средств областного бюджета не запланировано.  Финансирование муниципальной программы в 2025 – 2030 годах за счет средств внебюджетных источников не запланировано. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Корочанского области | Муниципальной программы «Развитие информационных технологий  в деятельности органов местного самоуправления»  Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество»/  Показатель 1. Достижение «Цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления. |
| Связь с целями развития Белгородского района/ стратегическими приоритетами Корочанского района | 1. Стратегическая цель Белгородской области до 2030 года «Поддержка предприятий и стимулирование предпринимательства в сфере информационных технологий, обеспечении перевода в цифровой формат (цифровизации) социальных сервисов для жителей, обеспечении цифровой трансформации промышленности региона, формировании системы развития цифровых навыков и компетенций для всех групп жителей Белгородской области».  2. Приоритет «Устойчивая технологически развитая экономика» («Развитие цифровой экономики»).  2.1. Показатель «Достижение «Цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления в 2030 году составляет 100 процентов». |

**3. Показатели муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Наименова ние показателя** | **Уровень показателя)** | **Приз нак возрастания/**  **убыва ния** | **Ед. измере ния**  **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения показателя по годам** | | | | | | **Документ** | **Ответст венный за достижение показателя** | **Связь**  **с показателями национальных целей** | **Связь**  **с показателями государственной программы Белгородс кой области** | **Признак «Участие муниципального района «Белгородс кий район»** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значе ние** | **год** | **2025 г.** | **2026 г.** | **2027 г.** | **2028 г.** | **2029 г.** | **2030 г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** |
| **Цель № 1 Повышение эффективности местного самоуправления, взаимодействие гражданского общества и бизнеса с органами местного самоуправления, качества и оперативности предоставления муниципальных услуг на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля автоматизированных рабочих мест муниципальных учреждений с лицензионным антивирусным программным обеспечением, полученным по заявке | МП | П | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года №313 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Информационное общество» | Администрация Корочанского района | Отсутствует | Отсутствует | Реализуется на уровне муниципалитета |
| 1.2 | Доля автоматизированных рабочих обрабатывающих сведения конфиденциального характера на которых проведены мероприятия по осуществлению контроля эффективности по требованиям безопасности информации | МП | П | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года №313 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Информационное общество» | Администрация Корочанского района | Отсутствует | Отсутствует | Реализуется на уровне муниципалитета |
| 1.3 | Доля отработанных в соцмедиа сообщений граждан в срок | МП | П | Процент | 95 | 2023 | 95,1 | 95,2 | 95,3 | 95,4 | 95,5 | 95,6 | Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года №313 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Информационное общество» | Администрация Корочанского района | Отсутствует | Отсутствует | Реализуется на уровне муниципалитета |
| **Цель № 2 Развитие информационного общества** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля площади газеты «Ясный ключ» с информацией о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления к общему объему тиража | МП | П | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон Российской Федерации от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» | Администрация Корочанского района | Отсутствует | Отсутствует | Реализуется на уровне муниципалитета |
| 2.2 | Объем публикаций о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления | МП | П | тыс. кв. см | 124,8 | 2023 | 124,8 | 124,8 | 124,8 | 124,8 | 124,8 | 124,8 | Федеральный закон Российской Федерации от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» | Администрация Корочанского района | Отсутствует | Отсутствует | Реализуется на уровне муниципалитета |

**4. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Ед. изм.** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец**  **2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Я** | **Ф** | **Мкв** | **А** | **М** | **ИНкв** | **ИЛ** | **А** | **Скв** | **О** | **Н** |
| 1. | **Цель № 1 Повышение эффективности местного самоуправления, взаимодействие гражданского общества и бизнеса с органами местного самоуправления, качества и оперативности предоставления муниципальных услуг на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля автоматизированных рабочих мест муниципальных учреждений с лицензионным антивирусным программным обеспечением, полученным по заявке | МП | Процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 1.2 | Доля автоматизированных рабочих обрабатывающих сведения конфиденциального характера на которых проведены мероприятия по осуществлению контроля эффективности по требованиям безопасности информации | МП | Процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 1.3 | Доля отработанных в соцмедиа сообщений граждан в срок | МП | Процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |
| 2. | **Цель № 2 Развитие информационного общества** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля площади газеты «Ясный ключ» с информацией о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления к общему объему тиража | МП | Процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 2.2 | Объем публикаций о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления | МП | тыс. кв. см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,8 |

**5. Структура муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Задачи структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых**  **эффектов от реализации задачи структурного элемента** | **Связь**  **с показателями** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1. Направление (подпрограмма) «Повышение эффективности местного самоуправления, взаимодействие гражданского общества и бизнеса с органами местного самоуправления, качества и оперативности предоставления муниципальных услуг на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий»** | | | |
| **1.1.** | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие информационных технологий в деятельности органов местного самоуправления»** | | |
| Ответственный за реализацию: Администрация Корочанского района | | Срок реализации: 2025 – 2030 гг. | |
| 1.1.1. | Развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества | Повышение уровня антивирусной защищённости рабочих станций и доли автоматизированных рабочих обрабатывающих сведения конфиденциального характера на которых проведены мероприятия по осуществлению контроля эффективности по требованиям безопасности информации расположенных в администрации Корочанского района и ее подведомственных учреждениях | Обеспечение должного уровня безопасности информации, целостности и конфиденциальности обрабатываемых муниципальных ресурсов, защиты информационных и телекоммуникационных систем |
| **2. Направление (подпрограмма) «Развитие информационного общества»** | | | |
| **2.1.** | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие информационных технологий в деятельности органов местного самоуправления»-** | | |
| Ответственный за реализацию: комитет экономического развития администрации Белгородского района | | Срок реализации: 2025 – 2030 гг. | |
| 2.1.1. | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления и приоритетах социально-экономического развития территорий | Удовлетворение потребностей граждан в информации местного и регионального характера в районе за счёт работы автономной некоммерческой организации «Издательский дом «Мир Белогорья», выпускающей газету «Ясный ключ», и функционирования сайта органов местного самоуправления муниципального района «Корочанский район». | В рамках данного мероприятия планируется финансирование из средств муниципального бюджета в целях своевременного и качественного информирования населения.  Реализация данного мероприятия позволит выполнять договорные обязательства, а также обеспечивать реализацию информационных услуг. |

**6. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам,**  **тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Муниципальная программа «Развитие информационных технологий в деятельности органов местного самоуправления» (всего), в том числе:** | | **0400000000** | **2 610,0** | **2 510,0** | **2 510,0** | **2 510,0** | **2 510,0** | **2 510,0** | **15 160,0** |
| Бюджет муниципального района «Корочанский район» Белгородской области (всего), из них: | |  | **2 610,0** | **2 510,0** | **2 510,0** | **2 510,0** | **2 510,0** | **2 510,0** | **15 160,0** |
| 1. | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Средства местного бюджета |  | **2 610,0** | **2 510,0** | **2 510,0** | **2 510,0** | **2 510,0** | **2 510,0** | **15 160,0** |
| Консолидированные бюджеты поселений Белгородского района | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем налоговых расходов (справочно) | | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Направление (подпрограмма) «Повышение эффективности местного самоуправления, взаимодействие гражданского общества и бизнеса с органами местного самоуправления, качества и оперативности предоставления муниципальных услуг на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий»** | | **0440100000** | **300,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **1300,0** |
| Бюджет муниципального района «Корочанский район» Белгородской области (всего), из них: | |  | **300,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **1300,0** |
| 1. | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Средства местного бюджета |  | **300,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **1300,0** |
| Консолидированные бюджеты поселений Корочанского района | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Направление (подпрограмма) «Развитие информационного общества»** | | **0440200000** | **1 998,0** | **1 998,0** | **1 998,0** | **1 998,0** | **1 998,0** | **1 998,0** | **11 988,0** |
| Бюджет муниципального района «Корочанский район» Белгородской области (всего), из них: | |  | 1 998,0 | 1 998,0 | 1 998,0 | 1 998,0 | 1 998,0 | 1 998,0 | 11 988,0 |
| 1. | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Средства местного бюджета |  | **2 310,00** | **2 310,00** | **2 310,00** | **2 310,00** | **2 310,00** | **2 310,00** | 13 860,0 |
| Консолидированные бюджеты поселений Корочанского района | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

**«Развитие информационных технологий в деятельности органов местного самоуправления»**

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Структурное подразделение администрации муниципального образования | Аппарата администрации Корочанского района |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие информационных технологий  в деятельности органов местного самоуправления» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответствен  ный за достижение показателя |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля автоматизированных рабочих мест муниципальных учреждений с лицензионным антивирусным программным обеспечением, полученным по заявке | МП | П | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Аппарата администрации Корочанского района |
| 1.2 | Доля автоматизированных рабочих обрабатывающих сведения конфиденциального характера на которых проведены мероприятия по осуществлению контроля эффективности по требованиям безопасности информации | МП | П | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Аппарата администрации Корочанского района |
| 1.3. | Доля отработанных в соцмедиа сообщений граждан в срок | МП | П | Процент | 95 | 2023 | 95,1 | 95,2 | 95,3 | 95,4 | 95,5 | 95,6 | Аппарата администрации Корочанского района |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец  *2025*  года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | Задача «Развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля автоматизированных рабочих мест муниципальных учреждений с лицензионным антивирусным программным обеспечением, полученным по заявке | МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 1.2 | Доля автоматизированных рабочих обрабатывающих сведения конфиденциального характера на которых проведены мероприятия по осуществлению контроля эффективности по требованиям безопасности информации | МП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 1.3. | Доля отработанных в соцмедиа сообщений граждан в срок | МП | процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,1 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | | год | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача «Развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества» | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Обеспечены рабочие места муниципальных учреждений антивирусным программным обеспечением « | Осуществление текущей деятельности | Единиц | 1 | | 2023 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | Обеспечение должного уровня безопасности информации, целостности и конфиденциальности обрабатываемых муниципальных ресурсов, защиты информационных и телекоммуникационных систем |
| 2 | Мероприятие (результат) «Обеспечены автоматизированные рабочие места, обрабатывающие сведения конфиденциального характера на которых проведены мероприятия по осуществлению контроля эффективности по требованиям безопасности информации» | Осуществление текущей деятельности | % | 100 | | 2023 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | Обеспечение должного уровня безопасности информации, целостности и конфиденциальности обрабатываемых муниципальных ресурсов, защиты информационных и телекоммуникационных систем |
| 3 | Мероприятие (результат) «Отработанны в соцмедиа сообщения граждан в срок « | Осуществление текущей деятельности | % | 95 | | 2023 | | 95,1 | | 95,2 | | 95,3 | | 95,4 | | 95,5 | 95,6 | Обеспечение должного уровня безопасности информации, целостности и конфиденциальности обрабатываемых муниципальных ресурсов, защиты информационных и телекоммуникационных систем |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) /  источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения  по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Мероприятие (результат) «Направление (подпрограмма) «Повышение эффективности местного самоуправления, взаимодействие гражданского общества и бизнеса с органами местного самоуправления, качества и оперативности предоставления муниципальных услуг на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий»** | **0440100000** | **300,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **1300,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - средства местного бюджета |  | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **500,0** |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - средства местного бюджета | **0440100000** | **300,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **1300,0** |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2030года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации муниципального образования) | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Задача «Развитие и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационного общества» | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечены рабочие места муниципальных учреждений антивирусным программным обеспечением « | X | Прокудин Евгений Андреевич- начальник программного обеспечения  МКУ «Административно-хозяйственный центр  по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Корочанский район» | - |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование по приобретению антивирусных программ для рабочих мест муниципальных учреждений в 2025 году реализации | 01.01.2025-31.12.2030 | Прокудин Евгений Андреевич- начальник программного обеспечения  МКУ «Административно-хозяйственный центр  по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Корочанский район» | - |
| 1.1.1.К.1 | Контрольная точка 1.1.1.1. «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 01.01.2025-31.12.2030 | Прокудин Евгений Андреевич- начальник программного обеспечения  МКУ «Административно-хозяйственный центр  по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Корочанский район» | Платежное поручение |
| 1.1.1.К.2 | Контрольная точка 1.1.1.2. «Заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с | 01.01.2025-31.12.2030 | Прокудин Евгений Андреевич- начальник программного обеспечения  МКУ «Административно-хозяйственный центр  по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Корочанский район» | Платежное поручение |
| 1.1.1.К.3 | Контрольная точка 1.1.1.3. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания» | 01.01.2025-31.12.2030 | Прокудин Евгений Андреевич- начальник программного обеспечения  МКУ «Административно-хозяйственный центр  по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Корочанский район» | Платежное поручение |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат) «Обеспечены автоматизированные рабочие места, обрабатывающие сведения конфиденциального характера на которых проведены мероприятия по осуществлению контроля эффективности по требованиям безопасности информации» | 01.01.2026-31.12.2026 | Прокудин Евгений Андреевич- начальник программного обеспечения  МКУ «Административно-хозяйственный центр  по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Корочанский район» | - |
| 1.1.2.К.1 | Контрольная точка 1.1.1.1. «Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 01.01.2025-31.12.2030 | Прокудин Евгений Андреевич- начальник программного обеспечения  МКУ «Административно-хозяйственный центр  по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Корочанский район» | Платежное поручение |
| 1.1.2.К.2 | Контрольная точка 1.1.1.2. «Заключено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с | 01.01.2025-31.12.2030 | Прокудин Евгений Андреевич- начальник программного обеспечения  МКУ «Административно-хозяйственный центр  по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Корочанский район» | Платежное поручение |
| 1.1.2.К.3 | Контрольная точка 1.1.1.3. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания» | 01.01.2025-31.12.2030 | Прокудин Евгений Андреевич- начальник программного обеспечения  МКУ «Административно-хозяйственный центр  по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Корочанский район» | Платежное поручение |

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий**

**«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления и приоритетах**

**социально-экономического развития территории Корочанского района»**

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Структурное подразделение администрации муниципального образования | Аппарата администрации Корочанского района |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие информационных технологий  в деятельности органов местного самоуправления» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответствен  ный за достижение показателя |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача «Создание условий для увеличения уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Объем публикаций о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления | МП | П | тыс. кв. см | 124,8 | 2023 | 124,8 | 124,8 | 124,8 | 124,8 | 124,8 | 124,8 | Сетевое издание Корочанского района – газета «Ясный ключ» |

3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец  *2025*  года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | Задача «Создание условий для увеличения уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Объем публикаций о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления | ГП | тыс. кв. см | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 124,8 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Задача «Создание условий для увеличения уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления» | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Ясный ключ»» | Осуществление текущей деятельности | Единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Уровень удовлетворенности населения информационной открытостью органов местного самоуправления;  Количество материалов в СМИ, посвященных приоритетным направлениям муниципальной политики;  Обеспечение финансирования уставной деятельности печатных периодических изданий |
| 1.1 | Предоставление субсидии за счет средств районного бюджета на обеспечение уставной деятельности автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Заря» | | | | | | | | | | | |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) /  источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения  по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Направление (подпрограмма) «Развитие информационного общества»** | **0440200000** | **1 998,0** | **1 998,0** | **1 998,0** | **1 998,0** | **1 998,0** | **1 998,0** | **11 988,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - средства местного бюджета |  | **1 998,0** | **1 998,0** | **1 998,0** | **1 998,0** | **1 998,0** | **1 998,0** | **11 988,0** |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| *Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных (муниципальных) учреждений (организаций)* |  | **1 998,0** | **1 998,0** | **1 998,0** | **1 998,0** | **1 998,0** | **1 998,0** | **11 988,0** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| - средства местного бюджета |  | *250* | *250* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | **500,0** |
| - внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2030 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения администрации муниципального образования) | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Задача «Создание условий для увеличения уровня информированности населения о деятельности органов местного самоуправления» | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование уставной деятельности Сетевое издание Корочанского района – газета «Ясный ключ» | X | Прокудин Евгений Андреевич- начальник программного обеспечения  МКУ «Административно-хозяйственный центр  по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Корочанский район» | - |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечено финансирование уставной деятельности Сетевое издание Корочанского района – газета «Ясный ключ» | 01.01.2025-31.12.2030 | Прокудин Евгений Андреевич- начальник программного обеспечения  МКУ «Административно-хозяйственный центр  по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Корочанский район» | - |
| 1.1.1.К.1 | Контрольная точка 1.1 «Перечислена субсидия Сетевое издание Корочанского района – газета «Ясный ключ» | 01.01.2025-31.12.2030 | Прокудин Евгений Андреевич- начальник программного обеспечения  МКУ «Административно-хозяйственный центр  по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Корочанский район» | Платежное поручение |
| 1.1.1.К.2 | Контрольная точка 1.2 «Перечислена субсидия Сетевое издание Корочанского района – газета «Ясный ключ» | 01.01.2025-31.12.2030 | Прокудин Евгений Андреевич- начальник программного обеспечения  МКУ «Административно-хозяйственный центр  по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Корочанский район» | Платежное поручение |
| 1.1.1.К.3 | Контрольная точка 1.3 «Перечислена субсидия Сетевое издание Корочанского района – газета «Ясный ключ» | 01.01.2025-31.12.2030 | Прокудин Евгений Андреевич- начальник программного обеспечения  МКУ «Административно-хозяйственный центр  по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Корочанский район» | Платежное поручение |
| 1.1.1.К.4 | Контрольная точка 1.4. «Перечислена субсидия Сетевое издание Корочанского района – газета «Ясный ключ» | 01.01.2025-31.12.2030 | Прокудин Евгений Андреевич- начальник программного обеспечения  МКУ «Административно-хозяйственный центр  по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Корочанский район» | Платежное поручение |
| 1.1.1.К.5 | Контрольная точка 1.5. «Заключено соглашение о предоставлении субсидии в 2026 году» | 01.01.2025-31.12.2030 | Прокудин Евгений Андреевич- начальник программного обеспечения  МКУ «Административно-хозяйственный центр  по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Корочанский район» | Заключенное соглашение |

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей   
муниципальной программы Корочанского района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм. (по ОКЕИ)** | **Определение показателя** | **Временные характеристики показателя** | **Алгоритм формирования (формула) и методические пояснения к показателю** | **Базовые показатели (используемые в формуле)** | **Метод сбора информации, индекс формы отчетности** | **Пункт Федерального плана статистических работ** | **Ответственный за сбор данных по показателю** | **Реквизиты акта (при наличии)** | **Срок предоставления годовой отчетной информации** |
| 1. | **Цель № 1 Повышение эффективности местного самоуправления, взаимодействие гражданского общества и бизнеса с органами местного самоуправления, качества и оперативности предоставления муниципальных услуг на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий** | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Доля автоматизированных рабочих мест муниципальных учреждений с лицензионным антивирусным программным обеспечением, полученным по заявке | Процент | Количество автоматизированных рабочих мест муниципальных учреждений включенных в заявку на предоставление лицензии на антивирусный программный продукт/общее количество автоматизированных рабочих мест государственных учреждений | годовой | - | - | Периодическая отчетность | - | Администрация Корочанского района | - | В срок  до 15 марта года,  следующего за отчетным |
| 1.2. | Доля автоматизированных рабочих обрабатывающих сведения конфиденциального характера на которых проведены мероприятия по осуществлению контроля эффективности по требованиям безопасности информации | Процент | Отражает долю автоматизированных рабочих мест сиротствующих требования информационной безопасности | годовой | - | - | Периодическая отчетность | - | Администрация Корочанского района | - | В срок |
| 1.2. | Доля отработанных в соцмедиа сообщений граждан в срок | Процент | Отражает процент отработанных в срок обращений граждан полученных в соцмедия | годовой | - | - | Периодическая отчетность | - | Администрация Корочанского района | - | до 15 марта года, |
| 2. | **Цель № 2 Развитие информационного общества** | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля площади газеты «Ясный ключ» с информацией о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления к общему объему тиража | Процент | Отражает общую площадь газеты  «Ясный ключ»  с информацией о деятельности органов государственной власти  и местного самоуправления | годовой | - | - | Периодическая отчетность | - | Администрация Корочанского района | - | В срок |