### Р О С С И Й С К А Я    Ф Е Д Е Р А Ц И Я

# Б Е Л Г О Р О Д С К А Я    О Б Л А С Т Ь

#### АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

##### «КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН»

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

###### 3 июня 2016 г.                                                                                                № 204

О внесении изменений в постановление

администрации муниципального

района «Корочанский район»

от 12 сентября 2014 года № 655

В соответствии с решением Муниципального совета от 29 декабря     2015 года  № Р/217-26-2 «О бюджете муниципального района «Корочанский район» (районном бюджете) на 2016 год», администрация муниципального района «Корочанский район» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального района «Корочанский район» от 12 сентября 2014 года № 655 «Об утверждении муниципальной программы Корочанского района «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Корочанского района на 2015-2020 годы»:

- в     муниципальную            программу           Корочанского          района  «Совершенствование  и   развитие  транспортной  системы  и  дорожной  сети Корочанского       района       на       2015-2020 годы»      (далее  -  Программа), утвержденную в пункте 1 названного постановления:

- паспорт Программы изложить в следующей редакции:

«Паспорт муниципальной программы Корочанского района «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Корочанского района на 2015-2020 годы»

| № п/п | Наименование муниципальной программы: «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Корочанского района на 2015-2020 годы» (далее - муниципальная программа) |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального района «Корочанский район» |
| 2. | Соисполнители муниципальной программы | Администрация муниципального района «Корочанский район» |
| 3. | Участники муниципальной программы | Администрация муниципального района «Корочанский район» |
| 4. | Подпрограммы муниципальной программы | 1. «Совершенствование и развитие дорожной сети Корочанского района». 2. «Совершенствование и развитие транспортной системы Корочанского района». |
| 5. | Цель муниципальной программы | Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и дорожной сети Корочанского района в соответствии с социально-экономическими потребностями населения |
| 6. | Задачи муниципальной программы | 1. Сохранность и развитие автодорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов района, в соответствии с темпами экономического развития района, ростом уровня автомобилизации и объемов автомобильных перевозок. 2. Создание условий для устойчивого функционирования системы пассажирских перевозок в Корочанском районе. |
| 7. | Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2015-2020 годы муниципальная программа реализуется в один этап |
| 8. | Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств районного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2015-2020 годах за счет всех источников финансирования составит 297917 тыс. рублей. Объем финансирования муниципальной программы в 2015-2020 годах за счет средств районного бюджета составит 227105 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 36080 тыс. рублей; 2016 год - 37937 тыс. рублей; 2017 год - 38272 тыс. рублей; 2018 год - 38272 тыс. рублей; 2019 год - 38272 тыс. рублей; 2020 год - 38272 тыс. рублей; Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015-2020 годах за счет средств областного бюджета составит 70812 тыс. рублей. |
| 9. | Конечные результаты муниципальной программы | К 2020 году планируется: 1.Увеличение доли автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов района, отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог, относящихся к улично-дорожной сети до 82,6 процентов. 2.Увеличение густоты автомобильных дорог, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов района с твердым покрытием на 1000 кв. км территории увеличится до 387,8 км. 3.Увеличение общей протяженности отремонтированных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети, проездов, дворовых территорий много-квартирных домов в населенных пунктах района на 42,9 км. |

- раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:

«Расходы на реализацию муниципальной программы формируются за счет средств областного, районного бюджетов.

Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2015-2020 годах за счет всех источников финансирования составит              297917 тыс. рублей.

Объем финансовых средств, направляемых из районного  бюджета на реализацию муниципальной программы, составляет 227105 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год -  36080 тыс. рублей;

2016 год -  37937 тыс. рублей;

2017 год -  38272 тыс. рублей;

2018 год -  38272 тыс. рублей;

2019 год -  38272 тыс. рублей;

2020 год -  38272 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования Программы в 2015-2020 годах за счет средств областного бюджета составит 70812 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы из различных источников финансирования представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта бюджета муниципального района «Корочанский район» на очередной финансовый год и плановый период.»;

- паспорт Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма 1. «Совершенствование и развитие дорожной сети Корочанского района»

Паспорт

| № п/п | Наименование подпрограммы 1: «Совершенствование и развитие дорожной сети» (далее - подпрограмма 1) |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Соисполнитель подпрограммы 1 | Администрация муниципального района «Корочанский район» |
| 2. | Участники подпрограммы 1 | Администрация муниципального района «Корочанский район» |
| 3. | Цель подпрограммы 1 | Сохранность и развитие автодорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов района, в соответствии с темпами экономического развития района, ростом уровня автомобилизации и объемов автомобильных перевозок |
| 4. | Задачи подпрограммы 1 | 1.Обеспечение сохранности существующей сети автодорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов района. 2.Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек. |
| 5. | Сроки и этапы реализации подпрограммы 1 | 2015-2020 годы подпрограмма 1 реализуется в один этап |
| 6. | Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств районного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2015-2020 годах составит 216359 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 1 в 2015-2020 годах за счет районного бюджета составит - 150326 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год - 23471 тыс. рублей; 2016 год - 24203 тыс. рублей; 2017 год - 25663 тыс. рублей; 2018 год - 25663 тыс. рублей; 2019 год - 25663 тыс. рублей; 2020 год - 25663 тыс. рублей. |
| 7. | Конечные результаты подпрограммы 1 | К 2020 году планируется: Увеличение общей протяженности отремонтированных автодорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети, проездов, дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пунктах района на 49,2 км. |

- абзац седьмой раздела 3 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«Задача 2. В рамках решения задачи 2 «Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек» планируется реализовать основное мероприятие 1.2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети, проездов, дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пунктах района» (Приложение № 6, Приложение № 7)»;

- раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции»:

«Общий объем финансовых средств, необходимый для реализации подпрограммы 1, составляет 216359 тыс. рублей.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 за счет средств районного бюджета составляет 150326 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год - 23471 тыс. рублей;

2016 год - 24203 тыс. рублей;

2017 год - 25663 тыс. рублей;

2018 год - 25663 тыс. рублей;

2019 год - 25663 тыс. рублей;

2020 год - 25663 тыс. рублей».

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 1 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств районного бюджета по годам представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.».

- Приложения № 1, № 3, № 4, № 5, № 6 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

- Программу дополнить приложением № 7 согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Нестерова Н.В.

Глава администрации

Корочанского района                                                                  Н. Полуянова

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Корочанский район»

от «____»____________2016 г.

№ ______

Приложение № 1

к муниципальной программе Корочанского района

«Совершенствование и развитие транспортной  системы

и дорожной сети Корочанского района на 2015-2020 годы»

Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы

«Совершенствование и развитие транспортной  системы и дорожной сети Корочанского района на 2015-2020 годы»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы и основных мероприятий | Срок реализации |  | Ответствен-ный исполнитель, соисполни-тель, участник программы | Общий объем финансирова-ния мероприятия за срок реализации программы, тыс. рублей | Наименования показателя, единица измерения | Значения показателя конечного и непосредственного результатов по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | завер-шение |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | Муниципальная программа Корочанского района «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Корочанского района на 2015-2020 годы» | 2015 | 2020 | Администрация муниципаль-ного района «Корочанский район» | 297917 | Доля автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог, в процентах | 70,2 | 69,9 | 70,5 | 71,1 | 71,7 | 72,3 |
|  |  |  |  |  |  | Густота автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов, на 1000 кв. км территории, км | 377,5 | 377,5 | 377,5 | 377,5 | 381,0 | 384,5 |
|  |  |  |  |  |  | Общая протяженность отремонтированных автодорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети, проездов, дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пунктах района, км | 3,7 | 22,8 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
|  |  |  |  |  |  | Пассажирооборот транспортом общего пользования, млн. пасс.- км | 15,5 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 |
|  | Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие дорожной сети» | 2015 | 2020 | Администрация муниципаль-ного района «Корочанский район» | 216359 | Общая протяженность отремонтированных автодорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети, проездов, дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пунктах района, км | 3,7 | 22,8 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
|  | Задача 1. «Обеспечение сохранности существующей сети автодорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных |  |  | Администрация муниципаль-ного района «Корочанский район» | 61714 | Протяженность автодорог и мостов местного значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов района, подлежащих содержанию, км | 697,6 | 697,6 | 697,6 | 697,6 | 697,6 | 697,6 |
|  | сооружений на них, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2. «Улучшение транспортно- эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети, проездов, дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пунктах района» | 2015 | 2020 | Администрация муниципаль-ного района «Корочанский район» | 154645 | Протяженность автодорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети, проездов, дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пунктов района, подлежащих капитальному ремонту и ремонту, км | 3,7 | 22,8 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
|  | Подпрограмма 2 «Совершенствование и развитие транспортной системы Корочан-ского района» | 2015 | 2020 | Администрация муниципаль-ного района «Корочанский район» | 81558 | Пассажирооборот транспортом общего пользования, млн. пасс.-км | 15,5 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 |
|  | Задача 1. «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении | 2015 | 2020 | Администрация муниципаль-ного района «Корочанский район» | 4779 | Количество межмуниципальных пригородных маршрутов, штук | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | Основное мероприятие 2.2. Организация транспортного обслуживания населения на внутримуниципальном пригородном сообщении | 2015 | 2020 | Администрация муниципаль-ного района «Корочанский район» | 76779 | Количество пригородных внутримуниципальных маршрутов, штук | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |

- Приложение № 3

к муниципальной программе Корочанского района

«Совершенствование и развитие транспортной системы и

дорожной сети Корочанского района  на 2015-2020 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию

основных мероприятий муниципальной программы  района из различных источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объем финансирования, источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЕГО: 2015-2020 годы | 2015 | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Корочанского района на 2015-2020 годы» | Всего: | 297917 | 46717 | 95736 |  | 38866 |  | 38866 |  | 38866 |  | 38866 |  |
|  |  | районный бюджет | 227105 | 36080 | 37937 |  | 38272 |  | 38272 |  | 38272 |  | 38272 |  |
|  |  | областной бюджет | 70812 | 10637 | 57799 |  | 594 |  | 594 |  | 594 |  | 594 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Совершенствование и развитие дорожной сети» | Всего: | 216359 | 33514 | 80193 |  | 25663 |  | 25663 |  | 25663 |  | 25663 |  |
|  |  | районный бюджет | 150326 | 23471 | 24203 |  | 25663 |  | 25663 |  | 25663 |  | 25663 |  |
|  |  | областной бюджет | 66033 | 10043 | 55990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Обеспечение сохранности существующей сети автодорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов района | Всего: | 61714 | 9164 | 10294 |  | 10564 |  | 10564 |  | 10564 |  | 10564 |  |
|  |  | районный бюджет | 61714 | 9164 | 10294 |  | 10564 |  | 10564 |  | 10564 |  | 10564 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. «Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети, проездов, дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пунктах района | Всего: | 154645 | 24350 | 69899 |  | 15099 |  | 15099 |  | 15099 |  | 15099 |  |
|  |  | районный бюджет | 88612 | 14307 | 13909 |  | 15099 |  | 15099 |  | 15099 |  | 15099 |  |
|  |  | областной бюджет | 66033 | 10043 | 55990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Совершенствование и развитие транспортной системы Корочанского района» | Всего: | 81558 | 13203 | 15543 |  | 13203 |  | 13203 |  | 13203 |  | 13203 |  |
|  |  | районный бюджет | 76779 | 12609 | 13734 |  | 12609 |  | 12609 |  | 12609 |  | 12609 |  |
|  |  | областной бюджет | 4779 | 594 | 1809 |  | 594 |  | 594 |  | 594 |  | 594 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. | Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении | Всего: | 4779 | 594 |  | 1809 |  | 594 |  | 594 |  | 594 |  | 594 |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 4779 | 594 |  | 1809 |  | 594 |  | 594 |  | 594 |  | 594 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. | Организация транспортного обслуживания населения на внутримуниципальном пригородном сообщении | Всего: | 76779 | 12609 |  | 13734 |  | 12609 |  | 12609 |  | 12609 |  | 12609 |
|  |  | районный бюджет | 76779 | 12609 |  | 13734 |  | 12609 |  | 12609 |  | 12609 |  | 12609 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе  Корочанского района

- «Совершенствование и развитие транспортной системы и

- дорожной сети Корочанского района на 2015-2020 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств местного бюджета

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Муниципальная программа | «Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Корочанского района на 2015- 2020 годы» | Всего, в том числе: | X | Х | X | 36080 | 37937 | 38272 | 38272 | 38272 | 38272 |
|  |  | Администрация муниципального района «Корочанский район» |  |  | X | 36080 | 37937 | 38272 | 38272 | 38272 | 38272 |
| Подпрограмма 1 | «Совершенствование и развитие дорожной сети» | Всего, в том числе: |  |  | X | 23471 | 24203 | 25663 | 25663 | 25663 | 25663 |
|  |  | Администрация муниципального района «Корочанский район» |  |  | X | 23471 | 24203 | 25663 | 25663 | 25663 | 25663 |
| Основное мероприятие 1.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов района | Администрация муниципального района «Корочанский район» | 861 | 0409 | 0310283460 | 9164 | 10294 | 10564 | 10564 | 10564 | 10564 |
| Основное мероприятие 1.2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети, проездов, дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пунктах района | Администрация муниципального района «Корочанский район» | 850 | 0409 | 0310220580 | 14307 | 13909 | 15099 | 15099 | 15099 | 15099 |
| Подпрограмма 2 | «Совершенствование и развитие транспортной системы Корочанского района» | Всего, в том числе: |  |  | X | 12609 | 13734 | 12609 | 12609 | 12609 | 12609 |
|  |  | Администрация муниципального района «Корочанский район» |  |  | X | 12609 | 13734 | 12609 | 12609 | 12609 | 12609 |

Приложение № 5

- к муниципальной программе  Корочанского района

- «Совершенствование и развитие транспортной системы и

- дорожной сети Корочанского района на 2015-2020 годы»

План

- реализации муниципальной программы Корочанского района

- «Совершенствование и развитие транспортной системы и  дорожной сети

- Корочанского района на 2015-2020 годы» на 2016 год

| № п/п | Наименование программы основного мероприятия, мероприятия, проекта | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Ожидаемый результат реализации (с указанием значения показателя конечного, непосредственного результата) | Срок начала реализа-ции | Срок оконча-ния реализа-ции | Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего на 2016 год | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федераль-ный бюджет | Област-ной бюджет | Район-ный бюджет | Террито-риальные государственные внебюд-жетные фонды | Иные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципаль-ная программа | Всего по муниципальной программе: «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Корочанского района на 2015-2020 годы» | Администрация муниципального района «Корочанский район» |  | 1 января 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | 95736 |  | 57799 | 37937 |  |  |
| 1 | 1. Подпрограмма муниципальной программы «Совершенствование и развитие дорожной сети» | Администрация муниципального района «Корочанский район» |  | 1 января 2016 г | 31 декабря 2016 г. | 80193 |  | 55990 | 24203 |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов района | Администрация муниципального района «Корочанский район» | 697,6 км | 1 января 2016 г. | 31 декабря 2016 г. | 10294 |  |  | 10294 |  |  |
| 1.1.2 | Проект «Совершенство- вание и развитие транспортной системы и дорожной сети Корочанского района на 2016 год» | Администрация муниципального района «Корочанский район» | 17,3 км | 1 февраля 2016 г. | 20 декабря 2016 г. | 48400 |  | 45975 | 2425 |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети, проездов, дворовых территорий | Администрация муниципального района «Корочанский район» | 4,1 км | 2016 г. | 2016 г. | 69899 |  | 55990 | 1309 |  |  |
|  | 2 Подпрограмма муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы Корочанского района» | Администрация муниципального района «Корочанский район» | 15,2 млн. пасс.-км | 2016 г. | 2016 г. | 15543 |  | 1809 | 13734 |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении | Администрация муниципального района «Корочанский район» |  | 2016 г. | 2016 г. | 1809 |  | 1809 |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Организация транспортного обслуживания населения на внутримуници- пальном пригородном сообщении | Администрация муниципального района «Корочанский район» |  | 2016 г. | 2016 г. | 13734 |  | 13734 |  |  |  |

Приложение № 6

к муниципальной программе Корочанского района

«Совершенствование и развитие транспортной

системы и дорожной сети Корочанского района

на 2015-2020 годы»

ПРОГРАММА

капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2016 год муниципального района «Корочанский район»

| № п/п | Наименование объекта | Физические объемы | Объем финансирования на 2016 год | В том числе за счет : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Субсидий областного бюджета (тыс. руб.) | Средств местного бюджета (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Капитальный ремонт и ремонт |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, в том числе: | 22,808 | 68 410 010 | 55 990 000 | 12 420 010 |
|  | 1 Автодорог общего пользования населенных пунктов | км, приведенные к 3,5 м |  |  |  |
|  | Алексеевское сельское поселение | 0,713 | 2 103 270 | 1 998 106 | 105 164 |
| 1 | с. Алексеевка | 0,713 | 2 103 270 | 1 998 106 | 105 164 |
|  | ул. Московская | 0,713 | 2 103 270 | 1 998 106 | 105 164 |
|  | Заяченское сельское поселение | 1,530 | 3 836 230 | 3 644 418 | 191 812 |
| 2 | с.Заячье | 1,530 | 3 836 230 | 3 644 418 | 191 812 |
|  | ул. Татинная | 1,530 | 3 836 230 | 3 644 418 | 191 812 |
|  | Бубновское сельское поселение | 0,957 | 2 504 380 | 2 379 161 | 125 219 |
| 3 | с. Бубново | 0,957 | 2 504 380 | 2 379 161 | 125 219 |
|  | ул. Новая | 0,957 | 2 504 380 | 2 379 161 | 125 219 |
|  | Большехаланское сельское поселение | 1,077 | 3 713 790 | 2 118 628 | 1 595 162 |
| 4 | с.Большая Халань | 1,077 | 3 713 790 | 2 118 628 | 1 595 162 |
|  | ул. Венгеровка (участок №2) | 0,214 | 581 630 | 552 548 | 29 082 |
|  | ул. Венгеровка | 0,863 | 3 132 160 | 1 566 080 | 1 566 080 |
|  | Коротковское сельское поселение | 0,551 | 1 707 500 | 1 622 125 | 85 375 |
| 5 | с.Короткое | 0,551 | 1 707 500 | 1 622 125 | 85 375 |
|  | ул. Елаговка | 0,551 | 1 707 500 | 1 622 125 | 85 375 |
|  | Ломовское сельское поселение | 3,003 | 9 123 950 | 8 667 752 | 456 198 |
| 6 | с.Ломово | 1,744 | 5 164 140 | 4 905 933 | 258 207 |
|  | ул. Молодежная | 1,038 | 3 310 710 | 3 145 175 | 165 535 |
|  | ул. Мозгового | 0,706 | 1 853 430 | 1 760 758 | 92 672 |
| 7 | с. Хрящевое | 1,259 | 3 959 810 | 3 761 819 | 197 991 |
|  | ул. Дорожная | 1,259 | 3 959 810 | 3 761 819 | 197 991 |
|  | Новослободское сельское поселение | 2,969 | 8 290 410 | 7 870 187 | 420 223 |
| 8 | с.Новая Слободка | 2,969 | 8 290 410 | 7 870 187 | 420 223 |
|  | ул. Блиновка | 2,469 | 5 710 130 | 5 424 623 | 285 507 |
|  | ул. Чуевка | 0,500 | 2 580 280 | 2 445 564 | 134 716 |
|  | Погореловское сельское поселение | 1,589 | 4 248 700 | 3 264 425 | 984 275 |
| 9 | с.Погореловка | 1,589 | 4 248 700 | 3 264 425 | 984 275 |
|  | ул. Молодежная | 0,977 | 2 533 500 | 2 406 825 | 126 675 |
|  | пер. Красноармейский | 0,334 | 886 730 | 443 365 | 443 365 |
|  | ул. Свободы | 0,278 | 828 470 | 414 235 | 414 235 |
|  | Поповское сельское поселение | 0,344 | 755 520 | 717 744 | 37 776 |
| 10 | п.Искра | 0,344 | 755 520 | 717 744 | 37 776 |
|  | ул. Балабанова | 0,266 | 560 690 | 532 656 | 28 034 |
|  | ул. Мирная | 0,078 | 194 830 | 185 088 | 9 742 |
|  | Шеинское сельское поселение | 0,759 | 2 626 020 | 2 494 719 | 131 301 |
| 11 | с.Шеино | 0,759 | 2 626 020 | 2 494 719 | 131 301 |
|  | ул. Герасимовка | 0,759 | 2 626 020 | 2 494 719 | 131 301 |
|  | Яблоновское сельское поселение | 0,938 | 2 582 910 | 2 453 764 | 129 146 |
| 12 | с.Яблоново | 0,938 | 2 582 910 | 2 453 764 | 129 146 |
|  | ул. Мира | 0,938 | 2 582 910 | 2 453 764 | 129 146 |
|  | Городское поселение "Город Короча" | 3,825 | 11 616 900 | 9 668 756 | 1 948 144 |
| 13 | г. Короча | 3,825 | 11 616 900 | 9 668 756 | 1 948 144 |
|  | ул. К-Маркса | 0,368 | 865 020 | 821 769 | 43 251 |
|  | ул. Белогорская | 0,942 | 3 663 640 | 3 480 458 | 183 182 |
|  | ул. Дзержинского | 0,964 | 2 951 790 | 2 804 200 | 147 590 |
|  | ул. Володарского | 0,401 | 1 098 010 | 1 043 109 | 54 901 |
|  | ул. Володарского (участок №2) | 0,432 | 1 217 510 | 608 755 | 608 755 |
|  | ул. Советская | 0,455 | 1 154 750 | 577 375 | 577 375 |
|  | ул. К-Маркса (участок №2) | 0,263 | 666 180 | 333 090 | 333 090 |
|  | Бехтеевское сельское поселение | 1,503 | 5 023 380 | 3 514 660 | 1 508 720 |
| 14 | х. Кощин | 0,900 | 3 200 000 | 3 040 000 | 160 000 |
|  | ул. Мичурина | 0,900 | 3 200 000 | 3 040 000 | 160 000 |
| 15 | с.Бехтеевка | 0,603 | 1 823 380 | 474 660 | 1 348 720 |
|  | ул. Комсомольская | 0,315 | 949 320 | 474 660 | 474 660 |
|  | ул. Калинина | 0,288 | 874 060 | 0 | 874 060 |
|  | Жигайловское сельское поселение | 0,315 | 967 310 | 483 655 | 483 655 |
| 16 | с. Жигайловка | 0,315 | 967 310 | 483 655 | 483 655 |
|  | ул. Лозовская | 0,315 | 967 310 | 483 655 | 483 655 |
|  | Кощеевское сельское поселение | 0,610 | 1 768 440 | 1 321 250 | 447 190 |
| 17 | с.Кощеево | 0,610 | 1 768 440 | 1 321 250 | 447 190 |
|  | ул. Центральная | 0,134 | 344 380 | 172 190 | 172 190 |
|  | ул. Интернациональная | 0,476 | 1 424 060 | 1 149 060 | 275 000 |
|  | Мелиховское сельское поселение | 1,393 | 4 910 090 | 2 455 045 | 2 455 045 |
| 18 | с.Мелихово | 1,393 | 4 910 090 | 2 455 045 | 2 455 045 |
|  | ул. Садовая | 1,393 | 4 910 090 | 2 455 045 | 2 455 045 |
|  | Соколовское сельское поселение | 0,732 | 2 631 210 | 1 315 605 | 1 315 605 |
| 19 | с. Фощеватое | 0,732 | 2 631 210 | 1 315 605 | 1 315 605 |
|  | ул. Бригадная | 0,732 | 2 631 210 | 1 315 605 | 1 315 605 |

|  |  |  | Приложение № 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к муниципальной программе |  |  |
|  |  |  | Корочанского района |  |  |
|  |  |  | "Совершенствование и развитие |  |  |
|  |  |  | транспортной системы и дорожной сети |  |  |
|  |  |  | Корочанского района на 2015-2020 годы" |  |  |
| Программа капитального ремонта и ремонта дорог, проездов, дворовых территорий многоквартирных домов, устройства тротуаров в населенных пунктах Корочанского района на 2016 год |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование вида работ, поселения, населенного пункта, объекта | Капитальный ремонт и ремонт автодорог, устройство парковок, тротуаров 2016г |  |  |  |
|  |  | Протяженность, км/м2 | Стоимость ВСЕГО, тыс. рублей | Муниципальный бюджет (акцизы) | Примечание |
|  | ВСЕГО 2016 год: | 2,876/3600 | 24203,00 | 24203,00 |  |
| 1 | Оплата выполненных работ по программе 2016 года (доля района) |  | 3020,00 | 3020,00 |  |
| 2 | Ямочный ремонт автомобильных дорог в населенных пунктах района | 4633,000 | 4329,96 | 4329,96 |  |
| 3 | Приобретение дорожных знаков | 1000 шт | 1330,00 | 1330,00 |  |
|  | Капитальный ремонт и ремонт автодорог, устройство тротуаров |  |  |  |  |
|  | Городское поселение «Город Короча» | 0,995 | 5400,00 | 5400,00 |  |
| 4 | г. Короча | 0,995 | 5400,00 | 5400,00 |  |
|  | ул.Красная Площадь , устройство парковки и тротуаров | 0,995 | 5400,00 | 5400,00 |  |
|  | Заяченское сельское поселение | 0,266 | 1800,00 | 1800,00 |  |
| 5 | с.Заячье | 0,266 | 1800,00 | 1800,00 |  |
|  | ул.Голоузовка- ул.Куток ( тротуар) | 0,266 | 1800,00 | 1800,00 |  |
|  | Яблоновское сельское поселение | 0,309 | 2100,00 | 2100,00 |  |
| 6 | с.Яблоново | 0,309 | 2100,00 | 2100,00 |  |
|  | ул.Заречная (тротуар) | 0,309 | 2100,00 | 2100,00 |  |
|  | Алексеевское сельское поселение | 0,237 | 1600,00 | 1600,00 |  |
| 7 | с.Алексеевка | 0,237 | 1600,00 | 1600,00 |  |
|  | ул.Садовая (тротуар) | 0,237 | 1600,00 | 1600,00 |  |
|  | Погореловское сельское поселение | 0,040 | 350,00 | 350,00 |  |
| 8 | с.Погореловка | 0,040 | 350,00 | 350,00 |  |
|  | пер.Первомайский- ул.Гагарина г.Короча (тротуар) | 0,040 | 350,00 | 350,00 |  |
|  | Ремонт дворовых территори |  |  |  |  |
|  | Поповское сельское поселение | 1,029/3600 | 4046,00 | 4046,00 |  |
| 9 | с.Поповка | 1,029/3600 | 4046,00 | 4046,00 |  |
|  | ул.Бельгия, №№ 3, 5 | 1,029/3600 | 4046,00 | 4046,00 |  |
| 10 | Прочие (ПИР, экспертиза) |  | 227,04 | 227,04 |  |