Приложение

к постановлению администрации

муниципального района

«Корочанский район»

от 14 мая 2018 г.

№ 236

Приложение № 1

к муниципальной программе Корочанского района

«Совершенствование и развитие транспортной  системы

и дорожной сети Корочанского района на 2015-2020 годы»

Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы

«Совершенствование и развитие транспортной  системы и дорожной сети Корочанского района на 2015-2020 годы»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы и основных мероприятий | Срок реализации |  | Ответствен-ный исполнитель, соисполни-тель, участник программы | Общий объем финансирова-ния мероприятия за срок реализации программы, тыс. рублей | Наименования показателя, единица измерения | Значения показателя конечного и непосредственного результатов по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | завер-шение |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | Муниципальная программа Корочанского района «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Корочанского района на 2015-2020 годы» | 2015 | 2020 | Администрация муниципаль-ного района «Корочанский район» | 383507 | Доля автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог, в процентах | 70,2 | 70,3 | 70,7 | 71,1 | 71,7 | 72,3 |
|  |  |  |  |  |  | Густота автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов, на 1000 кв. км территории, км | 377,5 | 476 | 482 | 482 | 482 | 482 |
|  |  |  |  |  |  | Общая протяженность отремонтированных автодорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети, проездов, дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пунктах района, км | 3,7 | 25,5 | 20,2 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  |  |  |  |  |  | Пассажирооборот транспортом общего пользования, млн. пасс.- км | 15,5 | 16,2 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 |
|  | Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие дорожной сети» | 2015 | 2020 | Администрация муниципаль-ного района «Корочанский район» | 292436 | Общая протяженность отремонтированных автодорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети, проездов, дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пунктах района, км | 3,7 | 25,5 | 20,2 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | Задача 1. «Обеспечение сохранности существующей сети автодорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов района» |  |  | Администрация муниципаль-ного района «Корочанский район» | 60030 | Протяженность автодорог и мостов местного значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов района, подлежащих содержанию, км | 697,6 | 697,6 | 705,7 | 705,7 | 705,7 | 705,7 |
|  | Задача 2. «Улучшение транспортно- эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети, проездов, дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пунктах района» | 2015 | 2020 | Администрация муниципаль-ного района «Корочанский район» | 232406 | Протяженность автодорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети, проездов, дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пунктов района, подлежащих капитальному ремонту и ремонту, км | 3,7 | 25,5 | 20,2 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | Подпрограмма 2 «Совершенствование и развитие транспортной системы Корочан-ского района» | 2015 | 2020 | Администрация муниципаль-ного района «Корочанский район» | 91071 | Пассажирооборот транспортом общего пользования, млн. пасс.-км | 15,5 | 16,2 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 |
|  | Задача 1. «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении | 2015 | 2020 | Администрация муниципаль-ного района «Корочанский район» | 3342 | Количество межмуниципальных пригородных маршрутов, штук | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|  | Основное мероприятие 2.2. Организация транспортного обслуживания населения на внутримуниципальном пригородном сообщении | 2015 | 2020 | Администрация муниципаль-ного района «Корочанский район» | 87729 | Количество пригородных внутримуниципальных маршрутов, штук | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 |

- Приложение № 3

к муниципальной программе Корочанского района «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Корочанского района на 2015-2020 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию

основных мероприятий муниципальной программы района из различных источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объем финансирования, источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЕГО: 2015-2020 годы | 2015 | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Корочанского района на 2015-2020 годы» | Всего: | 383507 | 46717 | 103493 |  | 98352 |  | 43908 |  | 44872 |  | 46165 |  |
|  |  | районный бюджет | 280073 | 36080 | 46909 |  | 63768 |  | 43365 |  | 44329 |  | 45622 |  |
|  |  | областной бюджет | 103434 | 10637 | 56584 |  | 34584 |  | 543 |  | 543 |  | 543 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Подпрограмма 1 | «Совершенствование и развитие дорожной сети» | Всего: | 292436 | 33514 | 89165 |  | 82591 |  | 27815 |  | 29029 |  | 30322 |  |
|  |  | районный бюджет | 192344 | 23471 | 33175 |  | 48532 |  | 27815 |  | 29029 |  | 30322 |  |
|  |  | областной бюджет | 100092 | 10043 | 55990 |  | 34059 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Задача 1. «Обеспечение сохранности существующей сети автодорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов района | Всего: | 60030 | 9164 | 10294 |  | 13143 |  | 9143 |  | 9143 |  | 9143 |  |
|  |  | районный бюджет | 60030 | 9164 | 10294 |  | 13143 |  | 9143 |  | 9143 |  | 9143 |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Задача 2. «Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог с целью снижения транспортных издержек» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети, проездов, дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пунктах района | Всего: | 232406 | 24350 | 78871 |  | 69448 |  | 18672 |  | 19886 |  | 21179 |  |
|  |  | районный бюджет | 132314 | 14307 | 22881 |  | 35389 |  | 18672 |  | 19886 |  | 21179 |  |
|  |  | областной бюджет | 100092 | 10043 | 55990 |  | 34059 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Подпрограмма 2 | «Совершенствование и развитие транспортной системы Корочанского района» | Всего: | 91071 | 13203 | 14328 |  | 15761 |  | 16093 |  | 15843 |  | 15843 |  |
|  |  | районный бюджет | 87729 | 12609 | 13734 |  | 15236 |  | 15550 |  | 15300 |  | 15300 |  |
|  |  | областной бюджет | 3342 | 594 | 594 |  | 525 |  | 543 |  | 543 |  | 543 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Задача 1. «Создание условий для организации транспортного обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. | Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении | Всего: | 3342 | 594 |  | 594 |  | 525 |  | 543 |  | 543 |  | 543 |
|  |  | районный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | областной бюджет | 3342 | 594 |  | 594 |  | 525 |  | 543 |  | 543 |  | 543 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Основное мероприятие 2.2. | Организация транспортного обслуживания населения на внутримуниципальном пригородном сообщении | Всего: | 87729 | 12609 |  | 13734 |  | 15236 |  | 15550 |  | 15300 |  | 15300 |
|  |  | районный бюджет | 87729 | 12609 |  | 13734 |  | 15236 |  | 15500 |  | 15300 |  | 15300 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе  Корочанского района

- «Совершенствование и развитие транспортной системы и

- дорожной сети Корочанского района на 2015-2020 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств местного бюджета

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Муниципальная программа | «Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Корочанского района на 2015- 2020 годы» | Всего, в том числе: | X | Х | X | 36080 | 46909 | 63768 | 43365 | 44329 | 45622 |
|  |  | Администрация муниципального района «Корочанский район» |  |  | X | 36080 | 46909 | 63768 | 43365 | 44329 | 45622 |
| Подпрограмма 1 | «Совершенствование и развитие дорожной сети» | Всего, в том числе: |  |  | X | 23471 | 33175 | 48532 | 27815 | 29029 | 30322 |
|  |  | Администрация муниципального района «Корочанский район» |  |  | X | 23471 | 33175 | 48532 | 27815 | 29029 | 30322 |
| Основное мероприятие 1.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов района | Администрация муниципального района «Корочанский район» | 861 | 0409 | 0310283460 | 9164 | 10294 | 13143 | 9143 | 9143 | 9143 |
| Основное мероприятие 1.2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети, проездов, дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пунктах района | Администрация муниципального района «Корочанский район» | 850 | 0409 | 0310220580 | 14307 | 22881 | 35389 | 18672 | 19886 | 21179 |
| Подпрограмма 2 | «Совершенствование и развитие транспортной системы Корочанского района» | Всего, в том числе: |  |  | X | 12609 | 13734 | 15236 | 15550 | 15300 | 15300 |
|  |  | Администрация муниципального района «Корочанский район» |  |  | X | 12609 | 13734 | 15236 | 15550 | 15300 | 15300 |
| Основное мероприятие 2.2 | Организация транспортного обслуживания населения на внутримуниципальном пригородном сообщении | Администрация муниципального района «Корочанский район» | 850 | 0408 | 0320263810 | 12609 | 13734 | 15236 | 15550 | 15300 | 15300 |

Приложение № 5

- к муниципальной программе  Корочанского района

- «Совершенствование и развитие транспортной системы и

- дорожной сети Корочанского района на 2015-2020 годы»

План

- реализации муниципальной программы Корочанского района

- «Совершенствование и развитие транспортной системы и  дорожной сети

- Корочанского района на 2015-2020 годы» на 2018 год

| № п/п | Наименование программы основного мероприятия, мероприятия, проекта | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Ожидаемый результат реализации (с указанием значения показателя конечного, непосред-ственного результата) | Срок начала реализа-ции | Срок оконча-ния реализа-ции | Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | Област-ной бюджет | Район-ный бюджет | Террито-риальные государственные внебюд-жетные фонды | Иные источники |
| Муниципаль-ная программа | Всего по муниципальной программе: «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Корочанского района на 2015-2020 годы» | Администрация муниципального района «Корочанский район» |  | 1 января 2018 г. | 31 декабря 2018 г. | 43908 | 0 | 543 | 43365 | 0 | 0 |
| 1 | 1. Подпрограмма муниципальной программы «Совершенствование и развитие дорожной сети» | Администрация муниципального района «Корочанский район» |  | 1 января 2018 г. | 31 декабря 2018 г. | 27815 | 0 | 0 | 27815 | 0 | 0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, относящихся к улично-дорожной сети населенных пунктов района | Администрация муниципального района «Корочанский район» | 705,7 км | 1 января 2018 г. | 31 декабря 2018 г. | 9143 | 0 | 0 | 9143 | 0 | 0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной -сети, проездов, дворовых территорий | Администрация муниципального района «Корочанский район» | 5 км | 1 января 2018 г. | 31 декабря 2018 г. | 18672 | 0 | 0 | 18672 | 0 | 0 |
|  | Проект «Совершенствова-ние и развитие транспортной системы и дорожной сети Корочанского района на 2018-2019 годы» | Администрация муниципального района «Корочанский район» | 20,538 | 1 января 2018 г. | 31 декабря 2019 г. | 71401 | 0 | 49980 | 21421 | 0 | 0 |
|  | 2 Подпрограмма муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы Корочанского района» | Администрация муниципального района «Корочанский район» | 19,3 млн. пасс.-км | 1 января 2018 г. | 31 декабря 2018 г. | 16093 | 0 | 543 | 15550 | 0 | 0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении | Администрация муниципального района «Корочанский район» |  | 1 января 2018 г. | 31 декабря 2018 г. | 543 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Организация транспортного обслуживания населения на внутримуници- пальном пригородном сообщении | Администрация муниципального района «Корочанский район» |  | 1 января 2018 г. | 31 декабря 2018 г. | 15550 | 0 | 0 | 15550 | 0 | 0 |

Приложение № 6

- к муниципальной программе  Корочанского района

- «Совершенствование и развитие транспортной системы и

- дорожной сети Корочанского района на 2015-2020 годы»

| ПРОГРАММА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2017 год муниципального района «Корочанский район» |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Физические объемы | Объем финансирования на 2017 год | В том числе за счет : |  |  |
|  |  |  |  | Субсидий областного бюджета (тыс. руб.) | Средств местного бюджета (тыс. руб.) |  |
| Капитальный ремонт и ремонт |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, в том числе: | 15,949 | 48925,91986 | 34059,00000 | 14866,91986 |  |
|  | Автодорог общего пользования населенных пунктов | км, приведенные к 3,5 м |  |  |  |  |
|  | Алексеевское сельское поселение | 1,862 | 4948,88506 | 3464,21955 | 1484,66551 |  |
| 1 | с. Алексеека | 1,862 | 4948,88506 | 3464,21955 | 1484,66551 |  |
|  | ул. Молодежная | 1,175 | 2936,66873 | 2055,66811 | 881,00062 |  |
|  | ул. Луговая | 0,687 | 2012,21633 | 1408,55144 | 603,66489 |  |
| № п/п | Наименование объекта | Физические объемы | Объем финансирования на 2017 год | В том числе за счет : |  |  |
|  |  |  |  | Субсидий областного бюджета (тыс. руб.) | Средств местного бюджета (тыс. руб.) |  |
|  | Афанасовское сельское поселение | 4,132 | 12719,11000 | 9324,59253 | 3394,51747 |  |
| 2 | с. Афанасово | 3,021 | 9203,53500 | 6442,47450 | 2761,06050 |  |
|  | ул. Родниковая | 0,722 | 2304,41000 | 1613,08700 | 691,32300 |  |
|  | ул. Ленинская | 1,839 | 5572,47500 | 3900,73250 | 1671,74250 |  |
|  | ул. Новая | 0,460 | 1326,65000 | 928,65500 | 397,99500 |  |
| 3 | с. Нечаево | 0,872 | 2813,46000 | 1969,42200 | 844,03800 |  |
|  | ул. Молодежная | 0,589 | 1953,32600 | 1788,54373 | 164,78227 |  |
|  | ул. Понизовка | 0,283 | 851,82000 | 596,27400 | 255,54600 |  |
| 4 | с. Сетное | 0,239 | 710,42900 | 497,30030 | 213,12870 |  |
|  | ул. Коммунарская | 0,239 | 710,42900 | 497,30030 | 213,12870 |  |
|  | Большехаланское сельское поселение | 0,185 | 625,56825 | 437,89777 | 187,67048 |  |
| 5 | с. Большая Халань | 0,185 | 625,56825 | 437,89777 | 187,67048 |  |
|  | ул. Гузивка | 0,185 | 625,56825 | 437,89777 | 187,67048 |  |
|  | Коротковское сельское поселение | 1,230 | 3980,51000 | 2786,35700 | 1194,15300 |  |
| 6 | с. Короткое | 1,230 | 3980,51000 | 2786,35700 | 1194,15300 |  |
| № п/п | Наименование объекта | Физические объемы | Объем финансирования на 2017 год | В том числе за счет : |  |  |
|  |  |  |  | Субсидий областного бюджета (тыс. руб.) | Средств местного бюджета (тыс. руб.) |  |
|  | ул. Центральная - ул. Ганновка | 1,230 | 3980,51000 | 2786,35700 | 1194,15300 |  |
|  | Городское поселение «Город Короча» | 2,178 | 8192,23783 | 5313,35094 | 2878,88689 |  |
| 7 | г. Короча | 1,891 | 7495,94983 | 4825,94934 | 2670,00049 |  |
|  | ул. Красная площадь с устройством парковки и тротуара | 0,718 | 4418,27083 | 3092,78958 | 1325,48125 |  |
|  | ул. Красная площадь (от ул. Карла Маркса до ул. Дорошенко) | 0,540 | 1247,40000 | 873,18000 | 374,22000 |  |
|  | ул. Урицкого | 0,421 | 1049,87700 | 313,69836 | 736,17864 |  |
|  | ул. Красная площадь 32 | 0,183 | 625,31100 | 437,71770 | 187,59330 |  |
|  | ул. Красная площадь 32 (второй участок) | 0,029 | 155,09100 | 108,56370 | 46,73000 |  |
| 8 | с. Пушкарное | 0,287 | 696,28800 | 487,40160 | 208,88640 |  |
|  | пер. Речной | 0,287 | 696,28800 | 487,40160 | 208,88640 |  |
|  | Мелиховское сельское поселение | 5,234 | 15267,95772 | 10498,42651 | 4769,53121 |  |
| 9 | с. Дальняя Игуменка | 3,372 | 10555,17724 | 7388,62407 | 3166,55317 |  |
|  | ул. Кольская | 0,934 | 2527,96827 | 1769,57779 | 758,39048 |  |
|  | ул. Геологов | 0,951 | 2856,10626 | 1999,27438 | 856,83188 |  |
| № п/п | Наименование объекта | Физические объемы | Объем финансирования на 2017 год | В том числе за счет : |  |  |
|  |  |  |  | Субсидий областного бюджета (тыс. руб.) | Средств местного бюджета (тыс. руб.) |  |
|  | ул. Садовая | 0,198 | 514,08712 | 359,86098 | 154,22614 |  |
|  | пер. Парковый | 0,115 | 397,53204 | 278,27243 | 119,25961 |  |
|  | ул. Металлистов | 0,339 | 892,48204 | 624,73743 | 267,74461 |  |
|  | ул. Парковая | 0,835 | 3367,00151 | 2356,90106 | 1010,10045 |  |
| 10 | с. Мелихово | 1,862 | 4712,78048 | 3109,80244 | 1602,97804 |  |
|  | ул. Колбасова | 1,101 | 2831,15847 | 1981,81093 | 849,34754 |  |
|  | пер. Школьный | 0,382 | 1040,19081 | 728,13357 | 312,05724 |  |
|  | ул. Центральная | 0,379 | 847,83000 | 404,33710 | 443,49290 |  |
|  | Поповское сельское поселение | 1,128 | 3191,65100 | 2234,15570 | 957,49530 |  |
| 11 | с. Поповка | 1,128 | 3191,65100 | 2234,15570 | 957,49530 |  |
|  | ул. Центральная 12,14 | 0,184 | 543,91100 | 380,73770 | 163,17330 |  |
|  | ул. Веселая | 0,944 | 2647,74000 | 1853,41800 | 794,32200 |  |

Приложение № 7

- к муниципальной программе  Корочанского района

- «Совершенствование и развитие транспортной системы и

дорожной сети Корочанского района на 2015-2020 годы»

ПРОГРАММА

капитального ремонта и ремонта дорог, проездов, дворовых территорий многоквартирных домов, устройства тротуаров в населенных пунктах Корочанского района на 2017 год

| № п/п | Наименование вида работ, поселения, населенного пункта, объекта | Капитальный ремонт и ремонт автодорог, устройство, тротуаров на 2017 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Протяженность, км / п/м | Стоимость ВСЕГО, тыс. рублей | Муниципальный бюджет тыс. рублей (акцизы) | Примечание |
|  | ВСЕГО 2017 год: | 4,294/1185 | 23847,15746 | 23847,15746 |  |
| 1 | Оплата выполненных работ по программе 2017 года (доля района) ул. Урицкого г. Короча |  | 600,12234 | 600,12234 |  |
| 2 | Ямочный ремонт автомобильных дорог в населенных пунктах района (с. Бехтеевка, с. Погореловка | 1802 м2 | 1475,20480 | 1475,20480 |  |
| 3 | Ямочный ремонт автомобильных дорог г. Короча | 1542 м2 | 872,16200 | 872,16200 |  |
| 4 | Приобретение дорожных знаков |  | 4000,0000 | 4000,0000 |  |
|  | Устройство тротуаров: | 1040 п/м | 3583,77321 | 3583,77321 |  |
| 5 | Устройство тротуара по ул. Новая г. Короча | 144 п/м | 536,28000 | 536,28000 |  |
| 6 | Обустройство тротуара по ул. Новая г. Короча |  | 188,70000 | 188,70000 |  |
| 7 | Устройство тротуара по ул. Интернациональная, ул. Ленинградская, ул. Дорошенко г. Короча | 372 п/м | 1737,61680 | 1737,61680 |  |
| 8 | Устройство тротуара по ул. Гагарина г.Короча (соединение с с.Погореловка) | 107 п/м | 258,19641 | 258,19641 |  |
| 9 | Устройство тротуара по ул. Школьная с. Шеино | 417 п/м | 562,98000 | 562,98000 |  |
|  | Ремонт автодорог: |  | 12798,37900 | 12798,37900 |  |
| 10 | ул. Дзержинского (от начала ул. Дзержинского до ул. Пролетарская) | 1,572 | 4367,78600 | 4367,78600 |  |
| 11 | ул. Советская (от ул. Дзержинского до ул. Интернациональная | 1,088 | 3237,91900 | 3237,91900 |  |
| 12 | ул. Советская г. Короча и ул. Центральная с. Пушкарное (от площади Васильева г. Короча до пер. Школьный с. Пушкарное) | 1,216 | 4287,30500 | 4287,30500 |  |
| 13 | ул. Красная площадь (от ул. Интернациональная до Дзержинского (от ул. Интернациональная до ул. Дзержинского) | 0,276 | 852,27000 | 852,27000 |  |
| 14 | с. Дальняя Игуменка, ул. Бамовская | 0,019 | 53,09900 | 53,09900 |  |
| 15 | ПИР, экспертиза |  | 517,51611 | 517,51611 |  |