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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

КОРОЧАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Короча

	«
	29
	»
	апреля
	
	2026
	г.
	
	№
	400-па


О внесении изменений 

в постановление администрации 

муниципального района

«Корочанский район»

от 28 декабря 2024 года № 1188

В соответствии c решением Совета депутатов Корочанского муниципального округа от 26 декабря 2025 года № Р/134-7-1                                         «О бюджете Корочанского муниципального округа Белгородской области               на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов», в связи с необходимостью приведения в соответствие муниципальной программы Корочанского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Корочанского района», Администрация Корочанского муниципального округа п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации муниципального района 
«Корочанский район» от 28 декабря 2024 года № 1188 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём  жителей Корочанского района» следующие изменения:

- муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Корочанского муниципального округа», утвержденную в пункте 1 названного постановления, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. МКУ «Административно-хозяйственный центр по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Корочанского муниципального округа Белгородской области» обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления Корочанского муниципального округа Белгородской области в информационно-коммуникационной сети общего пользования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Корочанского муниципального округа по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Агаркову В.А.
   Глава Корочанского

муниципального округа                                                                   Н.В. Нестеров

	
	Приложение

к постановлению 
Администрации Корочанского муниципального округа
Белгородской области

от «29» апреля 2026 года

№ 400-па


Муниципальная программа 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем  жителей 

Корочанского муниципального округа»
1. Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы Корочанского муниципального округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Корочанского муниципального округа»

1.1. Оценка текущего состояния жилищного строительства муниципального Корочанского округа Белгородской области

Общий вклад строительной отрасли в экономику с учетом смежных отраслей характеризуется в том числе показателями ввода жилья и наличия свободных земель в целях вовлечения их в оборот.

По итогам 2025 года объем ввода жилья составил 34,6 тыс. кв. метров, из них многоквартирные дома – 1,2 тыс. кв. метров, индивидуальное жилищное строительство – 33,4 тыс. кв. метров. 
Одним из ключевых направлений развития Корочанского муниципального округа является повышение качества жизни населения. В рамках данного направления улучшение жилищной обеспеченности населения занимает одно из основных мест. 

Обеспеченность населения жильем по итогам 2025 года составила 
42,2 кв. метра на одного человека. Ввод жилья на одного человека в 2025 году составил 0,79 кв. метра. В области создана необходимая нормативная 
и законодательная база для успешной реализации мероприятий, направленных на развитие системы жилищного строительства.

Обеспечение жильем отдельных социальных категорий граждан на территории округа осуществляется в рамках федерального проекта  «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации», реализуются также  мероприятия по обеспечению жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.
По итогам 2025 года улучшили жилищные условия:
-   7 молодых семей (израсходовано 7 614 227,60 тыс. рублей). 

· 9 детей-сирот обеспечены жилыми помещениями (израсходовано 26 512,9 тыс. рублей);
- 2  семьи, имеющих детей-инвалидов (израсходовано 13 925 964,0 тыс. руб.).
Положительное влияние на развитие жилищного строительства на территории округа оказали законодательные и организационные меры по развитию конкуренции и снижению административных барьеров. Упрощены процедуры подготовки проектов планировки, разработки проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, выдачи разрешений на строительство, государственного строительного надзора.
Реализация приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» создает благоприятные условия социально-экономического развития Корочанского муниципального округа и формирует основы солидарного общества.

Несмотря на достигнутые результаты, в округе сохраняется высокая потребность в обеспечении жильем отдельных категорий граждан, определенных федеральным и региональным законодательством.

Округ имеет все условия для дальнейшего развития жилищного строительства и сферы коммунальных услуг.

1.2. Описание приоритетов и целей государственной политики

в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами муниципальной политики в жилищной сфере являются обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан, создание условий для роста предложений на рынке жилья, соответствующего потребностям различных групп населения.

Реализация данных приоритетных направлений позволит Корочанскому муниципальному округу достичь следующих целей:

1. Создание благоприятных условий для обеспечения ввода жилья 
в эксплуатацию;
2. Улучшение жилищных условий путем обеспечения доступным жильем отдельных категорий граждан. Обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможности 
для приобретения (строительства) жилья с использованием ипотечного кредита, а также поддержка отдельных категорий граждан, которые нуждаются 
в улучшении жилищных условий и не имеют объективной возможности накопить средства на приобретение жилья, в том числе молодых семей, а также отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством.
3.  Обеспечить инженерной инфраструктурой земельные участки, предназначенные для развития комфортного жилищного строительства на территории Корочанского муниципального округа.
В результате реализации указанных приоритетных направлений 
к  2030 году будет достигнут качественно новый уровень состояния жилищной сферы.
Жилищная политика в округе направлена на создание условий для обеспечения всех категорий населения доступным, качественным и благоустроенным жильем.

В совокупности весь комплекс мероприятий муниципальной программы, направленный на повышение комфортности и доступности жилья, улучшение качества городской среды, формирование высокотехнологичных, конкурентоспособных отраслей строительства, обеспечит рост инвестиций и увеличение вклада отраслей строительства в валовой внутренний продукт.

Рост доли индивидуального жилья в общем объеме вводимого жилья обусловлен повышением его привлекательности для населения и упрощением административных процедур, связанных со строительством и постановкой на государственный кадастровый учет объектов индивидуального жилищного строительства.

Для достижения целевых показателей по вводу жилья национального проекта «Жилье и городская среда», а также в рамках формирования современного жилого фонда в регионе стоит задача перераспределения доли ввода жилья между многоквартирным и индивидуальным жильем в сторону развития сектора строительства многоквартирного жилья.

Рост ввода многоквартирного жилья необходим округу, в том числе чтобы создать конкуренцию на рынке новых квартир и не допустить роста цен.

Увеличить темпы строительства и популярность многоквартирного жилья планируется за счет привлечения новых земельных участков, использования инфраструктурного бюджетного кредита для развития новых микрорайонов.

На сегодняшний день комплексное развитие территорий является одним из ключевых направлений градостроительного развития округа. Применение механизма комплексного развития затрагивает все сферы общественной жизни, данный механизм направлен на обеспечение высокого качества жизни горожан, его сохранения и преумножения.

Высокое качество жизни подразумевает наличие комфортного жилья, доступность и разнообразие объектов торговли и услуг, отдыха, досуга, образования, здравоохранения, а также создание условий для физического благополучия горожан, их самореализации, саморазвития и продуктивного взаимодействия.

В результате реализации указанных приоритетных направлений к 2030 году будет достигнут качественно новый уровень состояния жилищной сферы.

1.3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ

Российской Федерации

Основными приоритетами государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородского области» (далее – Государственная   программа)  и   муниципальной  программы  «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем жителей Корочанского муниципального округа» в жилищной сфере являются обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан, создание условий для роста предложений на рынке жилья, соответствующего потребностям различных групп населения.
Целями Государственной программы являются увеличение объема жилищного строительства и обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан.

В свою очередь Программа направлена на достижение цели создания благоприятных условий для обеспечения ввода жилья в эксплуатацию, улучшение жилищных условий путем обеспечения доступным жильем отдельных категорий граждан.

Достижение данных целей осуществляется посредством реализации мероприятий в рамках:

- региональных проектов «Жилье», «Обеспечение жильем молодых семей», «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях», «Оказание финансовой поддержки 
в приобретении (строительстве) жилья», «Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан».

1.4. Задачи муниципальной программы, определенные

в соответствии с национальными целями развития

Российской Федерации

Мероприятия муниципальной программы направлены на создание условий для роста предложений на рынке жилья, соответствующего потребностям различных групп населения, что в свою очередь способствует улучшению качества жизни граждан, проживающих на территории округа.

Достижение  целей осуществляется путем решения следующих задач в рамках реализации муниципальной программы:

- создание условий для привлечения внебюджетных источников финансирования обновления застроенных территорий;

· создание условий для привлечения новых инвесторов для наращивания объемов строительства многоквартирного жилья;

- развитие незастроенных территорий путем проведения мероприятий по комплексному развитию;

- обеспечение доступности жилья для отдельных категорий граждан.

Для эффективного решения задач предусмотрены следующие мероприятия:
· совершенствование правового регулирования в сфере индивидуального жилищного строительства;

· расширение программы ипотечного кредитования строительства объектов индивидуального жилищного строительства;
· предоставление земельных участков для целей индивидуального жилищного строительства с обязательством муниципальной регистрации прав 
на построенные на них жилые дома в установленный срок;
· формирование банка земельных участков с доступной инженерной 
и транспортной инфраструктурой;
- внедрение реестра типовых проектов для строительства индивидуальных жилых домов;

- создание условий для запуска массового строительства индивидуальных жилых домов;

· формирование механизма управления комплексами индивидуальных жилых домов.
Стратегическими целями являются:
· обеспечение доступности приобретения, строительства или аренды жилья;

· ввод около 1 998,72 тыс. кв. метров жилья (за период 2022 – 2030 годов), 
в том числе многоквартирных домов – не менее 25.0 тыс. кв. метров, индивидуальных жилых домов – не менее 1 623,2 тыс. кв. метров 
и формирование основы для дальнейшего развития жилищного строительства.
Вызовами являются:
· желание граждан улучшить жилищные условия, однако финансовые возможности и инструменты для приобретения жилья ограничены;
· несоответствие жилищных условий и городской инфраструктуры растущим запросам граждан относительно уровня комфорта, экологичности 
и безопасности жилья;

· неэффективное использование территорий, на которых возможно жилищное строительство;

· сложности с изъятием неэффективно используемых земельных участков, отсутствие свободных участков под застройку;
·  высокий уровень цен на жилье.

Для решения предусмотрены следующие мероприятия:

- приоритетное применение механизмов комплексного развития территорий;

· осуществление эффективного территориального планирования 
и градостроительного зонирования в целях сбалансированного пространственного развития городских агломераций;
- обеспечение территорий под жилищное строительство необходимой социальной, коммунальной, транспортной и иной инфраструктурой;

· вовлечение в оборот земельных участков в объеме, необходимом 
для достижения планируемого объема жилищного строительства;
· развитие рынка ипотечного кредитования, в том числе за счет льготных ипотечных программ, направленных на поддержку отдельных категорий граждан (семьи с детьми, молодые профессионалы и др.);
· наращивание объемов строительства многоквартирного жилья;
· развитие индивидуального жилищного строительства; 
· выполнение обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан;

Основными эффектами, ожидаемыми по итогам реализации мероприятий муниципальной программы, являются:
Социальные эффекты:
· улучшение жилищных условий граждан; 
Экономические эффекты:
· повышение конкурентоспособности строительной отрасли за счет сокращения инвестиционно-строительного цикла, актуализации нормативов 
и технических требований, а также применения инновационных технологий.
Вместе с тем, реализация мероприятий муниципальной программы 
не только будет способствовать улучшению жилищных условий граждан, развитию строительной отрасли, но и окажет мультипликативный эффект 
на смежные секторы экономики и социальную сферу.

2. Паспорт муниципальной программы Корочанского муниципального округа
                         «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей
                                       Корочанского муниципального округа»

1.Основные положения
	Куратор муниципальной программы Корочанского муниципального округа
	Агаркова Валентина Александровна - заместитель Главы Корочанского муниципального округа по  строительству, транспорту, связи и ЖКХ 

	Ответственный исполнитель муниципальной программы Корочанского муниципального округа
	Дубинина Наталья Михайловна – начальник управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации Корочанского муниципального округа

	Период реализации муниципальной программы
Корочанского муниципального округа
	 2025 – 2030 годы

	Цели муниципальной программы Корочанского муниципального округа
	Цель 1. Создание благоприятных условий для обеспечения ввода жилья в эксплуатацию 

	
	Цель 2. Улучшение жилищных условий путем обеспечения доступным жильем отдельных категорий граждан

	Направления (подпрограммы) муниципальной программы Корочанского муниципального округа
	Направления (подпрограммы) не выделяются

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования:
	Источник финансового обеспечения
	Объем финансового

обеспечения, тыс. руб.

	
	Бюджет Корочанского муниципального округа Белгородской области (всего), из них:
	173 726,5

	
	1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	2 087,3

	
	2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета
	168 852,2

	
	3) Средства местного бюджета
	2 787,0

	
	Консолидированные бюджеты территориальных администраций Корочанского муниципального округа
	

	
	Внебюджетные источники
	

	
	Объем налоговых расходов (справочно)
	

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации / муниципальной программой Российской Федерации
	Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

Показатель 1 «Объем жилищного строительства»

Показатель 2 «Количество семей, улучивших жилищные условия» 

	Связь с целями развития Белгородской области/ стратегическими приоритетами Белгородской области
	Приоритет «Устойчивая технологически развитая экономика» («Обеспечить справедливые возможности и достойную жизнь в лучшем регионе России»)

Показатель «Увеличение объемов жилищного строительства»;

Показатель «Улучшение жилищных условий граждан» 


2. Показатели муниципальной программы Корочанского муниципального округа
	№
п/п
	Наименова

ние показателя*
	Уровень показа-теля
	Признак возрас-тания/ убывания
	Единица измере-ния (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Документ
	Ответственные за достижение показателя
	Связь с показате-лями нацио-нальных целей
	Признак «Участие муниципального образова-ния Корочанс-кого муниципаль-ного округа»

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Цель 1. «Создание благоприятных условий для обеспечения ввода жилья в эксплуатацию»

	1.1.
	Общий объем ввода жилья
	МП
	Прогрес-си- рующий
	Млн кв. м.
	0,021
	2023
	0,024
	0,030
	0,032
	0,033
	0,035
	0,036
	Постановление Правительства Белгородской области от 25.12.2023

№ 789-пп
«Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области»
	Управление по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации округа
	Обеспече-ние ввода жилья в эксплуата-цию
	23 территори-альных администра-ций

	1.1.2.
	Объем ввода многоквартирных жилых домов
	МП
	Прогресси- рующий
	Млн кв. м.
	0,001
	2023
	0,0015
	0,002
	-
	-
	-
	-
	Постановление Правительства Белгородской области от 25.12.2023

№ 789-пп
«Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области»
	Управление по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации округа
	Обеспечение ввода жилья в эксплуата-цию
	23 территори-альных администра-ций

	1.1.3.
	Объем ввода жилья в эксплуатацию индивидуальными застройщиками
	МП
	Прогресси- рующий
	Млн кв. м.
	0,005
	2023
	0,006
	0,006
	0,006
	0,007
	0,007
	0,007
	Постановление Правительства Белгородской области от 25.12.2023

№ 789-пп
«Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области»
	Управление по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации округа
	Обеспече-ние ввода жилья в эксплуата-цию
	23 территори-альных администра-ций

	Цель 2. «Улучшение жилищных условий путем обеспечения доступным жильем отдельных категорий граждан»

	2.1.
	Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями
	МП
	Прогресси- рующий
	Семей
	8
	2023
	7
	7
	8
	8
	8
	8
	Постановление Правительства Белгородской области от 25.12.2023

№ 789-пп
«Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области»
	Управление по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации округа
	Улучше-ние жилищ-ных условий
	23 территори-альных администра-ций

	2.2.
	Предоставление  жилых помещений семьям с детьми-инвалидами
	МП
	Прогресси- рующий
	Семей
	0
	2023
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	Постановление Правительства Белгородской области от 25.12.2023

№ 789-пп
«Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области»
	Управление по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации округа
	Улучше-ние жилищ-ных условий
	23 территори-альных администра-ций

	2.3.
	Оказание поддержки участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве) жилья 
с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) 
	МП
	Прогресси

рующий
	Чело-век
	0
	2023
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	Постановление Правительства Белгородской области от 25.12.2023

№ 789-пп
«Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области»
	Управление по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации округа
	Улучше-ние жилищ-ных условий
	23 территори-альных администра-ций

	2.4.
	Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещения
ми
	МП
	Прогресси

рующий
	Семей
	9
	2023
	9
	9
	8
	8
	8
	8
	Постановление Правительства Белгородской области от 25.12.2023

№ 789-пп
«Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области»
	Управление по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации округа
	Улучше-ние жилищ-ных условий
	23 территори-альных администра-ций


3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2026 году
	№
п/п
	Наименование показателя
	Уровень
показате-ля
	Единица
измерения
	Плановые значения по кварталам/месяцам
	На конец
2026 года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	aпp.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	ноябрь
	

	1
	2 .
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Цель 1. «Создание благоприятных условий для обеспечения ввода жилья в эксплуатацию»

	1.1.
	Общий объем ввода жилья
	МП
	Млн кв. метров
	0,003
	0,002
	0,001
	0,002
	0,002
	0,003
	0,003
	0,002
	0,002
	0,003
	0,002
	0,025

	1.2.
	Объем ввода многоквартирных жилых домов
	МП
	Млн кв. метров
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,003
	-
	-
	0,003

	1.3.
	Объем ввода жилья в эксплуатацию индивидуальными застройщиками
	МП
	Млн кв.        метров
	0,0003
	0,0003
	0,0004
	0,0003
	0,0005
	0,0006
	0,0002
	0,0007
	0,0008
	0,0010
	0,0006
	0,0062

	2.
	Цель 2. «Улучшение жилищных условий путем обеспечения доступным жильем отдельных категорий граждан»

	2.1.
	Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями
	МП
	Семей
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7

	2.2.
	Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами
	МП
	Семей
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2

	2.3.
	Оказание поддержки участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве) жилья 
с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов
	МП
	Человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1

	2.4.
	Количество детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями
	МП
	Семей
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	9


4. Структура муниципальной программы Корочанского муниципального округа
	№
п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов 
от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями

	1
	2
	з
	4

	
	Региональный проект «Жилье», входящий в национальный проект
(Агаркова В.А. – куратор)


	1.1.
	Ответственный за реализацию – управление по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации Корочанского муниципального округа
	Срок реализации: 2025 - 2030 годы

	
	Задача «Создание благоприятных условий 
для обеспечения ввода жилья в эксплуатацию»
	Обеспечение ввода жилья на территории
Корочанского муниципального округа
	Общий объем ввода жилья 
в эксплуатацию

Объем ввода многоквартирных жилых домов
Объем ввода жилья в эксплуатацию индивидуальными застройщиками

	2.
	Региональный проект «Обеспечение жильем молодых семей», не входящий в национальные проекты
(Агаркова В.А.– куратор)

	
	Ответственный за реализацию – управление по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации Корочанского муниципального округа
	Срок реализации: 2025 - 2030 годы

	2.1.
	Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей»
	Улучшены жилищные условия молодых семей с использованием бюджетной поддержки

	3.
	Комплекс процессных мероприятий  «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях»

(Агаркова В.А.— куратор)

	
	Ответственный за реализацию – управление по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации Корочанского муниципального округа
	Срок реализации: 2025 - 2030 годы


	1
	2
	3
	4

	3.1.
	Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях»
	Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами
	Количество семей, улучшивших жилищные условия

	4.
	Комплекс процессных мероприятий  «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья» (Агаркова В.А.— куратор)

	
	Ответственный за реализацию – управление по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации Корочанского муниципального округа
	Срок реализации: 2025 - 2030 годы

	4.1.
	Задача «Оказание поддержки в приобретении жилых помещений в многоквартирном жилом доме и строительстве индивидуальных жилых домов»
	Предоставлены субсидии участникам специальной военной операции на приобретение (строительство) жилья  с помощью жилищных (ипотечных) кредитов  
	Количество семей, улучшивших
жилищные условия


	5.
	Комплекс процессных мероприятий  «Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»
(Агаркова В.А. - куратор)

	
	Ответственный за реализацию – управление по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации Корочанского муниципального округа
	Срок реализации: 2025 - 2030 годы

	5.1.
	Задача «Обеспечение жильем отдельных
категорий граждан»
	Обеспечены жилыми помещениями дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа
	Количество семей, улучшивших
жилищные условия


5. Финансовое обеспечение муниципальной программы Корочанского муниципального округа
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Корочанского муниципального округа»

	№

п/п
	Наименование мероприятий (результата) и источники финансирования
	Код бюджетной классификации
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Вceгo

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	1 0

	
	Муниципальная программа «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем жителей Корочанского муниципального округа» (всего), в том числе: 
	
	48 287, 9
	64 341,3
	57 588,4
	51 796, 8
	
	
	222 014,4

	
	Бюджет Корочанского муниципального округа Белгородской области (всего), из них:
	
	48 287, 9
	64 341,3
	57 588,4
	51 796, 8
	
	
	222 014,4

	
	1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	
	828,6
	711,6
	651,5
	724, 2
	
	
	2 915,9

	
	2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета
	
	45 176,0
	60 842,7
	56 937,0
	51 072,5
	
	
	214 028,2

	
	 3) Средства местного бюджета
	
	2 283,3
	2 787,0
	
	
	
	
	5 070,3

	
	Консолидированные бюджеты территориальных администраций Корочанского муниципального округа
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем налоговых расходов (справочно)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Региональный  проект «Жилье», входящий в национальный проект
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Бюджет Корочанского муниципального округа Белгородской области (всего), из них:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3) Средства местного бюджета
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Консолидированные бюджеты территориальных администраций Корочанского муниципального округа
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем налоговых расходов (справочно)
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Региональный проект «Обеспечение жильем молодых семей», не входящий в национальные проекты
	
	7 849,0
	11 162,9
	6 771,3
	7 396,0
	
	
	33 179,2

	
	Бюджет Корочанского муниципального округа Белгородской области (всего), из них:
	
	7 849,0
	11 162,9
	6 771,3
	7 396,0
	
	
	33 179,2

	
	1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	
	828,6
	711,6
	651, 5
	724, 2
	
	
	2 915,9

	
	2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета
	
	5 433,4
	8 864,3 
	6 119,8
	6 671, 8
	
	
	27 089,3

	
	3) Средства местного бюджета
	
	1 587,0
	1 587,0
	
	
	
	
	3 174,0

	
	Консолидированные бюджеты территориальных администраций Корочанского муниципального округа
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем налоговых расходов (справочно)
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях»
	
	13 926,0
	23 978,8
	30 417,8
	26 637, 6
	
	
	94 960,2

	
	Бюджет Корочанского муниципального округа
	
	13 926,0
	23 978,8
	30 417,8
	26 637, 6
	
	
	94 960,2

	
	1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета
	
	13 229,7
	22 778,8
	30 417,8
	26 637, 6
	
	
	93 063,9

	
	 3) Средства местного бюджета
	
	696,3
	1 200, 0
	
	
	
	
	1 896,3

	
	Консолидированные бюджеты территориальных администраций Корочанского муниципального округа
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Комплекс процессных мероприятий «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья»
	
	
	251,0
	251,0
	251,0
	
	
	753,0

	
	Бюджет Корочанского муниципального округа Белгородской области (всего), из них:
	
	
	251,0
	251,0
	251,0
	
	
	753,0

	
	1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета
	
	
	251,0
	251,0
	251,0
	
	
	753,0

	
	3) Средства местного бюджета
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Консолидированные бюджеты территориальных администраций Корочанского муниципального округа
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем налоговых расходов (справочно)
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Комплекс процессных мероприятий «Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»
	
	26 512,9
	28 948, 6
	20 148, 3
	17 512, 2
	
	
	93 122,0

	
	Бюджет Корочанского муниципального округа Белгородской области (всего), из них:
	
	26 512,9
	28 948, 6
	20 148, 3
	17 512, 2
	
	
	93 122,0

	
	1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета
	
	26 512,9
	28 948, 6
	20 148, 3
	17 512, 2
	
	
	93 122,0

	
	3) Средства местного бюджета
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Консолидированные бюджеты территориальных администраций Корочанского муниципального округа
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем налоговых расходов (справочно)
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Паспорт регионального проекта «Жилье», входящий в национальный проект
1. Основные положения
	Краткое наименование регионального проекта
	«Жилье»
	Срок реализации проекта
	01.01.2025
	31.12.2030

	Куратор регионального проекта
	Агаркова В.А.
	Заместитель Главы Корочанского муниципального округа 
по строительству, транспорту, связи и ЖКХ 

	Руководитель регионального проекта
	Дубинина Н.М.
	Начальник управления по строительству, транспорту, 

связи и ЖКХ Администрации Корочанского муниципального округа

	Администратор регионального проекта
	Шатурина И.М.
	Главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи Администрации Корочанского муниципального округа 

	Соисполнители муниципальной программы
	Шайдаров В.С.
	Начальник отдела архитектуры Администрации Корочанского муниципального округа

	Целевые группы
	
	Население Корочанского муниципального округа

	Связь с региональными программами (комплексными программами) Белгородской области и с муниципальными программами (комплексными программами) Корочанского муниципального округа
	Государственная программа Белгородской области
	Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области

	
	Муниципальная программа
Корочанского муниципального округа
	Обеспечение доступным в комфортным жильем 
жителей Корочанского муниципального округа


2. Показатели регионального проекта 1
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п/п
	Показатели муниципального проекта
	Уровень
показателя
	Признак возрастания/
убывания
	Единица
измерения
(по OКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Нарастающий итог 
	Признак «Участие муниципального образования Корочанского округа»

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Задача «Создание благоприятных условий для обеспечения ввода жилья в эксплуатацию»

	l.1.
	Общий объем ввода жилья в эксплуатацию
	«МП»
	Прогрессирующий
	Млн кв.
метров
	0,021
	2023
	0,024
	0,030
	0,032
	0,033
	0,035
	0,036
	в течение года
	23 территориальных администраций

	1.1.1.
	Объем ввода многоквартирных жилых домов
	«МП»
	Прогрессирующий
	Млн кв.
метров
	0,001
	2023
	0,0015
	0,002
	-
	-
	-
	-
	в течение года
	23 территориальных администраций

	1.1.2.
	Объем ввода жилья в эксплуатацию индивидуальными застройщиками
	«МП»
	Прогрессирующий
	Млн кв.
метров
	0,005
	2023
	0,006
	0,006
	0,006
	0,007
	0,007
	0,007
	в течение года
	23 территориальных администраций


3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта 1 в 2026 году
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п/п
	Показатели муниципального проекта
	Уровень показателя
	Единица
измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам/месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	ноябрь
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	 Задача «Создание благоприятных условий для обеспечения ввода жилья в эксплуатацию»

	l.1.
	Общий объем ввода жилья
	«МП»
	Млн кв.
метров
	0,003
	0,002
	0,001
	0,002
	0,002
	0,003
	0,003
	0,002
	0,002
	0,003
	0,002
	0,030

	1.2.
	Объем ввода многоквартирных жилых домов
	«МП»
	Млн кв.
метров
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,003
	-
	-
	0,002

	1.3.
	Объем ввода жилья в эксплуатацию индивидуальными застройщиками
	«МП»
	Млн кв.
метров
	0,0003
	0,0003
	0,0004
	0,0003
	0,0005
	0,0006
	0,0002
	0,0007
	0,0008
	0,0010
	0,0006
	0,006


4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 1
	№ °
 п/п
	Наименование мероприятия (результата)

	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием муниципальной программы
	Едини
ца измерения (по OKEИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятий (результата) параметра характеристики мероприятия (результата) 
по годам
	Тип мероприятия-  (результата)
	Уровень мероприя-тия (резуль-тата) 
	Признак «Участие Муниципаль-ного образования»
	Связь 
с показателями государственного проекта 

	
	
	
	
	значе-ние
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	

	1.
	«Создание благоприятных условий для обеспечения ввода жилья в эксплуатацию» 

	1.1.
	Общий объем ввода жилья 
	Х
	Млн. кв.

метров
	0,021
	2023
	0,024
	0,030
	0,032
	0,033
	0,035
	0,036
	Утверждение документа
	МП
	да
	Объем жилищного строительства
Объем ввода 
в многоквартирных жилых домах
Объем ввода жилья, построенного населением


5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 1
	№

п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Код бюджетной классификации 
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Вceгo

	1
	2
	3
	4

	5
	6
	7
	8
	9
	1 0

	1.
	Задача «Создание благоприятных условий для обеспечения ввода жилья в эксплуатацию»

	1.1.
	Общий объем ввода жилья в эксплуатацию
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Бюджет Корочанского муниципального округа Белгородской области (всего), из них:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	         3) Средства местного бюджета
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Консолидированные бюджеты территориальных администраций  Корочанского муниципального округа
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем налоговых расходов (справочно)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по региональному проекту:
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	в том числе:

Бюджет Корочанского муниципального округа Белгородской области
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.
	Консолидированные бюджеты территориальных администраций Корочанского муниципального округа
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	


6. Помесячный план исполнения бюджета, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта 1 в 2026 году

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата) 
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Вceгo на конец 

2026 года
(тыс. рублей)

	
	
	янв.
	фев.
	март
	aпp.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	ноябрь
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Задача «Создание благоприятных условий для обеспечения ввода жилья в эксплуатацию»

	1.1
	Общий объем ввода жилья в эксплуатацию
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ИТОГО:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Приложение

к паспорту регионального проекта «Жилье»
План реализации регионального проекта 1
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	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата 
	Срок реализации 
	Взаимосвязь
	Ответственный
исполнитель
	Адрес объекта
(в соответствии 
с ФИАС)
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
	Вид документа характеристика мероприятия

(результата)

	
	
	начало
	окончание
	предшест- венники
	последова-
тели
	
	
	Единица
нзмерения
(по ОКЕИ)
	Значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Задача «Создание благоприятных условий для обеспечения ввода жилья в эксплуатацию»



	1.1.
	Результат «Обеспечен ввод жилья 
в эксплуатацию»
	01.01.2025
	31.12.2030
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками
отсутствует
	Шайдаров В.С. начальник отдела архитектуры Корочанского муниципального округа
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	Обеспечен ввод жилья 
в эксплуатацию

	1.1.1.
	Контрольная точка
«Общий объем ввода жилья 
в эксплуатацию» в 2026 году
	01.01.2026
	31.12.2026
	Взаимосвязь 
с иными результатами 
и контрольны-ми точками отсутствует
	Взаимосвязь 
с иными результатами 
и контрольны-ми точками
отсутствует


	Шайдаров В.С. начальник отдела архитектуры Корочанского муниципального округа
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	отчет

	1.1.2.
	Контрольная точка
«Общий объем ввода жилья 
в эксплуатацию» в 2027 году
	01.01.2027
	31.12.2027
	Взаимосвязь 
с иными результатами 
и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь 
с иными результатами 
и контрольными точками
отсутствует


	Шайдаров В.С. начальник отдела архитектуры Корочанского муниципального округа
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	отчет

	1.1.3.
	Контрольная точка
«Общий объем ввода жилья 
в эксплуатацию» в 2028 году
	01.01.2028
	31.12.2028
	Взаимосвязь 
с иными результатами 
и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь 
с иными результатами 
и контрольными точками
отсутствует


	Шайдаров В.С. начальник отдела архитектуры Корочанского муниципального округа
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	отчет


	№
п/п
	Наименование мероприятий
(результата), контрольной точки,
объекта результата
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный
исполнитель
	Адрес объекта
(в соответствии
с ФИАС)
	Мощность объекта
	Объем финансово-го обеспечения (тыс. руб.)
	Вид документа 
и характерис-тика мероприятия (результата)

	
	
	начало
	окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	Единица
измерения (по OKEИ)
	Значение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.1.4.
	Контрольная точка
«Общий объем ввода жилья 
в эксплуатацию» в 2029 году
	01.01.2029
	31.12.2029
	Взаимосвязь 
с иными результатами 
и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь 
с иными результатами 
и контрольными точками
отсутствует
	Шайдаров В.С. начальник отдела архитектуры Администрации Корочанского муниципального округа
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	отчет

	1.1.5.
	Контрольная точка
«Общий объем ввода жилья 
в эксплуатацию» в 2030 году
	01.01.2030
	31.12.2030
	Взаимосвязь 
с иными результатами 
и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь 
с иными результатами 
и контрольными точками
отсутствует
	Шайдаров В.С. начальник отдела архитектуры Администрации Корочанского муниципального округа
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	отчет


IV.  4. Паспорт регионального проекта «Обеспечение жильем молодых семей», не входящий в национальные проекты 
(далее - региональный проект 2)
                                                                                 1.Основные положения
	Краткое наименование регионального проекта
	«Обеспечение жильем молодых семей».
	Срок реализации
проекта
	01.01.2025
	31.12.2030

	Куратор регионального проекта
	Агаркова В.А.
	Заместитель Главы Корочанского муниципального округа по строительству, транспорту, связи и ЖКХ

	Руководитель регионального проекта
	Дубинина Н.М.
	Начальник управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Корочанского муниципального округа

	Администратор регионального проекта
	Шатурина И.М.
	Главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи 

	Соисполнители муниципальной программы
	-
	-

	Целевые группы
	
	Население Корочанского муниципального округа

	Связь с государственными программами (комплексными
программами) Белгородской области и с муниципальными программами (комплексными программами) Корочанского муниципального округа
	1.
	Государственная программа Белгородской области
	Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области

	
	1.1.
	Муниципальная
программа Корочанского муниципального округа
	Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Корочанского муниципального округа


2. Показатели регионального проекта 2
	№
п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Признак возрастания / убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Нарастаю-щий
итог
	Признак «Участие муниципального образования Корочанского округа»

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
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	2
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	4
	5
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	8

	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей»

	1.1.
	Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями
	«МП»
	Прогрессирующий
	Семей
	8
	2023
	7
	7
	8
	8
	8
	8
	в течение года
	23 территори-альных администраций


   * значение показателя зависит от выделенного финансирования

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта 2 в 2026 году
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п/п
	Показатели муниципального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам/месяцам
	На конец
2026 года

	
	
	
	
	янв.
	фев. 
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	ноябрь
	

	1.
	Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей»

	1.1
	Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями
	МП
	Семей
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7


4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 2
	№ п/п

	Наименование мероприятия (результата)
	Наименование структурных элементов государственных программ вместе 
с наименованием муниципальной программы 
	Единица измере
ния (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение мероприятия (результата), параметра
характеристики (результата) по годам
	Тип мероприя
тия (результата)
	Уровень мероприя
тия (результата)
	Признак «Участие муниципаль-ного образования»
	         Связь с

показателями регионального проекта

	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	

	1.
	Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей»

	l.l.
	Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями
	[image: image36.png]



	Семей
	8
	2023
	7
	7
	8
	8
	8
	8
	Социальные выплаты физическим лицам 
	МП
	23 территори-альных администраций
	Количество молодых семей, получивших

свидетельства 
о праве 
на получение
социальной
выплаты 
на приобретение жилья

	1.2.
	Улучшены жилищные условия молодых семей с использованием бюджетной поддержки


   * значение показателя зависит от финансового обеспечения

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 2
	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата) и
           источники финансирования
	Код бюджетной классификации
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей

	
	
	
	2025

	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4

	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей»
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями
	
	7 849,0
	11 162,9
	6 771,3
	7 396,0
	
	
	33 179,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Бюджет Корочанского муниципального округа Белгородской области (всего), из них:
	
	7 849,0
	11 162,9
	6 771,3
	7 396,0
	
	
	33 179,2

	
	1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	
	828,6
	711,6
	651, 5
	724, 2
	
	
	2 915,9

	
	2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета
	
	5 433,4
	8 864,3 
	6 119,8
	6 671, 8
	
	
	27 089,3

	
	3) Средства местного бюджета
	
	1 587,0
	1 587,0
	
	
	
	
	3 174,0

	
	Консолидированные бюджеты территориальных администраций  Корочанского муниципального округа
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по региональному проекту в том числе:
	
	7 849,0
	11 162,9
	6 771,3
	7 396,0
	
	
	33 179,2

	1.1.1.
	Бюджет Корочанского муниципального округа Белгородской области
	
	7 849,0
	11 162,9
	6 771,3
	7 396,0
	
	
	33 179,2

	1.1.2.
	Консолидированные бюджеты территориальных администраций Корочанского муниципального округа
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	


6. Помесячный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных
на финансовое обеспечение реализации регионального проекта 2 в 2026 году
	№

п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Вceгo на конец 2026 года (тыс. рублей)

	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноябрь
	

	    1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Задача «Решение жилищной проблемы 

молодых семей»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Обеспечение жильем молодых семей
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	11 162,9
	-
	11 162,9

	ИТОГО:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	11 162,9
	-
	11 162,9


      Приложение
     к паспорту регионального проекта 
«Обеспечение жильем молодых семей»

План реализации регионального проекта 2
	№

п/п
	Наименование мероприятий
(результата), контрольной точки,
объекта результата
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Адрес объекта (в соответствии С ФИАС)
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения
(тыс. руб.)
	Вид документа 
и характеристика мероприятия (результата)

	
	
	начало
	окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	Единица
измерения (по ОКЕИ)
	Значение
	всего
	

	    1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	 Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей»

	1.1.
	Результат: «Обеспечение жильем молодых семей»
	01.01.2025
	31.12.2030
	Взаимосвязь 
с иными результатами 
и контрольными точкам н отсутствует
	Взаимосвязь 
с иными результатами 
и контрольными точками отсутствует
	Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации  строительства, транспорта и связи  управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского муниципального округа
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	Семей
	46
	[image: image38.png]



	Оказана поддержка молодым семьям 
в улучшении жилищных условий

	1.1.1.
	Мероприятие (результат): «Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями» в 2025 году реализации
	01.01.2025
	31.12.2025
	Взаимосвязь 
с иными результатами 
и контрольными точкам н отсутствует
	Взаимосвязь 
с иными результатами 
и контрольными точками отсутствует
	Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации  строительства, транспорта и связи  управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского муниципального округа
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	Семей
	7
	7 849,0
	[image: image40.png]




	1.1.2.
	Контрольная точка «Документ, устанавливающий условия осуществления выплаты (в том числе размер и получателей), утвержден/принят» 
	01.01.2025
	28.02.2025
	Взаимосвязь 
с иными результатами 
и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь
с иными результатами 
и контрольными точками отсутствует
	Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации  строительства, транспорта и связи  управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского муниципального округа
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	Семей
	7
	7 849,0
	Свидетельство


	[image: image42.png]



п/п
	Наименование мероприятий
(результата), контрольной точки,
объекта результата
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Адрес объекта (в соответствии С ФИАС)
	
	Объем финансового обеспечения
(тыс. руб.)
	Вид документа 
и характеристика мероприятия (результата)

	
	
	
	
	
	
	Мощность объекта
	
	

	
	
	начало
	окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	Единица
измерения (по ОКЕИ)
	Значение
	всего
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.1.3
	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»
	01.09.2025
	30.11.2025
	Взаимосвязь 
с иными результатами 
и контрольными точкам н отсутствует
	Взаимосвязь 
с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации  строительства, транспорта и связи  управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Корочанского муниципального округа
	[image: image43.png]



	Семей
	7
	7 849,0
	Платежное поручение

	1.1.4
	Мероприятие (результат): «Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями» в 2026 году реализации
	01.01.2026
	31.12.2026
	Взаимосвязь 
с иными результатами 
и контрольными точкам н отсутствует
	Взаимосвязь 
с иными результатами
и контрольными точками отсутствует
	Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации  строительства, транспорта и связи  управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Корочанского муниципального округа
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	Семей
	7
	11 162,9
	[image: image45.png]




	1.1.5
	Контрольная точка «Документ, устанавливающий условия осуществления выплаты (в том числе размер и получателей), утвержден/принят»
	01.01.2026
	28.02.2026
	Взаимосвязь 
с иными результатами 
и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь 
с иными результатами 
и контрольными точками отсутствует
	Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации  строительства, транспорта и связи  управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Корочанского муниципального округа
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	Семей
	7
	11 162,9
	Свидетельство

	1.1.6.
	Контрольная точка «Выплаты
осуществлены»
	01.09.2026
	30.09.2026
	Взаимосвязь 
с иными результатами 
и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь 
с иными результатами
 и контрольными точками отсутствует
	Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации  строительства, транспорта и связи  управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Корочанского муниципального округа
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	Семей
	7
	11 162,9
	Платежное поручение

	1.1.7
	Мероприятие (результат): «Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями» в 2027 году реализации
	01.01.2027
	31.12.2027
	Взаимосвязь 
с иными результатами 
и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь 
с иными результатами
и контрольными точками отсутствует
	Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации  строительства, транспорта и связи  управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Корочанского муниципального округа
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	Семей
	8
	6 771,3
	[image: image49.png]




	[image: image50.png]



п/п
	Наименование мероприятий
(результата), контрольной точки,
объекта результата
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Адрес объекта (в соответствии С ФИАС)
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения
(тыс. руб.)
	Вид документа 
и характеристика мероприятия (результата)

	
	
	начало
	окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	Единица
измерения (по ОКЕИ)
	Значение
	всего
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.1.8
	Контрольная точка «Документ, устанавливающий условия осуществления выплаты (в том числе размер и получателей), утвержден/принят»
	01.01.2027
	28.02.2027
	Взаимосвязь 
с иными результатами 
и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь 
с иными результатами 
и контрольными точками отсутствует
	Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации  строительства, транспорта и связи  управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Корочанского муниципального округа
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	Семей
	8
	6 771,3
	Свидетельство

	1.1.9.
	Контрольная точка «Выплаты
осуществлены»
	01.09.2027
	30.09.2027
	Взаимосвязь 
с иными результатами 
и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь 
с иными результатами
 и контрольными точками отсутствует
	Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации  строительства, транспорта и связи  управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Корочанского муниципального округа
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	Семей
	8
	6 771,3
	Платежное поручение

	1.1.10.
	Мероприятие (результат): «Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями» в 2028 году реализации
	01.01.2028
	31.12.2028
	Взаимосвязь 
с иными результатами 
и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь 
с иными результатами
и контрольными точками отсутствует
	Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации  строительства, транспорта и связи  управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Корочанского муниципального округа
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	Семей
	8
	7 396,0
	[image: image54.png]




	1.1.11.
	Контрольная точка «Документ, устанавливающий условия осуществления выплаты (в том числе размер и получателей), утвержден/принят»
	01.01.2028
	28.02.2028
	Взаимосвязь 
с иными результатами 
и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь 
с иными результатами 
и контрольными точками отсутствует
	Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации  строительства, транспорта и связи  управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Корочанского муниципального округа
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	Семей
	8
	7 396,0
	Свидетельство

	1.1.12.
	Контрольная точка «Выплаты
осуществлены»
	01.09.2028
	30.09.2028
	Взаимосвязь 
с иными результатами 
и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь 
с иными результатами
 и контрольными точками отсутствует
	Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации  строительства, транспорта и связи  управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Корочанского муниципального округа
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	Семей
	8
	7 396,0
	Платежное поручение
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п/п
	Наименование мероприятий
(результата), контрольной точки,
объекта результата
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Адрес объекта (в соответствии С ФИАС)
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения
(тыс. руб.)
	Вид документа 
и характеристика мероприятия (результата)

	
	
	начало
	окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	Единица
измерения (по ОКЕИ)
	Значение
	всего
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.1.13.
	Мероприятие (результат): «Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями» в 2029 году реализации
	01.01.2029
	31.12.2029
	Взаимосвязь 
с иными результатами 
и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь 
с иными результатами
и контрольными точками отсутствует
	Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации  строительства, транспорта и связи  управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Корочанского муниципального округа
	[image: image58.png]



	Семей
	8
	[image: image59.png]



	[image: image60.png]




	1.1.14.
	Контрольная точка «Документ, устанавливающий условия осуществления выплаты (в том числе размер и получателей), утвержден/принят»
	01.01.2029
	28.02.2029
	Взаимосвязь 
с иными результатами 
и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь 
с иными результатами 
и контрольными точками отсутствует
	Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации  строительства, транспорта и связи  управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Корочанского муниципального округа
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	Семей
	8
	[image: image62.png]



	Свидетельство

	1.1.15.
	Контрольная точка «Выплаты
осуществлены»
	01.09.2029
	30.09.2029
	Взаимосвязь 
с иными результатами 
и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь 
с иными результатами
 и контрольными точками отсутствует
	Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации  строительства, транспорта и связи  управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Корочанского муниципального округа
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	Семей
	8
	[image: image64.png]



	Платежное поручение

	1.1.16.
	Мероприятие (результат): «Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями» в 2030 году реализации
	01.01.2030
	31.12.2030
	Взаимосвязь 
с иными результатами 
и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь 
с иными результатами
и контрольными точками отсутствует
	Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации  строительства, транспорта и связи  управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Корочанского муниципального округа
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	Семей
	8
	[image: image66.png]
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	1.1.17.
	Контрольная точка «Документ, устанавливающий условия осуществления выплаты (в том числе размер и получателей), утвержден/принят»
	01.01.2030
	28.02.2030
	Взаимосвязь 
с иными результатами 
и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь 
с иными результатами 
и контрольными точками отсутствует
	Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации  строительства, транспорта и связи  управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Корочанского муниципального округа
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	Семей
	8
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	Свидетельство
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п/п
	Наименование мероприятий
(результата), контрольной точки,
объекта результата
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Адрес объекта (в соответствии С ФИАС)
	Мощность объекта
	Объем финансового обеспечения
(тыс. руб.)
	Вид документа 
и характеристика мероприятия (результата)

	
	
	начало
	окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	Единица
измерения (по ОКЕИ)
	Значение
	всего
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.18.
	Контрольная точка «Выплаты
осуществлены»
	01.09.2030
	30.09.2030
	Взаимосвязь 
с иными результатами 
и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь 
с иными результатами
 и контрольными точками отсутствует
	Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации  строительства, транспорта и связи  управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Корочанского муниципального округа
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	Семей
	8
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	Платежное поручение


5.Паспорт комплекса процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях»
(далее – комплекс процессных мероприятий 3)
1. Основные положения
	Краткое наименование комплекса процессных мероприятий
	«Улучшение жилищных условий
граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях»
	Срок реализации
проекта
	01.01.2025
	31.12.2030

	Куратор комплекса процессных мероприятий
	Агаркова В.А.
	Заместитель Главы Корочанского муниципального округа по строительству, транспорту, связи и ЖКХ 

	Руководитель комплекса процессных мероприятий
	Дубинина Н.М.
	Начальник управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Корочанского муниципального округа

	Администратор комплекса процессных мероприятий
	Шатурина И.М.
	Главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту связи и ЖКХ Корочанского муниципального округа

	Соисполнители муниципальной программы
	Бувалко И.В.
	Заместитель Главы Корочанского муниципального округа – председатель комитета муниципальной собственности и земельных отношений

	Целевые группы
	
	Население Корочанского муниципального округа

	Связь с государственными программами (комплексными
программами) Белгородской области и с муниципальными программами (комплексными программами) Корочанского муниципального округа
	1.
	Государственная программа Белгородской области
	Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области

	
	2.
	Муниципальная программа
Корочанского муниципального округа
	Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Корочанского муниципального округа


2. Показатели комплекса процессных мероприятий 3
	№
п/п
	Показатели муниципального проекта
	Уровень показателя
	Признак возрастания / убывания
	Единица намерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Нарастающий итог
	Признак «Участие муниципального образования Корочанского муниципального округа»

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях»
	

	1.1.
	Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами
	«МП»
	Прогрессирующий
	Семей
	0
	2023
	2

	2
	2
	2
	2
	2
	В течение года
	23 территориальных администраций


3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 3 в 2026 году
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п/п
	Показатели муниципального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам/месяцам
	На конец 
2026 года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	ноябрь
	

	1.
	Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

	1.1.
	Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами
	МП
	штук
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2


4.  Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий 3
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименованием структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип мероприятия
(результата)
	Уровень мероприя-тия
	Признак «Участие муниципаль-ного образования»
	Связь с показателями комплекса процессных мероприятий

	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	

	1.
	Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

	1.1.
	Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами
	[image: image74.png]



	Семей
	0
	2023
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	Предостав-ление жилого помещения
	МП
	23 территори-альных администра-ций
	Количество семей 
с детьми-инвалидами, обеспеченных жилыми помещениями


5. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий  3
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) 
        и источники финансирования
	Код бюджетной классификации
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4

	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях»
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами
	
	13 926,0
	23 978,8
	30 417, 8
	26 637, 6
	
	
	94 960,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Бюджет Корочанского муниципального округа Белгородской области (всего), из них:
	
	   13 926,0
	23 978,8
	30 417, 8
	26 637, 6
	
	
	94 960,2

	
	1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета
	
	13 229,7
	22 778,8
	30 417, 8
	26 637, 6
	
	
	93 063,9

	
	         3) Средства местного бюджета
	
	696,3
	1 200,0
	
	
	
	
	1 896,3

	
	Консолидированные бюджеты территориальных администраций Корочанского муниципального округа
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по комплексу процессных мероприятий в том числе:
	
	13 926,0
	23 978,8
	30 417, 8
	26 637, 6
	
	
	94 960,2

	1.1.1.
	Бюджет Корочанского муниципального округа Белгородской области
	
	13 926,0
	23 978,8
	30 417, 8
	26 637, 6
	
	
	94 960,2

	1.1.2.
	Консолидированные бюджеты территориальных администраций Корочанского муниципального округа
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3.
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	


6. 6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 3 в 2026 году
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	Наименование мероприятия (результат)
	План нсполнения нарастающим нтогои (тыс. рублей)
	Вceгo на конец 2026 года
(тыс. рублей)

	
	
	янв.
	фев.
	март
	anp.
	май
	июнь
	нюль
	авг.
	сент.
	окт.
	ноябрь
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

	1.1.
	Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	23 978,8

	Итого:
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	23 978,8


Приложение

к паспорту регионального проекта 
«Улучшение жилищных условий граждан, 
состоящих на учете в качестве  
нуждающихся в жилых помещениях»
План реализации комплекса процессных мероприятий 3
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) контрольной точки, объекта результата
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель

	Адрес объекта 
(в соответст-вии 
с ФИАС
	Мощности объекта
	Объем финансового обеспечения
	Вид документа характеристика мероприятия (результата)

	
	
	начало
	окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Значение
	всего
	

	1
	2
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	4
	5
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	7
	8
	9
	10
	11
	12

	     1..
	Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

	1.1.
	Результат «Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям 
с детьми-инвалидами»
	01.01.2025
	31.12.2030
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации  строительства, транспорта и связи  управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Корочанского муниципального округа
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	Семей
	12
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	1.1.1.
	Мероприятие «Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами» в 2025 году
	01.01.2025
	31.12.2025
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации  строительства, транспорта и связи  управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Корочанского муниципального округа
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	Семей
	2
	   13 926,0
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	1.1.2.
	Контрольная точка «Документ
утвержден»
	01.01.2025
	10 11.2025
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации  строительства, транспорта и связи  управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Корочанского муниципального округа
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	Семей
	2
	13 926,0
	Постановление

	1.1.3.
	Контрольная точка «Предоставление жилого помещения»
	01.01.2025
	20. 12.2025
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Бувалко И.В. – заместитель Главы Корочанского муниципального округа – председатель комитета муниципальной собственности и земельных отношений
	[image: image84.png]



	Семей
	2
	13 926,0
	Заключение договора социального найма

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) контрольной точки, объекта результата
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель

	Адрес 
объекта (в соответствии 
с ФИАС
	Мощности объекта
	Объем финансового обеспечения
	Вид документа характеристика мероприятия (результата)
начало

	
	
	начало
	окончаниe
	предшественники
	последователи
	
	
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Значение
	всего
	

	1
	2
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	4
	5
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	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.1.4.
	Контрольная точка «Услуга оказана»
	20.12.2025
	31.12.2025
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации  строительства, транспорта и связи  управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Корочанского муниципального округа
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	Семей
	2
	13 926,0
	Отчет

	1.1.5.
	Мероприятие «Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами» в 2026 году
	01.01.2026
	31.12.2026
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации  строительства, транспорта и связи  управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Корочанского муниципального округа
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	Семей
	2
	23 978,8
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	1.1.6.
	Контрольная точка «Документ
утвержден»
	01.01.2026
	10 11.2026
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации  строительства, транспорта и связи  управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Корочанского муниципального округа
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	Семей
	2
	23 978,8
	Распоряжение

	1.1.7.
	Контрольная точка «Предоставление жилого помещения»
	01.01.2026
	20. 12.2026
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Бувалко И.В. – заместитель Главы Корочанского муниципального округа – председатель комитета муниципальной собственности и земельных отношений
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	Семей
	2
	23 978,8
	Заключение договора социального найма

	1.1.8.


	Контрольная точка «Услуга оказана»
	20.12.2026
	31.12.2026
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации  строительства, транспорта и связи  управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации Корочанского муниципального округа
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	Семей
	2
	23 978,8
	Отчет

	 п/п
	Наименование мероприятия (результата) контрольной точки, объекта результата
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель

	Адрес объекта 
(в соответствии 
с ФИАС
	Мощности объекта
	Объем финансового обеспечения
	Вид документа характеристика мероприятия (результата)


	
	
	начало
	окончаниe
	предшественники
	последователи
	
	
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Значение
	всего
	

	1
	2
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	4
	5
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	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.1.9.
	Мероприятие «Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами» в 2027 году
	01.01.2027
	31.12.2027
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации  строительства, транспорта и связи  управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Корочанского муниципального округа
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	Семей
	2
	30 417, 8
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	1.1.10
	Контрольная точка «Документ
утвержден»
	01.01.2027
	10 11.2027
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации  строительства, транспорта и связи  управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ 

Корочанского муниципального округа
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	Семей
	2
	30 417, 8
	Распоряжение

	1.1.11
	Контрольная точка «Предоставление жилого помещения»
	01.01.2027
	20. 12.2027
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Бувалко И.В. заместитель Главы Корочанского муниципального округа – председатель комитета муниципальной собственности и земельных отношений
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	Семей
	2
	30 417, 8
	Заключение договора социального найма

	1.1.12


	Контрольная точка «Услуга оказана»
	20.12.2027
	31.12.2027
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации  строительства, транспорта и связи  управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Корочанского муниципального округа
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	Семей
	2
	30 417, 8
	Отчет

	1.1.13.
	Мероприятие «Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами» в 2028 году
	01.01.2028
	31.12.2028
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации  строительства, транспорта и связи  управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Корочанского муниципального округа
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	Семей
	2
	26 637, 6
	[image: image101.png]




	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) контрольной точки, объекта результата
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель

	Адрес объекта 
(в соответствии 
с ФИАС
	Мощности объекта
	Объем финансового обеспечения
	Вид документа характеристика мероприятия (результата)


	
	
	начало
	окончаниe
	предшественники
	последователи
	
	
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Значение
	всего
	

	1.1.14
	Контрольная точка «Документ
утвержден»
	01.01.2028
	10 11.2028
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации  строительства, транспорта и связи  управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Корочанского муниципального округа
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	Семей
	2
	26 637, 6
	Распоряжение

	1.1.15
	Контрольная точка «Предоставление жилого помещения»
	01.01.2028
	20. 12.2028
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Бувалко И.В. – заместитель Главы Корочанского муниципального округа – председатель комитета муниципальной собственности и земельных отношений
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	Семей
	2
	26 637, 6
	Заключение договора социального найма

	1.1.16


	Контрольная точка «Услуга оказана»
	20.12.2028
	31.12.2028
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации  строительства, транспорта и связи  управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Корочанского муниципального округа
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	Семей
	2
	26 637, 6
	Отчет

	1.1.17
	Мероприятие «Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами» в 2029 году
	01.01.2029
	31.12.2029
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации  строительства, транспорта и связи  управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Корочанского муниципального округа
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	Семей
	2
	-
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	1.1.18
	Контрольная точка «Документ
утвержден»
	01.01.2029
	10 11.2029
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации  строительства, транспорта и связи  управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Корочанского муниципального округа
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	Семей
	2
	-
	Распоряжение

	1.1.19
	Контрольная точка «Предоставление жилого помещения»
	01.01.2029
	20. 12.2029
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Бувалко И.В. – заместитель Главы Корочанского муниципального округа – председатель комитета муниципальной собственности и земельных отношений
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	Семей
	2
	-
	Заключение договора социального найма

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) контрольной точки, объекта результата
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель

	Адрес объекта 
(в соответствии 
с ФИАС
	Мощности объекта
	Объем финансового обеспечения
	Вид документа характеристика мероприятия (результата)


	
	
	начало
	окончаниe
	предшественники
	последователи
	
	
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Значение
	всего
	

	1
	2
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	4
	5
	[image: image110.png]



	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.1.20


	Контрольная точка «Услуга оказана»
	20.12.2029
	31.12.2029
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации  строительства, транспорта и связи  управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Корочанского муниципального округа
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	Семей
	2
	-
	Отчет

	1.1.21.
	Мероприятие «Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами» в 2030 году
	01.01.2030
	31.12.2030
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации  строительства, транспорта и связи  управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Корочанского муниципального округа
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	Семей
	2
	-
	[image: image113.png]




	1.1.22.
	Контрольная точка «Документ
утвержден»
	01.01.2030
	10 11.2030
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации  строительства, транспорта и связи  управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Корочанского муниципального округа
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	Семей
	2
	-
	Распоряжение

	1.1.23.
	Контрольная точка «Предоставление жилого помещения»
	01.01.2030
	20. 12.2030
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Бувалко И.В. – заместитель Главы Корочанского муниципального округа – председатель комитета муниципальной собственности и земельных отношений
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	Семей
	2
	-
	Заключение договора социального найма

	1.1.24.


	Контрольная точка «Услуга оказана»
	20.12.2030
	31.12.2030
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Шатурина И.М главный специалист отдела координации  строительства, транспорта и связи  управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Корочанского муниципального округа
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	Семей
	2
	-
	Отчет


7. 6. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья» (далее - комплекс процессных мероприятий 4)
1. Основные положения
	Краткое наименование комплекса процессных мероприятий
	«Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья»
	Срок реализации проекта
	01.01.2025
	31.12.2030

	Куратор комплекса процессных мероприятий
	Агаркова В.А.
	Заместитель Главы Корочанского муниципального округа по строительству, транспорту, связи и ЖКХ 

	Руководитель комплекса процессных мероприятий
	Дубинина Н.М.
	Начальник управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Корочанского муниципального округа

	Администратор комплекса процессных мероприятий
	Шатурина И.М.
	Главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту связи и ЖКХ Корочанского муниципального округа

	Соисполнители муниципальной программы
	
	

	Целевые группы
	
	Население Корочанского муниципального округа

	Связь с государственными программами (комплексными
программами) Белгородской области и с муниципальными программами (комплексными программами) Корочанского муниципального округа
	1.
	Государственная программа
	Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области

	
	2.
	  Муниципальная программа Корочанского муниципального округа
	Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Корочанского муниципального округа


2. Показатели комплекса процессных мероприятий 4
	№ п/п
	Показатели муниципального проекта
	Уровень
показателя
	Признак

возрастання / убывания
	Единица измерения (по OKEИ)
	Базовое значение
	Период, гол
	Нарастающий итог

	Признак «Участие муниципального образования Корочанского округа»

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
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	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Задача «Оказание поддержки участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных кредитов и займов»

	1.1.
	Количество граждан, которым оказана государственная поддержка
	«МП»
	Прогрессирующий
	Человек
	0
	2023
	0
	1
	1
	1
	0
	0
	в течение года
	23 территори-альных администраций


3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 4 в 2026 году
	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановые значения по кварталам/месяцам
	На конец
2026 года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	ноябрь
	

	1.
	Задача «Оказание поддержки участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве)жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов»

	1. 1.
	Количество граждан, которым оказана государственная поддержка
	МП


	Человек
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1


4. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий  4
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименованием структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип мероприятия
(результата)
	Уровень мероприятия
	Признак «Участие муниципального образования»
	Связь 
с показателями регионального проекта

	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	

	1.
	Задача «Оказание поддержки участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве)жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов»

	1.1.
	Оказание поддержки участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве)жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов
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	Человек
	0
	2023
	0
	1
	1
	1
	0
	0
	Выплаты физическим лицам
	МП
	23 территори-альных администраций
	Количество граждан, которым оказана государственная поддержка


5. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий  4
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования
	Код бюджетной классификации
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей

	
	
	
	2025

	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4

	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Задача «Оказание поддержки участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве)жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов»

	1.1
	Оказание поддержки участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве)жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов
	
	0
	251,0
	251,0
	251,0
	
	
	753,0

	
	Бюджет Корочанского муниципального округа  Белгородской области (всего), из них:
	
	0
	251,0
	251,0
	251,0
	
	
	753,0

	
	1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета
	
	0
	251,0
	251,0
	251,0
	
	
	753,0

	
	 3) Средства местного бюджета
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Консолидированные бюджеты территориальных администраций Корочанского муниципального округа
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по региональному проекту в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Бюджет Корочанского муниципального округа Белгородской области
	
	0
	251,0
	251,0
	251,0
	
	
	753,0

	1.1.2.
	Консолидированные бюджеты территориальных администраций Корочанского муниципального округа
	
	0
	251,0
	251,0
	251,0
	
	
	753,0

	1.1.3.
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	


5. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий  4 в 2026 году

	[image: image119.png]No ri/n




	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Вceгo на конец
2026 года
тыс. рублей)

	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	ноябрь
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	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Задача «Оказание поддержки участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве)жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов»

	1.1
	Оказание поддержки участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве)жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	251,0
	251,0

	ИТОГО:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


  Приложение
к паспорту регионального проекта 

«Оказание финансовой поддержки 
         в приобретении (строительстве) жилья»
     Іlлан реализации комплекса процессных мероприятий  4
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) контрольной точки, объекта результата
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Адрес объекта 
(в соответствии 
с ФИАС
	Мощности объекта
	Объем финансового обеспечения
	Вид документа характеристика мероприятия (результата)


	
	
	начало
	окончаниe
	предшественники
	последователи
	
	
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Значение
	всего
	

	[image: image121.png]



	2
	[image: image122.png]



	4
	5
	[image: image123.png]



	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Задача «Оказание поддержки участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве)жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов»

	1.1.
	Оказание поддержки участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов
	01.01.2025
	31.12.2030
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации  строительства, транспорта и связи  управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского муниципального округа
	[image: image124.png]X




	Человек
	
	3
	Отчет

	1.1.1
	Мероприятие (результат) «Оказание поддержки участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов»  в 2025 году
	01.01.2025
	31.12.2025
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации  строительства, транспорта и связи  управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского муниципального округа
	[image: image125.png]



	Человек
	
	0
	Отчет

	1.1.2.
	Контрольная точка «Формирование заявки»
	01.01.2025
	31.12.2025
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации  строительства, транспорта и связи  управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Корочанского муниципального округа
	[image: image126.png]X




	Человек
	
	0
	Заявка

	1.1.3.
	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»
	01.01.2025
	31.12.2025
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации  строительства, транспорта и связи  управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Корочанского муниципального округа

	[image: image127.png]X




	Человек
	
	0
	Платежное поручение

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) контрольной точки, объекта результата
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Адрес объекта 
(в соответствии 
с ФИАС)
	Мощности объекта
	Объем финансового обеспечения
	Вид документа характеристика мероприятия (результата)


	
	
	начало
	окончаниe
	предшественники
	последователи
	
	
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Значение
	всего
	

	1
	2
	3
	4
	5
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	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.1.4.
	Контрольная точка «Услуга оказана»
	01.01.2025
	31.12.2025
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации  строительства, транспорта и связи  управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Корочанского муниципального округа
	[image: image129.png]X




	Человек
	
	0
	Отчет

	1.1.5.
	Мероприятие (результат) «Оказание поддержки участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов»  в 2026 году
	01.01.2026
	31.12.2026
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации  строительства, транспорта и связи  управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Корочанского муниципального округа
	[image: image130.png]



	Человек
	
	251,0
	Отчет

	1.1.6.
	Контрольная точка «Формирование заявки»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации  строительства, транспорта и связи  управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Корочанского муниципального округа
	[image: image131.png]X




	Человек
	
	251,0
	Заявка

	1.1.7.
	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации  строительства, транспорта и связи  управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Корочанского муниципального округа

	[image: image132.png]X




	Человек
	
	251,0
	Платежное поручение

	1.1.8.
	Контрольная точка «Услуга оказана»
	01.01.2026
	31.12.2026
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации  строительства, транспорта и связи  управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Корочанского муниципального округа

	[image: image133.png]X




	Человек
	
	251,0
	Отчет

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) контрольной точки, объекта результата
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Адрес объекта 
(в соответствии 
с ФИАС)
	Мощности объекта
	Объем финансового обеспечения
	Вид документа характеристика мероприятия (результата)


	
	
	начало
	окончаниe
	предшественники
	последователи
	
	
	Единица измерения
  (по ОКЕИ)
	Значение
	всего
	

	1
	2
	3
	4
	5
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	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.1.9.
	Мероприятие (результат) «Оказание поддержки участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов»  в 2027 году
	01.01.2027
	31.12.2027
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации  строительства, транспорта и связи  управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Корочанского муниципального округа

	[image: image135.png]



	Человек
	
	251,0
	Отчет

	1.1.10.
	Контрольная точка «Формирование заявки»
	01.01.2027
	31.12.2027
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации  строительства, транспорта и связи  управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Корочанского муниципального округа

	[image: image136.png]X




	Человек
	
	251,0
	Заявка

	1.1.11.
	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»
	01.01.2027
	31.12.2027
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации  строительства, транспорта и связи  управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Корочанского муниципального округа
	[image: image137.png]X




	Человек
	
	251,0
	Платежное поручение

	1.1.12.
	Контрольная точка «Услуга оказана»
	01.01.2027
	31.12.2027
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации  строительства, транспорта и связи  управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Корочанского муниципального округа
	[image: image138.png]X




	Человек
	
	251,0
	Отчет

	1.1.13.
	Мероприятие (результат) «Оказание поддержки участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов»  в 2028 году
	01.01.2028
	31.12.2028
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации  строительства, транспорта и связи  управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Корочанского муниципального округа
	[image: image139.png]



	Человек
	
	251,0
	Отчет

	1.1.14.
	Контрольная точка «Формирование заявки»
	01.01.2028
	31.12.2028
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации  строительства, транспорта и связи  управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Корочанского муниципального округа
	[image: image140.png]X




	Человек
	
	251,0
	Заявка

	1.1.15.
	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»
	01.01.2028
	31.12.2028
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации  строительства, транспорта и связи  управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Корочанского муниципального округа
	[image: image141.png]X




	Человек
	
	251,0
	Платежное поручение

	1.1.16.
	Контрольная точка «Услуга оказана»
	01.01.2028
	31.12.2028
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации  строительства, транспорта и связи  управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Корочанского муниципального округа
	[image: image142.png]X




	Человек
	
	251,0
	Отчет

	1.1.17.
	Мероприятие (результат) «Оказание поддержки участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов»  в 2029 году
	01.01.2029
	31.12.2029
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации  строительства, транспорта и связи  управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Корочанского муниципального округа

	[image: image143.png]



	Человек
	
	
	Отчет

	1.1.18.
	Контрольная точка «Формирование заявки»
	01.01.2029
	31.12.2029
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации  строительства, транспорта и связи  управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Корочанского муниципального округа

	[image: image144.png]X




	Человек
	
	
	Заявка

	1.1.19.
	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»
	01.01.2029
	31.12.2029
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации  строительства, транспорта и связи  управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Корочанского муниципального округа

	[image: image145.png]X




	Человек
	
	
	Платежное поручение

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) контрольной точки, объекта результата
	Срок реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Адрес объекта 
(в соответствии 
с ФИАС
	Мощности объекта
	Объем финансового обеспечения
	Вид документа характеристика мероприятия (результата)


	
	
	начало
	окончаниe
	предшественники
	последователи
	
	
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Значение
	всего
	

	1
	2
	3
	4
	5
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	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.1.20.
	Контрольная точка «Услуга оказана»
	01.01.2029
	31.12.2029
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации  строительства, транспорта и связи  управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Корочанского муниципального округа

	[image: image147.png]X




	Человек
	
	
	Отчет

	1.1.21.
	Мероприятие (результат) «Оказание поддержки участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов»  в 2030 году
	01.01.2030
	31.12.2030
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации  строительства, транспорта и связи  управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Корочанского муниципального округа

	[image: image148.png]



	Человек
	
	
	Отчет

	1.1.22.
	Контрольная точка «Формирование заявки»
	01.01.2030
	31.12.2030
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации  строительства, транспорта и связи  управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Корочанского муниципального округа

	[image: image149.png]X




	Человек
	
	
	Заявка

	1.1.23.
	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»
	01.01.2030
	31.12.2030
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации  строительства, транспорта и связи  управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Корочанского муниципального округа
	[image: image150.png]X




	Человек
	
	
	Платежное поручение

	1.1.24.
	Контрольная точка «Услуга оказана»
	01.01.2030
	31.12.2030
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует
	Шатурина И.М.- главный специалист отдела координации  строительства, транспорта и связи  управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Корочанского муниципального округа
	[image: image151.png]X




	Человек
	
	
	Отчет


6. Паспорт комплекса процессных мероприятий  «Реализация мер по обеспечению жильем
                                                                                     отдельных категорий граждан» (далее – комплекс процессных мероприятий  5)
1. Общие положения
	Краткое наименование комплекса процессных мероприятий  
	«Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»
	Срок реализации проекта
	01.01.2025
	31.12.2030

	Куратор комплекса процессных мероприятий  
	Агаркова В.А.
	Заместитель Главы Корочанского муниципального округа по строительству, транспорту, связи и ЖКХ 

	Руководитель комплекса процессных мероприятий  
	Дубинина Н.М.
	Начальник управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Корочанского муниципального округа

	Администратор комплекса процессных мероприятий  
	Шатурина И.М.
	Главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту связи и ЖКХ Администрации Корочанского муниципального округа

	Соисполнители муниципальной программы
	Бувалко И.В.
	Заместитель Главы Корочанского муниципального округа – председатель комитета муниципальной собственности и земельных отношений 

	
	Ткачева Е.В.
	Начальник Управления социальной защиты населения Корочанского муниципального округа

	
	Романенко С.В.
	Начальник отдела муниципального заказа Администрации Корочанского муниципального округа

	Целевые группы
	
	Население Корочанского муниципального округа 

	Связь с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области и с муниципальными программами (комплексными программами) Корочанского муниципального округа
	1.
	Государственная программа
	Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области

	
	2.
	Муниципальная программа
	Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Корочанского муниципального округа


2. Показатели комплекса процессных мероприятий  5
	№

п/п
	Показатели муниципального проекта
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица
измерения
	Базовое значение
	Значение показателей по годам
	Нарастающий итог
	Признак «Участие муниципального образования Корочанского

округа»

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
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	2
	
	3
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	6
	7
	8

	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»
	

	1.2.
	Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями
	МП
	Прогрессирующий
	Семей
	9
	2023
	9
	9
	8
	8
	8
	8
	в течение года
	23 территори-альных администраций


3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий  5 в 2026 году
	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень
показателя
	Единица
Измерения (по ОКЕИ)
	Іlлановые значення по кварталам/месяцам
	На конец 2026

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	anp.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	ноябрь
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	2
	3
	4
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	7
	8
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	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.
	Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

	1.2
	Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями
	МП
	Семей
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	9


4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий  
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Наименованием структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Тип мероприятия
(результата)
	Уровень мероприятия
	Признак «Участие муниципального образования»
	Связь с показателями регионального проекта

	
	
	
	
	значе-ние
	год
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	
	

	1.
	Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

	1.2
	Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями
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	Семей
	9
	2023
	9
	9
	8
	8
	8
	8
	Выплаты физическим 

лицам
	МП
	23 территори-альных администра-ций
	Количество детей-сирот, детей,
оставшихся без попечение родителей, 
и лиц из их числа, обеспеченных жилыми

помещениями


   * показатель зависит от финансового обеспечения

5. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 5
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) и
источники финансирования
	Код бюджетной классификации
	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей

	
	
	
	2025

	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

	1.1
	Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями
	
	26 512,9
	28 948, 6
	20 148,3
	17 512,2
	
	
	93 122,0

	
	Бюджет Корочанского муниципального округа Белгородской области (всего), из них:
	
	26 512,9
	28 948, 6
	20 148,3
	17 512,2
	
	
	93 122,0

	
	1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета
	
	26 512,9
	28 948, 6
	20 148,3
	17 512,2
	
	
	93 122,0

	
	3) Средства местного бюджета
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Консолидированные бюджеты территориальных администраций Корочанского муниципального округа
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	26 512,9
	28 948, 6
	20 148,3
	17 512,2
	
	
	93 122,0


6. Помесячный план исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий  5 в 2026 году
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	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	Вceгo на конец
2026 года
тыс. рублей)

	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сент.
	окт.
	ноябрь
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	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

	1.1
	Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	28 948, 6
	28 948, 6

	ИТОГО:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	28 948, 6
	28 948, 6


7. План реализации комплекса процессных мероприятий 5

	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат) /

контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель

(Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения , организации)
	Вид подтверждающего документа по контрольным точкам

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Задача «Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лица из их числа»

	№ п/п
	Задача, мероприятие (результат) /

контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель

(Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения , организации)
	Вид подтверждающего документа по контрольным точкам

	1.1.
	Мероприятие (результат) «Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа»
	X
	Агаркова В.А. – заместитель Главы Корочанского муниципального округа по строительству, транспорту, связи и ЖКХ
	Х

	1.2.
	Мероприятие (результат) «Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа» в 2026 году
	X
	Агаркова В.А. –  заместитель Главы Корочанского муниципального округа по строительству, транспорту, связи и ЖКХ
	Х

	1.3
	Контрольная точка «Список детей-сирот и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа, претендующих на получение жилых помещений в 2026 году, направляется в Министерство социальной защиты населения»
	01.04.2026
	Ткачева Е.В. – начальник социальной защиты населения Администрации Корочанского муниципального округа
	Список детей-сирот и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа, претендующих на получение жилых помещений

 в 2026 году

	1.4
	Контрольная точка «Контроль за строительством жилых помещений, площадью не менее 33 кв.м, для детей-сирот»
	30.10.2026
	Шатурина И.М. – главный специалист отдела координации строительства, транспорта и связи управления по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Администрации Корочанского муниципального округа
	Фото жилого помещения

	1.5
	Контрольная точка «Процедура проведения торгов и заключение контрактов на приобретение жилых помещений»
	10.11.2026
	Романенко С.В. -  начальник отдела муниципального заказа Администрации Корочанского муниципального округа
	Копия протокола

	1.6
	Контрольная точка «Распределение жилых помещений»
	10.12.2026
	Ткачева Е.В. – начальник социальной защиты населения Администрации Корочанского муниципального округа
	Постановление Администрации Корочанского муниципального округа

	1.7
	Контрольная точка «Заключение с детьми-сиротами договоров специализированного найма и заселение детей-сирот»
	25.12.2026
	Бувалко И.В. – заместитель Главы Корочанского муниципального округа– председатель комитета муниципальной собственности и земельных отношений 
	Договор специализированного найма


