

**БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**«КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**Короча**

2 октября 2020 г. № 603

**О внесении изменений**

**в постановление администрации**

**муниципального района**

**«Корочанский район»**

**от 27 марта 2018 года № 133**

В целях актуализации и повышения эффективности реализации государственной программы Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории Белгородской области», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 25 августа 2017 года № 329-пп, и в соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 8 июня 2020 года № 249-пп «О внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2020 год» администрация муниципального района «Корочанский район» **п о с т а н о в л я е т:**

Внести изменения в постановление администрации муниципального района «Корочанский район» от 27 марта 2018 года № 133 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Корочанском районе»:

- муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Корочанском районе» утверждённую в пункте 1 названного постановления, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

**Первый заместитель**

**главы администрации района –**

**председатель комитета финансов**

**и бюджетной политики Л.С. Мерзликина**

**Приложение**

**к постановлению администрации**

**муниципального района**

**«Корочанский район»**

**от « 2 » октября 2020 года**

**№ 603**

**Муниципальная программа**

**«Формирование комфортной городской среды**

**в Корочанском районе»**

**Паспорт программы**

**«Формирование комфортной городской среды**

**в Корочанском районе»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального района «Корочанский район» |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района, комитет муниципальной собственности и земельных отношений администрации Корочанского района, отдел архитектуры администрации Корочанского района, МКУ «Управление капитального строительства администрации Корочанского района» |
| Участники муниципальной программы | Управление по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района, комитет муниципальной собственности и земельных отношений администрации Корочанского района, отдел архитектуры администрации Корочанского района, МКУ «Управление капитального строительства администрации Корочанского района» |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных, иных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов соответствующего функционального назначения муниципального района «Корочанский район»  Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий Корочанского района» |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства, качества и комфорта территорий муниципального района «Корочанский район» |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения муниципального района «Корочанский район» в соответствии с едиными требованиями, а также дворовых территорий исходя из минимального перечня работ по благоустройству. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018-2024 годы.  Этапы реализации муниципальной программы не выделяются |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств муниципального бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств привлекаемых из других источников | Планируемый общий объём финансирования муниципальной программы в 2018 – 2024 годах за счёт всех источников финансирования составит 94 427,0 тыс. рублей. Объём финансирования муниципальной программы в 2018 – 2024 годах за счёт средств областного бюджета составит 16 723, 6040 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 0 тыс. рублей  2019 год – 1 626,900 тыс. рублей  2020 год – 10 000,0 тыс. рублей  2021 год – 0 тыс. рублей  2022 год – 0 тыс. рублей  2023 год – 5 096,704 тыс. рублей  2024 год – 0 тыс. рублей  Планируемый общий объём финансирования муниципальной программы в 2018 – 2024 годах за счёт средств федерального бюджета составит 58 218, 0152 тыс.рублей, в том числе по годам: 2018 год – 0 тыс. рублей  2019 год – 39 044,700 тыс. рублей  2020 год – 0 тыс. рублей  2021 год – 0 тыс. рублей  2022 год – 0 тыс. рублей  2023 год – 19 173,3152 тыс. рублей  2024 год – 0 тыс. рублей  Планируемый общий объём финансирования муниципальной программы в 2018 – 2024 годах за счёт средств муниципального бюджета составит 12 855, 8208 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 0 тыс. рублей  2019 год – 9 318,840 тыс. рублей  2020 год – 447,0 тыс. рублей  2021 год – 0 тыс. рублей  2022 год – 0 тыс. рублей  2023 год – 3 089,9808 тыс. рублей  2024 год – 0 тыс. рублей  Планируемый общий объём финансирования муниципальной программы в 2018 – 2024 годах за счёт средств внебюджетных источников составит 6 629, 5600 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 0 тыс. рублей  2019 год – 6 629,560 тыс. рублей  2020 год – 0 тыс. рублей  2021 год – 0 тыс. рублей  2022 год – 0 тыс. рублей  2023 год – 0 тыс. рублей  2024 год – 0 тыс. рублей |
| Конечный результат муниципальной программы | 1. Увеличение среднего индекса качества городской среды к концу 2024 года на 30 процентов;  2. Благоустройство к 2024 году 5-ти общественных пространств, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды;  3. Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, к концу 2024 года до 30 процентов;  4. Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства к концу 2024 года до 30 процентов;  5. Благоустройство к 2024 году не менее 80 процентов дворовых и общественных территорий поселений Корочанского района, произведенное с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых и общественных территорий, благоустроенных в ходе реализации государственной программы |

**1. Общая характеристика сферы реализации**

**муниципальной программы, в том числе формулировки**

**основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

По состоянию на 1 января 2018 года общая численность населения, проживающего на территории Корочанского района Белгородской области, составляет 39,580 тыс. жителей.

В состав Корочанского района входит 23 поселения, из них 1 городское и 22 сельских, в состав которых входит 124 населённых пункта.

В 1 городском и 14 сельских поселениях численность населения превышает 1000 человек.

На территории Корочанского района расположен 101 многоквартирный дом, 90 дворовых территорий, общей площадью 123,6 тыс.кв. метра, 67 общественных территорий, общей площадью 656,2 тыс. кв. метра.

Доля благоустроенных дворовых территорий Корочанского района составляет 92,22 % от общего количества дворов.

Доля благоустроенных общественных территорий Корочанского района составляет 94,02 % от общего количества.

Потребность в благоустройстве территорий Корочанского района Белгородской области обусловлена износом объектов благоустройства их составляющих в результате длительной эксплуатации, а также в связи с обеспечением возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения.

Успешная реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» позволит повысить уровень благоустройства территорий населенных пунктов поселений Корочанского района, численностью населения свыше 1000 человек и улучшить качество жизни населения, а участие граждан и заинтересованных организаций Корочанского района во всех этапах проведения благоустройства гарантирует заинтересованным лицам полноту и достоверность полученной информации, а также прозрачность и обоснованность принятых решений органов местного самоуправления Корочанского района.

**2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации**

**муниципальной программы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Корочанском районе» (далее – Муниципальная программа) разработана на основании приоритетов государственной политики в сфере благоустройства, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»; Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию от 21 ноября 2016 года № 10; постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

Одним из основных стратегических направлений развития Белгородской области является жилищная политика и жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе формирование комфортной, безопасной городской среды и среды сельских поселений, обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения, повышение уровня благоустройства муниципальных образований Белгородской области.

Приоритеты государственной политики в сфере повышения качества жизни населения на долгосрочную перспективу отражены в Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2025 года, в основу разработки которой положены стратегические направления, цели и задачи развития Российской Федерации, определенные Президентом и Правительством Российской Федерации, Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, в документах и материалах министерств регионального и экономического развития Российской Федерации, федеральной отраслевой стратегии, Схеме территориального планирования Белгородской области.

Основной целью Муниципальной программы является повышение уровня благоустройства, качества и комфорта территорий муниципального образования.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:

- обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения муниципального района «Корочанский район» в соответствии с едиными требованиями, а также дворовых территорий многоквартирных домов муниципального района «Корочанский район» исходя из минимального перечня работ по благоустройству.

Муниципальная программа реализуется в 2018 - 2024 годах, этапы реализации не выделяются.

По итогам реализации Муниципальной программы к концу 2024 года будут достигнуты следующие конечные результаты:

1. Увеличение среднего индекса качества городской среды к концу 2024 года на 30 процентов.

2. Благоустройство к 2024 году 5 - ти общественных пространств, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды.

3. Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, к концу 2024 года до 30 процентов.

4. Реализация муниципальными образованиями мероприятий по цифровизации городского хозяйства до 30 процентов.

5. Благоустройство к 2024 году не менее 80 процентов дворовых и общественных территорий поселений Корочанского района, произведенное с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых и общественных территорий, благоустроенных в ходе реализации государственной программы.

В рамках реализации Муниципальной программы запланированы мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий различного функционального назначения, а также по цифровизации городского хозяйства.

При формировании современной городской среды целесообразно использовать программно-целевой метод:

- ввиду того, что задачу по обеспечению формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования современной городской среды на территории Корочанского района с учетом приоритетов территориального развития возможно решить исключительно при осуществлении государственной поддержки;

- комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, улучшение эстетического вида поселений Корочанского района, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, а также предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан.

В рамках реализации Муниципальной программы запланированы мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий различного функционального назначения.

При формировании современной городской среды целесообразно использовать программно-целевой метод:

- ввиду того, что задачу по обеспечению формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования современной городской среды на территории Корочанского района с учетом приоритетов территориального развития возможно решить исключительно при осуществлении государственной поддержки;

- комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, улучшение эстетического вида поселений Корочанского района, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, а также предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан.

Администрация муниципального района «Корочанский район» получатель субсидии:

- разрабатывает и утверждает (корректирует) Муниципальную программу по формированию современной городской среды ежегодно в срок до 31 марта в соответствии с требованиями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- ежегодно проводит общественные обсуждения и определяет территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении в муниципальную программу формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования;

- по итогам общественных обсуждений актуализирует муниципальную программу (при необходимости);

- ежегодно обеспечивает привлечение к решению вопросов развития городской среды соответствующего количества граждан от общего числа граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, необходимого для достижения конечного и непосредственного результатов реализации государственной программы по годам реализации;

- обеспечивает синхронизацию реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- обеспечивает синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в Корочанском районе федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

- обеспечивает реализацию муниципальной программы, в том числе проводит отбор подрядных организаций для выполнения проектов благоустройства в соответствии с законодательством;

- обеспечивает проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- обеспечивает наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается в рамках минимального перечня работ, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- обеспечивает наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается в рамках дополнительного перечня работ, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома, а также софинансирование собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в соответствующую программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- обеспечивает размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации о реализации мероприятий проекта на территории муниципальных образований Корочанского района с учетом методических рекомендаций о размещении информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, утверждаемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- в рамках реализации муниципальной программы по формированию современной городской среды обеспечивает привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых и общественных территорий студенческих строительных отрядов Корочанского района;

- обеспечивает реализацию мероприятий по созданию условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий;

- ежегодно предоставляет в департамент жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области не менее 1 заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (города с численностью населения до 100 тыс. человек и исторические поселения);

- ежегодно не позднее 1 декабря текущего финансового года предоставляет в департамент жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области на конкурс по отбору лучших практик (проектов) по благоустройству не менее 1 реализованного в таком году проекта по благоустройству общественной территории.

В реализации муниципальной программы Корочанского района принимают участие населенные пункты поселений Корочанского района с численностью населения свыше 1 000 человек (далее – поселения Корочанского района).

Показатели конечного результата реализации муниципальной программы по годам реализации, показатели конечного и непосредственного результатов подпрограмм представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

**3. Перечень нормативно-правовых актов Корочанского района, принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы (включая план принятия)**

Перечень нормативно-правовых актов Корочанского района, принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы, представлен в [приложении № 2](consultantplus://offline/ref=7FCC533A306145FC8FF894D63AC667C13C0D09C4E3D445783DD970CF014FF4672077AB9F1F4633EDBF3D58LFsAP) к настоящей муниципальной программе.

**4. Обоснование выделения подпрограмм**

Муниципальная программа состоит из подпрограммы 1 «Благоустройство общественных, иных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов соответствующего функционального назначения муниципального района «Корочанский район» (далее – подпрограмма 1), направленной на достижение ее цели и обеспечение решения задачи.

В рамках подпрограммы 1 планируется проведение мероприятий по благоустройству общественных, иных территорий соответствующего функционального назначения муниципального района «Корочанский район» в соответствии с едиными требованиями, а также дворовых территорий муниципального района «Корочанский район», исходя из минимального перечня работ по благоустройству.

Задачей подпрограммы 1 является обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных, иных территорий соответствующего функционального назначения муниципального района «Корочанский район» в соответствии с едиными требованиями, а также дворовых территорий муниципального района «Корочанский район», исходя из минимального перечня работ по благоустройству.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн, иные виды работ.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов может включать: оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами).

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 1 обеспечит:

- осуществление к концу 2024 года не менее 11 мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий различного функционального назначения;

- благоустройство к 2024 году не менее 80 процентов дворовых и общественных территорий поселений Корочанского района, произведенное с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых и общественных территорий, благоустроенных в ходе реализации муниципальной программы.

Администрации муниципального района «Корочанский район» – получателю субсидии необходимо обеспечить участие (трудовое и (или) финансовое) собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству. При этом, в случае выбора формы финансового участия заинтересованных лиц (собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Администрации муниципального района «Корочанский район» – получателю субсидии необходимо обеспечить участие (трудовое и (или) финансовое) собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству. При этом, в случае выбора формы финансового участия заинтересованных лиц (собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Система основных мероприятий и показателей подпрограммы представлена в приложении № 1 к муниципальной программе.

Сроки реализации подпрограммы совпадают со сроками реализации муниципальной программы в целом, этапы подпрограммы не выделяются.

Методика расчета показателей конечного результата муниципальной программы представлена в приложении № 5 к муниципальной программе.

**5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Планируемые объемы финансирования программы в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Годы** | **Источники финансирования, тыс. рублей** | | | | |
| **Федераль-ный бюджет** | **Областной бюджет** | **Бюджет муниципального образования** | **Внебюджетные источники** | **Всего** |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 39 044,70 | 1 626,9 | 9318,84 | 6 629,56 | 56 620,00 |
| 2020 | 0 | 10 000,0 | 447,0 | 0 | 10 447,0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 19 173,3152 | 5 096,704 | 3 089,9808 | 0 | 27 360,00 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий Муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы Корочанского района из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за счёт средств бюджета Корочанского района представлены соответственно в [приложениях №](consultantplus://offline/ref=14A81D6A9FB3256CFEDD5EDE8DA6475C1E57C6E47B4B96DBA1931676C120A2203FE48B77C714F787B0C49DGDr0J)3 и [№](consultantplus://offline/ref=14A81D6A9FB3256CFEDD5EDE8DA6475C1E57C6E47B4B96DBA1931676C120A2203FE48B77C714F787B0C49EGDr0J)4 к настоящей муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения Муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Муниципального совета Корочанского района о бюджете муниципального района «Корочанский район» Белгородской области на очередной финансовый год и плановый период.

**6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы**

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Сводный анализ рисков, их вероятности и силы влияния, а также мер по их минимизации при реализации муниципальной программы приведён в таблице 2.

Таблица 2

**Риски невыполнения муниципальной программы**

| **Наименование рисков** | **Вероятность** | **Сила влияния** | **Меры управления рисками** |
| --- | --- | --- | --- |
| Риски, связанные с недофинансированием программы | | | |
| Снижение объемов финансирования из муниципального бюджета | Высокая | Высокая | Мониторинг эффективности бюджетных вложений, определение приоритетов для первоочередного финансирования |
| Снижение доли софинансирования из областного бюджета | Высокая | Высокая | Определение приоритетов для первоочередного финансирования, мониторинг эффективности бюджетных вложений |
| Снижение доли софинансирования из федерального бюджета | Высокая | Высокая | Определение приоритетов для первоочередного финансирования, мониторинг эффективности бюджетных вложений |
| Риски, связанные с изменением внешней среды | | | |
| Изменения федерального и областного законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Средняя | Высокая | Разработка предложений по регулированию форм и видов государственной поддержки во взаимодействии с организациями жилищно-коммунального хозяйства |
| Снижение актуальности мероприятий муниципальной программы | Средняя | Высокая | Ежегодный анализ эффективности мероприятий подпрограммы 1, перераспределение средств между мероприятиями указанных подпрограмм |
| Риски, связанные с человеческим фактором | | | |
| Недоверие со стороны собственников жилых помещений многоквартирных домов в части доступности мероприятий подпрограммы1 | Средняя | Средняя | Повышение открытости за счет информирования об осуществляемых мероприятиях на регулярной основе; популяризация успешных проектов, реализованных в рамках реализуемого партийного проекта |
| Невостребованность мероприятий подпрограммы 1 в связи  с недостаточной информированностью | Средняя | Средняя | Осуществление регулярного информирования о мероприятиях с использованием разнообразных каналов коммуникаций (СМИ, встречи, семинары и др.) |
| Недостаточная активность собственников жилых помещений многоквартирных домов | Средняя | Средняя | Корректировка мероприятий подпрограммы1, с привлечением собственников жилых помещений многоквартирных домов |
| Риски, связанные с недостоверностью информации | | | |
| Неправильная оценка перспектив развития сферы и эффективности реализации мероприятий подпрограммы 1из-за получения недостоверной информации | Средняя | Высокая | Сотрудничество с администрациями поселений Корочанского района, проведение мониторинга и анализа сферы благоустройства, возможность корректировки программных мероприятий и целевых показателей |
| Риски, связанные с негативными природными явлениями | | | |
| Форс-мажорные обстоятельства - стихийные бедствия | Низкая | Средняя | Выработка скоординированных действий органов местного самоуправления Корочанского района по преодолению препятствий |

**Подпрограмма 1**

**«Благоустройство общественных, иных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов соответствующего функционального назначения муниципального района «Корочанский район»**

**Паспорт подпрограммы 1**

**«Благоустройство общественных, иных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов соответствующего функционального назначения муниципального района «Корочанский район»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы 1 «Благоустройство общественных, иных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов соответствующего функционального назначения муниципального района «Корочанский район»**  **(далее – Подпрограмма 1)** | |
| 1 | Соисполнители, ответственные за реализацию подпрограммы 1 | Управление по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |
| 2 | Участники подпрограммы 1 | Управление по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района,  комитет муниципальной собственности и земельных отношений администрации Корочанского района,  отдел архитектуры администрации Корочанского района, МКУ «Управление капитального строительства администрации Корочанского района» |
| 3 | Цель  подпрограммы 1 | Повышение уровня благоустройства, качества и комфорта территорий муниципального района «Корочанский район» |
| 4 | Задача подпрограммы 1 | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных, иных территорий соответствующего функционального назначения муниципального района «Корочанский район» в соответствии с едиными требованиями, а также дворовых территорий муниципального района «Корочанский район», исходя из минимального перечня работ по благоустройству |
| 5 | Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 | 2018-2024 годы.  Этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются |
| 6 | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств муниципального бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств привлекаемых из других источников | Планируемый общий объём финансирования подпрограммы в 2018 – 2024 годах за счёт всех источников финансирования составит 93 980,0 тыс. рублей.  Объём финансирования муниципальной программы в 2018 – 2024 годах за счёт средств областного бюджета составит 16 723, 604 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 0 тыс. рублей  2019 год – 1 626,9 тыс. рублей  2020 год – 10 000,0 тыс. рублей  2021 год – 0 тыс. рублей  2022 год – 0 тыс. рублей  2023 год – 5 096,704 тыс. рублей  2024 год – 0 тыс. рублей  Планируемый общий объём финансирования муниципальной программы в 2018 – 2024 годах за счёт средств федерального бюджета составит 58 218, 0152 тыс.рублей, в том числе по годам:  2018 год – 0 тыс. рублей  2019 год – 39 044,7 тыс. рублей  2020 год – 0 тыс. рублей  2021 год – 0 тыс. рублей  2022 год – 0 тыс. рублей  2023 год – 19 173,3152 тыс. рублей  2024 год – 0 тыс. рублей  Планируемый общий объём финансирования муниципальной программы в 2018 – 2024 годах за счёт средств муниципального бюджета составит 12 408,8208 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 0 тыс. рублей  2019 год – 9 318,840 тыс. рублей  2020 год – 0 тыс. рублей  2021 год – 0 тыс. рублей  2022 год – 0 тыс. рублей  2023 год – 3 089,9808 тыс. рублей  2024 год – 0 тыс. рублей  Планируемый общий объём финансирования муниципальной программы в 2018 – 2024 годах за счёт средств внебюджетных источников составит 6 629, 56 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 0 тыс. рублей  2019 год – 6 629,56 тыс. рублей  2020 год – 0 тыс. рублей  2021 год – 0 тыс. рублей  2022 год – 0 тыс. рублей  2023 год – 0 тыс. рублей  2024 год – 0 тыс. рублей |
| 7 | Конечный результат реализации подпрограммы 1 | 1. Реализация не менее 11 мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий различного функционального назначения к концу 2024 года;  2. Благоустройство к 2024 году не менее 80 процентов дворовых и общественных территорий поселений Корочанского района, произведенное с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых и общественных территорий, благоустроенных в ходе реализации государственной программы |

1. **Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

На территории Корочанского района расположены 90 дворовых территорий, общей площадью 123,6 тыс.кв. метра.

На сегодняшний день информация об уровне благоустройства дворовых территорий Корочанского района представлена в таблице 3.

Таблица 3

| **№ п/п** | **Муниципальное образование** | **Общее количест-во дворовых террито-рий,  ед.** | **Общая площадь, дворовых террито-рий,  кв. м.** | **Доля благоуст-**  **роенных дворовых территорий %** | **Площадь, благоуст-роенных дворовых террито- рий,**  **кв.м.** | **Доля дворовых территорий, оборудован-**  **ных приспособле-ниями для маломобиль-ных групп населения,  %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корочанский район | 90 | 123 644 | 92,22 | 99 402 | 24,44 |

На территории Корочанского района расположено 67 общественных территорий, общей площадью 656,2 тыс. кв. метра.

Информация об уровне благоустройства общественных территорий Корочанского района, включающих в себя населённые пункты с количеством жителей свыше 1000 человек, представлена в таблице 5.

Таблица 5

| **№ п/п** | **Муниципальное образование** | **Общее количество обществен-ных террито-**  **рий,**  **ед** | **Общая площадь общественных территорий,**  **кв. м** | **Доля благоустро-енных обществен-ных террито-**  **рий,**  **%** | **Доля общественных территорий, оборудованных при способле-ниями для маломобиль-ных групп населения,**  **%** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корочанский район | 67 | 656 206 | 94,02 | 94,02 |

**2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1**

Главной целью подпрограммы 1 является повышение уровня благоустройства, качества и комфорта территорий муниципального района «Корочанский район».

Достижение цели подпрограммы 1 обеспечивается путем решения следующей задачи:

Обеспечение проведения основного мероприятия 1.1 по благоустройству общественных, иных территорий соответствующего функционального назначения муниципального района «Корочанский район» в соответствии с едиными требованиями, а также дворовых территорий муниципального района «Корочанский район», исходя из минимального перечня работ по благоустройству.

Основного мероприятия 1.2 «Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных районов и городских округов Белгородской области».

Срок реализации подпрограммы 1 - 2018 - 2024 годы, этапы реализации не выделяются.

**3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 1**

Достижение цели и решение задачи намечается за счет реализации мероприятий и комплекса мер по нормативно-правовому регулированию.

В рамках решения задачи «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных, иных территорий соответствующего функционального назначения муниципального района «Корочанский район», в соответствии с едиными требованиями, а также дворовых территорий муниципального района «Корочанский район», исходя из минимального перечня работ по благоустройству планируется реализовать следующее мероприятие – проект 1.F2 «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого планируется реализация мероприятия 1.F2.1 «Реализация программ формирования современной городской среды».

В целях реализации проекта 1.F2 планируется осуществлять работы по оснащению дворовых территорий элементами благоустройства исходя из минимального перечня работ по благоустройству, установленного в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, прилагаемыми к постановлению Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также работы по оснащению общественных территорий необходимыми элементами благоустройства.

В рамках мероприятия 1.F2.1 «Реализация программ формирования современной городской среды» планируется предусмотреть оснащение дворовых и общественных территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды, необходимым оборудованием для беспрепятственного перемещения всех граждан, в том числе инвалидов и маломобильных групп населения, провести общественные обсуждения проектов муниципальных программ формирования современной городской среды, а также обеспечить привлечение к выполнению работ по благоустройству студенческих строительных отрядов Корочанского района.

Вместе с этим в рамках решения задачи планируется реализовать следующий комплекс мер:

- контроль за синхронизацией планируемых к принятию муниципальных программ по формированию современной городской среды с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

- совершенствование нормативной правовой базы в сфере повышения ответственности за нарушение муниципальных правил благоустройства, действующих на территориях поселений Корочанского района;

- вовлечение граждан и заинтересованных организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы, а также проектов благоустройства дворовых и общественных территорий;

- разработка и утверждение нормативного правового документа, регламентирующего порядок проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий (с учетом их физического состояния), объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, на территории Корочанского района, а также объектов централизованной (нецентрализованной) систем холодного водоснабжения сельских населенных пунктов Корочанского района;

- контроль за ежегодной актуализацией до 31 марта муниципальных программ по формированию современной городской среды в соответствии с требованиями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- контроль за ежегодным проведением общественных обсуждений и определением территорий и мероприятий по их благоустройству при включении в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования;

- контроль за ежегодным обеспечением привлечения к решению вопросов развития городской среды соответствующего количества граждан от общего числа граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, необходимого для достижения конечного и непосредственного результатов реализации муниципальной программы по годам реализации;

- контроль за проведением мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- контроль за привлечением к выполнению работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках реализации муниципальных программ по формированию современной городской среды студенческих строительных отрядов Корочанского района.

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить улучшение организационных и экономических условий осуществления мероприятий по благоустройству дворовых, общественных и иных территорий муниципального района «Корочанский район», повысить информированность граждан и заинтересованных лиц о реализуемых в области проектах и созданной инфраструктуре, повысить эффективность работы органов местного самоуправления в сфере регулирования и развития деятельности по формированию современной городской среды.

К обязательствам муниципального района «Корочанский район» получателю субсидии из бюджета Белгородской области относится:

а) проведение общественных обсуждений (срок обсуждения не менее 30 дней со дня опубликования таких проектов муниципальных программ на 2018 - 2024 годы), в том числе при внесении в них изменений;

б) обеспечение учета предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в муниципальную программу;

в) осуществление контроля за ходом выполнения муниципальной программы общественной комиссией, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц;

г) заключение соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления субсидии для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования, с обязательным предусмотрением в указанных соглашениях минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из федерального и областного бюджетов;

- условия об обязательном установлении минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из федерального и областного бюджетов, а также условия о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления субсидии для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).

д) синхронизация реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

е) синхронизация выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

ж) проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

з) актуализация муниципальных программ по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и продление срока их действия на срок реализации федерального проекта;

и) ежегодное проведение голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ в год, следующий за годом проведения такого голосования, в порядке, установленном в соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 28 января 2019 года № 34-пп «Об утверждении Порядка организации и проведения на территории Белгородской области рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке»:

- с учетом завершения мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальные программы в 2019 году по результатам голосования по отбору общественных территорий, проведенного в 2018 году;

- с учетом завершения мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальные программы, отобранных по результатам голосования по отбору общественных территорий, проведенного в году, предшествующем году реализации указанных мероприятий;

к) обеспечение благоустройства дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния), исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий, указанного в пункте 5 Правил, софинансируемых из федерального и областного бюджетов, а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве;

л) в случае выделения субсидии из федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального перечня работ, указанного в пункте 5 Правил, обеспечить наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

м) в случае выделения субсидии из федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ, указанного в пункте 5 Правил, обеспечить:

- наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- софинансирование собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в соответствующую программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

н) обеспечить участие (трудовое и (или) финансовое) собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству. При этом, в случае выбора формы финансового участия заинтересованных лиц (собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории;

о) обеспечить участие (трудовое и (или) финансовое) собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству. При этом, в случае выбора формы финансового участия заинтересованных лиц (собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории;

п) представлять не позднее 15 ноября текущего финансового года в департамент не менее 1 проекта по благоустройству общественной территории, реализованного в текущем году, для дальнейшего направления в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на конкурс по отбору лучших практик (проектов) по благоустройству;

р) обеспечить проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий которых бюджету муниципального образования предоставляется субсидия из федерального и областного бюджетов;

с) обеспечить размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации о реализации муниципальной программы с учетом методических рекомендаций о размещении информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, утверждаемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

т) обеспечить реализацию мероприятий по созданию условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий, указанных в пункте 2 Правил;

у) обеспечить привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов;

ф) завершить в полном объеме реализацию мероприятий муниципальной программы, указанной в подпункте «а» пункта 8 Правил, в установленные в ней сроки;

х) выполнять иные обязательства, связанные с обеспечением реализации мероприятий в рамках муниципальной программы.

Муниципальная программа должна предусматривать:

а) адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории;

б) адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в указанный период. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории;

в) адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории;

г) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства;

д) иные мероприятия по благоустройству, определенные органом местного самоуправления;

е) информацию о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, в случае если Белгородской областью принято решение об определении условий такого участия;

ж) информацию о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, которые установлены Белгородской областью;

з) право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

и) право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

к) мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации;

л) условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления субсидии для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

Размер субсидии муниципальному образованию определяется в зависимости от количества объектов, нуждающихся в благоустройстве (дворовых территорий, общественных территорий и иных территорий муниципального образования соответствующего функционального назначения), площади одного объекта, прогнозной стоимости благоустройства одного объекта.

**4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 1.**

**Перечень показателей подпрограммы 1**

В результате реализации подпрограммы 1 к концу 2024 года планируется достижение следующих конечных результатов:

- реализация не менее 11 мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий различного функционального назначения;

- благоустройство к 2024 году не менее 80 процентов дворовых и общественных территорий поселений Корочанского района, произведенное с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых и общественных территорий, благоустроенных в ходе реализации государственной программы.

Сведения о динамике значений показателей конечного и непосредственного результатов представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

**5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 (в разрезе главных**

**распорядителей средств муниципального бюджета, основных**

**мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы)**

Планируемые объемы финансирования подпрограммы 1 в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице 4.

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Годы** | **Источники финансирования, тыс. руб.** | | | | |
| **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Бюджеты муниципального образования** | **Внебюджет-**  **ные источники** | **Всего** |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 39 044,70 | 1 626,9 | 9318,84 | 6 629,56 | 56 620,00 |
| 2020 | 0 | 10 000,0 | 0 | 0 | 10 000,0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 19 173,3152 | 5 096,704 | 3 089,9808 | 0 | 27 360,0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов   
на реализацию мероприятий подпрограммы 1 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счёт средств бюджета Корочанского района по годам представлены соответственно в [приложениях №](consultantplus://offline/ref=E32D0396D07A7F09266D87E786565EA7DEC5806C5C4D823DD0EF1D7C25088449A7FDE35F093C116FE295516Ch5R) 3 и [№](consultantplus://offline/ref=E32D0396D07A7F09266D87E786565EA7DEC5806C5C4D823DD0EF1D7C25088449A7FDE35F093C116FE295526Ch5R) 4 к настоящей муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Муниципального совета Корочанского района о бюджете муниципального района «Корочанский район» Белгородской области на очередной финансовый год и плановый период.

**Подпрограмма 2**

**«Благоустройство общественных территорий Корочанского района»**

**Паспорт подпрограммы 2**

**«Благоустройство общественных территорий Корочанского района»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы 2 «Благоустройство общественных территорий Корочанского района»**  **(далее – Подпрограмма 2)** | |
| 1 | Соисполнители, ответственные за реализацию подпрограммы 2 | Управление по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района |
| 2 | Участники подпрограммы 2 | Управление по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района,  отдел архитектуры администрации Корочанского района, МКУ «Управление капитального строительства администрации Корочанского района» |
| 3 | Цель  подпрограммы 2 | Проведение мероприятий необходимых для участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах |
| 4 | Задача подпрограммы 2 | Обеспечение проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий Корочанского района (участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах) |
| 5 | Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 | 2019-2024 годы.  Этапы реализации подпрограммы 2 не выделяются |
| 6 | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств муниципального бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств привлекаемых из других источников | Планируемый общий объём финансирования подпрограммы в 2018 – 2024 годах за счёт всех источников финансирования составит 744,0 тыс. рублей.  Объём финансирования муниципальной программы в 2018 – 2024 годах за счёт средств областного бюджета составит 0 тыс. рублей.  Планируемый общий объём финансирования муниципальной программы в 2018 – 2024 годах за счёт средств федерального бюджета составит 0 тыс.рублей.  Планируемый общий объём финансирования муниципальной программы в 2018 – 2024 годах за счёт средств муниципального бюджета составит 744,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 0 тыс. рублей  2019 год – 297,0 тыс. рублей  2020 год – 447,0 тыс. рублей  2021 год – 0 тыс. рублей  2022 год – 0 тыс. рублей  2023 год – 0 тыс. рублей  2024 год – 0 тыс. рублей  Планируемый общий объём финансирования муниципальной программы в 2018 – 2024 годах за счёт средств внебюджетных источников составит 0 тыс. рублей. |
| 7 | Конечный результат реализации подпрограммы 2 | 1. Обеспечение ежегодного участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах  2. Обеспечение ежегодного проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий |

1. **Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Корочанский район относится к малым городам Российской Федерации.

На территории Корочанского района расположены 90 дворовых территорий, общей площадью 123,6 тыс.кв. метра.

**2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2**

Главной целью подпрограммы 2 является повышение уровня благоустройства, качества и комфорта территорий муниципального района «Корочанский район».

Достижение цели подпрограммы 2 обеспечивается путем решения следующей задачи:

Обеспечение проведения основного мероприятия 1.1 по благоустройству общественных, иных территорий соответствующего функционального назначения муниципального района «Корочанский район» в соответствии с едиными требованиями, а также дворовых территорий муниципального района «Корочанский район», исходя из минимального перечня работ по благоустройству.

Основного мероприятия 1.2 «Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных районов и городских округов Белгородской области».

Срок реализации подпрограммы 2 - 2018 - 2024 годы, этапы реализации не выделяются.

**3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 1**

Достижение цели и решение задачи намечается за счет реализации мероприятий и комплекса мер по нормативно-правовому регулированию.

В рамках решения задачи «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных, иных территорий соответствующего функционального назначения муниципального района «Корочанский район», в соответствии с едиными требованиями, а также дворовых территорий муниципального района «Корочанский район», исходя из минимального перечня работ по благоустройству» планируется реализовать следующее мероприятие – проект 1.F2 «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого планируется реализация мероприятия 1.F2.1 «Реализация программ формирования современной городской среды».

В целях реализации проекта 1.F2 планируется осуществлять работы по оснащению дворовых территорий элементами благоустройства исходя из минимального перечня работ по благоустройству, установленного в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, прилагаемыми к постановлению Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также работы по оснащению общественных территорий необходимыми элементами благоустройства.

В рамках мероприятия 1.F2.1 «Реализация программ формирования современной городской среды» планируется предусмотреть оснащение дворовых и общественных территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды, необходимым оборудованием для беспрепятственного перемещения всех граждан, в том числе инвалидов и маломобильных групп населения, провести общественные обсуждения проектов муниципальных программ формирования современной городской среды, а также обеспечить привлечение к выполнению работ по благоустройству студенческих строительных отрядов Корочанского района.

Вместе с этим в рамках решения задачи планируется реализовать следующий комплекс мер:

- контроль за синхронизацией планируемых к принятию муниципальных программ по формированию современной городской среды с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

- совершенствование нормативной правовой базы в сфере повышения ответственности за нарушение муниципальных правил благоустройства, действующих на территориях поселений Корочанского района;

- вовлечение граждан и заинтересованных организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы, а также проектов благоустройства дворовых и общественных территорий;

- разработка и утверждение нормативного правового документа, регламентирующего порядок проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий (с учетом их физического состояния), объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, на территории Корочанского района, а также объектов централизованной (нецентрализованной) систем холодного водоснабжения сельских населенных пунктов Корочанского района;

- контроль за ежегодной актуализацией до 31 марта муниципальных программ по формированию современной городской среды в соответствии с требованиями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- контроль за ежегодным проведением общественных обсуждений и определением территорий и мероприятий по их благоустройству при включении в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования;

- контроль за ежегодным обеспечением привлечения к решению вопросов развития городской среды соответствующего количества граждан от общего числа граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, необходимого для достижения конечного и непосредственного результатов реализации муниципальной программы по годам реализации;

- контроль за проведением мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- контроль за привлечением к выполнению работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках реализации муниципальных программ по формированию современной городской среды студенческих строительных отрядов Корочанского района.

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить улучшение организационных и экономических условий осуществления мероприятий по благоустройству дворовых, общественных и иных территорий муниципального района «Корочанский район», повысить информированность граждан и заинтересованных лиц о реализуемых в области проектах и созданной инфраструктуре, повысить эффективность работы органов местного самоуправления в сфере регулирования и развития деятельности по формированию современной городской среды.

К обязательствам муниципального района «Корочанский район» получателю субсидии из бюджета Белгородской области относится:

а) проведение общественных обсуждений (срок обсуждения не менее 30 дней со дня опубликования таких проектов муниципальных программ на 2018 - 2024 годы), в том числе при внесении в них изменений;

б) обеспечение учета предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в муниципальную программу;

в) осуществление контроля за ходом выполнения муниципальной программы общественной комиссией, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц;

г) заключение соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления субсидии для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования, с обязательным предусмотрением в указанных соглашениях минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из федерального и областного бюджетов;

условия об обязательном установлении минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии из федерального и областного бюджетов, а также условия о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления субсидии для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).

д) синхронизация реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

е) синхронизация выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

ж) проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

з) актуализация муниципальных программ по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и продление срока их действия на срок реализации федерального проекта;

и) ежегодное проведение голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ в год, следующий за годом проведения такого голосования, в порядке, установленном в соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 28 января 2019 года № 34-пп «Об утверждении Порядка организации и проведения на территории Белгородской области рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке»:

- с учетом завершения мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальные программы в 2019 году по результатам голосования по отбору общественных территорий, проведенного в 2018 году;

- с учетом завершения мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальные программы, отобранных по результатам голосования по отбору общественных территорий, проведенного в году, предшествующем году реализации указанных мероприятий;

к) обеспечение благоустройства дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния), исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий, указанного в пункте 5 Правил, софинансируемых из федерального и областного бюджетов, а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве;

л) в случае выделения субсидии из федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального перечня работ, указанного в пункте 5 Правил, обеспечить наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

м) в случае выделения субсидии из федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ, указанного в пункте 5 Правил, обеспечить:

- наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- софинансирование собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в соответствующую программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

н) обеспечить участие (трудовое и (или) финансовое) собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству. При этом, в случае выбора формы финансового участия заинтересованных лиц (собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории;

о) обеспечить участие (трудовое и (или) финансовое) собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству. При этом, в случае выбора формы финансового участия заинтересованных лиц (собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории;

п) представлять не позднее 15 ноября текущего финансового года в департамент не менее 1 проекта по благоустройству общественной территории, реализованного в текущем году, для дальнейшего направления в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на конкурс по отбору лучших практик (проектов) по благоустройству;

р) обеспечить проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий которых бюджету муниципального образования предоставляется субсидия из федерального и областного бюджетов;

с) обеспечить размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации о реализации муниципальной программы с учетом методических рекомендаций о размещении информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, утверждаемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

т) обеспечить реализацию мероприятий по созданию условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий, указанных в пункте 2 Правил;

у) обеспечить привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов;

ф) завершить в полном объеме реализацию мероприятий муниципальной программы, указанной в подпункте «а» пункта 8 Правил, в установленные в ней сроки;

х) выполнять иные обязательства, связанные с обеспечением реализации мероприятий в рамках муниципальной программы.

Муниципальная программа должна предусматривать:

а) адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории;

б) адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в указанный период. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории;

в) адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории;

г) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства;

д) иные мероприятия по благоустройству, определенные органом местного самоуправления;

е) информацию о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, в случае если Белгородской областью принято решение об определении условий такого участия;

ж) информацию о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, которые установлены Белгородской областью;

з) право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

и) право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

к) мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации;

л) условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления субсидии для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

Размер субсидии муниципальному образованию определяется в зависимости от количества объектов, нуждающихся в благоустройстве (дворовых территорий, общественных территорий и иных территорий муниципального образования соответствующего функционального назначения), площади одного объекта, прогнозной стоимости благоустройства одного объекта.

**4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 2.**

**Перечень показателей подпрограммы 2**

В результате реализации подпрограммы 1 к концу 2024 года планируется достижение следующих конечных результатов:

- реализация не менее 11 мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий различного функционального назначения;

- благоустройство к 2024 году не менее 80 процентов дворовых и общественных территорий поселений Белгородской области, произведенное с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых и общественных территорий, благоустроенных в ходе реализации государственной программы.

Сведения о динамике значений показателей конечного и непосредственного результатов представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

**5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 (в разрезе главных**

**распорядителей средств муниципального бюджета, основных**

**мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы)**

Планируемые объемы финансирования подпрограммы 1 в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице 4.

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Годы** | **Источники финансирования, тыс. руб.** | | | | |
| **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет** | **Бюджеты муниципального образования** | **Внебюджет-**  **ные источники** | **Всего** |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 297,0 | 0 | 297,0 |
| 2020 | 0 | 0 | 447,0 | 0 | 447,0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов   
на реализацию мероприятий подпрограммы 2 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счёт средств бюджета Корочанского района по годам представлены соответственно в [приложениях №](consultantplus://offline/ref=E32D0396D07A7F09266D87E786565EA7DEC5806C5C4D823DD0EF1D7C25088449A7FDE35F093C116FE295516Ch5R) 3 и [№](consultantplus://offline/ref=E32D0396D07A7F09266D87E786565EA7DEC5806C5C4D823DD0EF1D7C25088449A7FDE35F093C116FE295526Ch5R) 4 к настоящей муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения муниципального совета Корочанского района о бюджете муниципального района «Корочанский район» Белгородской области на очередной финансовый год и плановый период.

**Приложение № 1**

**к муниципальной программе**

**Корочанского района «Формирование современной городской среды**

**на территории Корочанского района»**

**Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей муниципальной программы Корочанского района «Формирование современной городской среды на территории Корочанского района»**

| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий** | **Срок**  **реализации (начало, завершение)** | **Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию** | **Вид пока-зателя** | **Наименование показателя, единица измерения** | **2017**  **год (базо-вый)** | **Значение показателя конечного и непосред-ственного результата по годам реализации** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды  на территории Белгородской области» (цель – повышение уровня благоустройства, качества и комфорта территории Корочанского района) | 2018−2024 годы | Администрация муниципального района «Корочанский район» | П | Средний индекс качества городской среды\*, балл | 0 | 182 | 187 | N+5 | N+10 | N+15 | N+20 | N+30 |
| П | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, проценты | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| П | Реализация муниципальными образованиями мероприятий по цифровизации городского хозяйства, единиц | 0 | 2 | N | N+5 | N+10 | N+15 | N+22 | N+30 |
| П | Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды, единиц | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| П | Доля дворовых и общественных территорий поселений Корочанского района, благоустроенных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых и общественных территорий, благоустроенных в ходе реализации государственной программы, процентов | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| **Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных, иных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов соответствующего функционального назначения муниципального района «Корочанский район»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Благоустройство общественных, иных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов соответствующего функционального назначения муниципальных образований Корочанского района (Задача – Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных, иных территорий соответствующего функционального назначения муниципальных образований Корочанского района в соответствии с едиными требованиями, а также дворовых территорий муниципальных образований Белгородской области, исходя из минимального перечня работ по благоустройству) | 2018-2024 годы | Администрация муниципального района «Корочанский район» | П | Доля дворовых и общественных территорий поселений Корочанского района, благоустроенных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых и общественных территорий, благоустроенных в ходе реализации государственной программы, процентов | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
|  | П | Количество мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий различного функционального назначения, единиц | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| **Мероприятие 1.1 Поддержка муниципальной программы формирование современной городской среды** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1.1 Поддержка муниципальной программы формирование современной городской среды | 2018-2024 годы | Администрация муниципального района «Корочанский район» | П | Количество мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий различного функционального назначения, единиц | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| **Мероприятие 1.2 Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных районов** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие «Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных районов | 2020 | Администрация муниципального района «Корочанский район» | П | Количество благоустроенных общественных территорий различного функционального назначения, включенных в муниципальную программы формирования современной городской среды, единиц | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| **Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий и иных территорий Корочанского района**  **соответствующего функционального назначения»** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий и иных территорий поселений Корочанского района (участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах) | 2018-2024 годы | Администрация муниципального района «Корочанский район» | П | Количество разработанных и направленных на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах, единиц | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Мероприятие 1.1 Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий и**  **иных территорий поселений Корочанского района** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1.1 Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий и иных территорий поселений Корочанского района (участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах) | 2024 | Администрация муниципального района «Корочанский район» | П | Количество разработанных и направленных на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах, единиц | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

\* Расчет показателя за 2019 будет осуществлен Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 марта 2019 года № 510-р «Методика формирования индекса качества городской среды» в срок до 1 апреля 2020 года.

\*\* Расчет показателя за 2019 будет осуществлен Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в срок до 1 апреля 2020 года.

**Приложение № 2**

**к муниципальной программе Корочанского района**

**«Формирование современной городской среды**

**в Корочанском районе»**

**Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды в Корочанском районе»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид нормативно правового акта** | **Основные положения нормативно правового акта** | **Ответственный исполнитель и соисполнители** | **Ожидаемые сроки принятия** |
| 1. | Решение Муниципального совета Корочанского района | Внесение изменений в бюджет муниципального района «Корочанский район» на очередной финансовый год | Комитет финансов и бюджетной политики администрации Корочанского района | 2018-2024 годы (по мере необходимости) |
| 2. | Постановление администрации муниципального района «Корочанский район» | Внесение изменений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в Корочанском районе» | Управление по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района | 2018-2024 годы (по мере необходимости) |
| 3. | Постановление администрации муниципального района «Корочанский район» | Внесение изменений в постановление администрации муниципального района «Корочанский район» «О мерах по реализации на территории Корочанского района муниципальной  программы «Формирование современной  городской среды в Корочанском районе» | Управление по строительству, транспорту, связи и ЖКХ администрации Корочанского района | 2018-2024 годы (по мере необходимости) |

**Приложение № 3**

**к муниципальной программе Корочанского района**

**«Формирование современной городской среды**

**в Корочанском районе»**

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды в Корочанском районе»**

**з****а счет средств муниципального бюджета**

| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Источники финансирования** | **Расходы (тыс. рублей), годы** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Муниципальная программа | Формирование современной городской среды в Корочанском районе | всего, в том числе: | 0 | 56620,00 | 10447,0 | 0 | 0 | 27360,00 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 39044,700 | 0 | 0 | 0 | 19173,3152 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 1626,900 | 0 | 0 | 0 | 5096,704 | 0 |
| муниципальный бюджет | 0 | 9318,840 | 447,0 | 0 | 0 | 3089,9808 | 0 |
| иные источники | 0 | 6629,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Благоустройство общественных, иных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов соответствующего функционального назначения Корочанского района | всего, в том числе: | 0 | 56620,00 | 10000,0 | 0 | 0 | 27360,00 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 39044,700 | 0 | 0 | 0 | 19173,3152 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 1626,900 | 10000,0 | 0 | 0 | 5096,704 | 0 |
| муниципальный бюджет | 0 | 9318,840 | 0 | 0 | 0 | 3089,9808 | 0 |
| иные источники | 0 | 6629,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | всего, в том числе: | 0 | 56620,00 | 0 | 0 | 0 | 27360,00 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 39044,700 | 0 | 0 | 0 | 19173,3152 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 1626,900 | 0 | 0 | 0 | 5096,704 | 0 |
| муниципальный бюджет | 0 | 9318,840 | 0 | 0 | 0 | 3089,9808 | 0 |
| иные источники | 0 | 6629,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2. | Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных районов | всего, в том числе: | 0 | 0 | 10000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 10000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| муниципальный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | Благоустройство общественных территорий и иных территорий Корочанского района соответствующего функционального назначения | всего, в том числе: | 0 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |
| муниципальный бюджет | 0 |  |  |  |  |  |  |
| иные источники | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий и иных территорий поселений Корочанского района (участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего, в том числе: | 0 | 0 | 447,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| муниципальный бюджет | 0 | 0 | 447,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Приложение № 4**

**к муниципальной программе Корочанского района**

**«Формирование современной городской среды**

**в Корочанском районе»**

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды в Корочанском районе»**

**за счёт средств бюджета Корочанского района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование программы, подпрограммы,  основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители, участники** | **Код бюджетной классификации** | | | | **Расходы местного бюджета (тыс. рублей), годы** | | | | | | |
| **ГРБС** | **Рз/Пр** | **ЦСР** | **ВР** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа | Формирование современной городской среды в Корочанском районе | Администрация муниципального района «Корочанский район» | 850 | 0503 | 10101L5550 | 200 | 0 | 9 318,840 | 447,0 | 0 | 0 | 3 089,9808 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Благоустройство общественных, иных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов соответствующего функционального назначения Корочанского района | Администрация муниципального района «Корочанский район» | 850 | 0503 | 10101L5550 | 200 | 0 | 9 318,840 | 447,0 | 0 | 0 | 3 089,9808 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Поддержка муниципальной программы формирование современной городской среды | Администрация муниципального района «Корочанский район» | 850 | 0503 | 10101L5550 | 200 | 0 | 9 318,840 | 0 | 0 | 0 | 3 089,9808 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2. | Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных районов | Администрация муниципального района «Корочанский район» | 850 | 0503 | 10101L5550 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | Благоустройство общественных территорий и иных территорий Корочанского района соответствующего функционального назначения | Администрация муниципального района «Корочанский район» | 850 | 0503 | 10101L5550 | 200 | 0 | 0 | 447,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1. | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий и иных территорий поселений Корочанского района (участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах) | Администрация муниципального района «Корочанский район» | 850 | 0503 | 10101L5550 | 200 | 0 | 0 | 447,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Приложение № 5**

**к муниципальной программе Корочанского района**

**«Формирование современной городской среды**

**в Корочанском районе»**

**Сведения о методике расчета показателей конечного результата**

**муниципальной программы Корочанского района**

**«Формирование современной городской среды на территории Корочанского района»**

| **№ п/п** | **Наименование показателя конечного результата** | **Единица измерения** | **Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю** | **Метод сбора информации** | **Временные характеристики** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Корочанского района «Формирование современной городской среды на территории Корочанского района» | | | | |
| 1.1. | Среднее значение индекса качества городской среды\* | ед. | Среднее значение индекса качества городской среды по субъекту формируется из значений индекса по городам, расположенным на территории района | Ведомственная статистика Минстроя РФ | Ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным |
| 1.2. | Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды | шт. | Суммарное количество благоустроенных общественных пространств, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды | Ведомственная статистика муниципальных образований области | Ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным |
| 1.3. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | Процентное соотношение количества граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, к общему количеству граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются мероприятия по созданию комфортной городской среды | Ведомственная статистика муниципальных образований области | Ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным |
| 2. | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных, иных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов соответствующего функционального назначения муниципального района «Корочанский район» | | | | |
| 2.1. | Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий различного функционального назначения, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды | шт. | Суммарное количество благоустроенных дворовых и общественных территорий различного функционального назначения, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды | Ведомственная статистика муниципальных образований области | Ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным |
| 2.2. | Доля дворовых и общественных территорий поселений Корочанского района, благоустроенных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых и общественных территорий, благоустроенных в ходе реализации муниципальной программы | % | Процентное соотношение дворовых и общественных территорий поселений Корочанского района, благоустроенных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых и общественных территорий, благоустроенных в ходе реализации муниципальной программы | Ведомственная статистика муниципальных образований области | Ежегодно до 15 января года, следующего за отчетным |

\* Методика расчета будет определена после утверждения постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении методики определения индекса качества городской среды», включающей понятия «благоприятная, неблагоприятная городская среда». Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 марта 2019 года № 510-р «Методика формирования индекса качества городской среды»

**Приложение № 6**

**к муниципальной программе Корочанского района**

**«Формирование современной городской среды**

**в Корочанском районе»**

**Адресный перечень благоустройства дворовых территорий поселений**

**Корочанского района в 2019 году**

|  |  |
| --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Адрес дворовой территории** |
| **1** | **2** |
| 1 | г.Короча, ул. Карла Маркса, 34а |
| 2 | г.Короча, ул. Дорошенко, 34 |
| 3 | г. Короча, ул. Красная площадь, 32 |
| г. Короча, ул. Красная площадь, 34 |
| 4 | г. Короча, ул. Дзержинского, 66 |
| г. Короча, ул. Дзержинского, 68 |
| г. Короча, ул. Дзержинского, 70 |
| г. Короча, ул. Дзержинского, 72 |
| г. Короча, ул. Дзержинского, 74 |
| г. Короча, ул. Дзержинского, 76 |
| г. Короча, ул. Дзержинского, 78 |
| г. Короча, ул. Дзержинского, 80 |
| г. Короча, ул. Дзержинского, 82 |
| г. Короча, ул. Урицкого, 33 |
| г. Короча, ул. Урицкого, 35 |
| 5 | с. Алексеевка, ул. Больничная, 2 |
| с. Алексеевка, ул. Больничная, 4 |
| с. Алексеевка, ул. Больничная, 6 |
| 6 | с. Бехтеевка, ул. Ленина, 165 |
| 7 | с. Поповка, ул. Центральная, 10 |
| с. Поповка, ул. Центральная, 18 |
| с. Поповка, ул. Центральная, 19 |

**Приложение № 7**

**к муниципальной программе Корочанского района**

**«Формирование современной городской среды**

**в Корочанском районе»**

**Адресный перечень благоустройства общественных и иных территорий поселений Корочанского района в 2019 году**

|  |
| --- |
| **Адреса общественных и иных территории поселений**  **Корочанского района** |
| Реконструкция скверов Корочанского района  (Сквер им. В.Ф. Рощенко и сквер по ул. Ленина г. Короча) |
| Благоустройство общественной территории на пересечении  ул. Гагарина и ул. Пролетарская |
| ИП Никулина М.В. |
| ИП Горишнякова Е.В. |
| ИП Гончарова И.А. |
| Микрорайон ИЖС «Садовый» г. Короча |